Table of Contents

# CIAARA-11 v2.1 — Documentação da Migração

## Nota de migração (v2.1)

Esta pasta é a suíte de documentação da Versão 2.1 do sistema de gestão acadêmica do CIAARA-11 (Divisão de Administração Acadêmica do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Radler de Aquino, Marinha do Brasil). A v2.1 é uma migração de plataforma, e nada além disso: o sistema da v2.0 — hoje em produção sobre Google Apps Script + Google Sheets, com 39 ciclos Spec Kit executados e a base já saneada — é reimplantado sobre Next.js 15 (App Router, React 19, TypeScript strict) + Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS), hospedado na Vercel. Requisitos, regras de negócio e vocabulário institucional permanecem intactos; muda o substrato técnico. A decisão é de Bernardo Villas Bôas dos Santos, Primeiro-Tenente, arquiteto/desenvolvedor responsável, em 25/08/2026. Não há funcionalidade nova de negócio nesta versão: o valor entregue é a plataforma — integridade referencial, transações, segurança no dado (RLS), deep-link por tela, ambiente de teste por branch e tipos verificados em compilação.

Regra que governa tudo aqui: a v2.1 não reinventa o domínio. Todo RF-, RN- e RNF- da v2.0 tem destino explícito — preservado, preservado com nova implementação, absorvido pela plataforma ou revogado — e nenhum requisito é apagado.

## Comece por aqui

Se você tem 15 minutos: leia Fase 1 - Requisitos/00-Visao-Geral-e-Escopo.md, seções 5 (por que migrar, com as perdas declaradas) e 9 (os 12 critérios de aceite). Elas contêm o essencial da decisão.

Se você vai começar a implementar hoje, o primeiro comando prático é o do Épico 0 — Fundação. O projeto Supabase e o repositório GitHub já existem (ver Estado do projeto), então o passo real é conectar o repositório à base e gerar os tipos:

# 1. no repositório já criado no GitHub, inicializar o Next.js (Épico 0)
npx create-next-app@latest . --typescript --tailwind --app --eslint --import-alias "@/*"

# 2. inicializar o Supabase local e vincular ao projeto que o Bernardo já criou
npx supabase init
npx supabase link --project-ref <ref-do-projeto>

# 3. gerar os tipos a partir do schema real — este arquivo é o contrato de dados da v2.1,
#    e substitui a aba `_Meta_Colunas` da v2.0 (ver Glossário, "tipos gerados")
npx supabase gen types typescript --linked > lib/tipos/database.ts

Antes de escrever a primeira migration, leia Fase 2 - Arquitetura/21-Schema-Fisico-PostgreSQL.md e os scripts de sql/ na ordem numérica — ela é a ordem de execução.

## Mapa de leitura por papel

### Quem vai implementar (escrever código, conduzir os ciclos Spec Kit)

| Ordem | Leia | Por quê |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vibe Coding/40-Constitution-v2.1.md | Os princípios que prevalecem sobre qualquer plano ou tarefa. Em especial o Princípio III, reescrito: deixa de proibir framework/banco externo/CI e passa a fixar a nova stack |
| 2 | Fase 2 - Arquitetura/20-Arquitetura-Alvo-Next-Supabase.md | O desenho de conjunto e as fronteiras de camada |
| 3 | Fase 2 - Arquitetura/24-Estrutura-do-Repositorio-e-Convencoes.md | Onde cada coisa mora e como se nomeia |
| 4 | Fase 1 - Requisitos/04-Regras-de-Negocio-a-Preservar.md | O contrato. As ~40 regras RN-, que viram funções puras em lib/dominio/ |
| 5 | Fase 2 - Arquitetura/21-Schema-Fisico-PostgreSQL.md + sql/ | O schema e os scripts, na ordem numérica |
| 6 | Vibe Coding/42-Prompts-por-Epico.md | O prompt de partida do épico em que você vai trabalhar |
| 7 | Fase 1 - Requisitos/07-Glossario.md | Consulta permanente — sobretudo a coluna Equivalente na v2.0 |

As duas regras que mais economizam retrabalho: nada em lib/dominio/ importa supabase (regra pura ⇒ testável sem banco), e nenhuma regra de negócio vive só na UI.

### Quem vai revisar requisito (conferir escopo, fronteira e conformidade normativa)

| Ordem | Leia | Por quê |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1 - Requisitos/00-Visao-Geral-e-Escopo.md | Escopo, não-escopo e o que foi revogado em 25/08/2026 (seção 7.1) |
| 2 | Fase 1 - Requisitos/01-Stakeholders-e-Perfis-de-Usuario.md | A fronteira organizacional (seção 0) e a matriz perfil × recurso × ação (seção 2.5) |
| 3 | Fase 1 - Requisitos/02 e 03 | Requisitos funcionais e não-funcionais, com a coluna Destino na v2.1 |
| 4 | Fase 1 - Requisitos/04-Regras-de-Negocio-a-Preservar.md | Classificação de risco e de conformidade de cada regra |
| 5 | Fase 1 - Requisitos/08 e 09 (históricos) | A fundamentação: decisões D1–D7, achados A-1..A-12, propostas P-1..P-14 |

O teste de escopo, em uma frase (Princípio IX): este processo está atribuído à CIAARA-11 na Matriz de Responsabilidades? Se não, está fora — por mais simples que seja implementar. É o critério que sustenta RNF-NORM-06 (o sistema não calcula nota, média, aprovação ou documento escolar).

### Quem vai operar a migração (ETL, corte, reconciliação)

| Ordem | Leia | Por quê |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fase 3 - Migracao/30-Plano-de-Migracao-ETL.md | Ordem de carga, congelamento de escrita, corte, reconciliação, critério de aborto e rollback |
| 2 | Fase 3 - Migracao/31-Mapa-De-Para-Sheets-PostgreSQL.md | Aba por aba, coluna por coluna, com a transformação aplicada |
| 3 | Fase 1 - Requisitos/05-Modelo-de-Dados-Conceitual.md | As entidades e as convenções (codigo, origem_migracao_v1, exclusão lógica, vigência) |
| 4 | Fase 1 - Requisitos/00, seção 9 | Os critérios CA-02, CA-03, CA-10 e CA-11 — que são o portão do corte |
| 5 | Fase 1 - Requisitos/07-Glossario.md, seção Termos de migração | Para que “reconciliação”, “corte” e “rollback” signifiquem a mesma coisa para todos |

Duas decisões já tomadas, para não serem rediscutidas no meio do corte: dupla escrita foi considerada e rejeitada (o corte é único, com congelamento curto); e a CAHO 2026 não é padrão-ouro — validação é por invariante estrutural e matemático, nunca por diff com a saída histórica de um curso.

## Árvore de arquivos

Cada .md tem uma versão .docx ao lado, para leitura e revisão fora do editor. O .md é a fonte de verdade; o .docx é derivado e nunca é editado diretamente.

v2.1/
├── README.md                          Este índice: mapa de leitura, árvore, estado e primeiro comando
├── CLAUDE.md                          Contexto operacional do repositório de código: convenções, gotchas, comandos
│
├── Fase 1 - Requisitos/
│   ├── 00-Visao-Geral-e-Escopo        Por que migrar, o que entra, o que não entra, e os 12 critérios de aceite
│   ├── 01-Stakeholders-e-Perfis       Fronteira organizacional, os 9 perfis, matriz perfil × recurso × ação, ciclo de vida da conta
│   ├── 02-Requisitos-Funcionais       O que o sistema faz, módulo a módulo, com o destino de cada RF-
│   ├── 03-Requisitos-Nao-Funcionais   Desempenho, usabilidade, segurança, manutenibilidade — com RNF-PLAT-01..04 e RNF-SEG-01 revogados
│   ├── 04-Regras-de-Negocio           As ~40 regras RN-, com risco, conformidade e destino em lib/dominio/, constraint, trigger ou policy
│   ├── 05-Modelo-de-Dados-Conceitual  Entidades, relacionamentos e as convenções de dado da v2.1
│   ├── 06-Backlog-de-Epicos-V2.1      Os 14 épicos (0–13), sequenciamento e critérios de aceite de alto nível
│   ├── 07-Glossario                   Termos institucionais (invariáveis) + termos técnicos com equivalente na v2.0 + termos de migração
│   ├── 08-Relatorio-de-Triagem        [histórico, preservado] Os 48 comentários e as decisões D1–D7 que geraram a v1.1
│   ├── 09-Relatorio-de-Auditoria      [histórico, preservado] 12 achados, 7 recomendações, 14 propostas — a fundamentação normativa
│   └── 10-Plano-de-Execucao-Vibe      Como os épicos viram ciclos Spec Kit, a Definition of Done e o portão de CI
│
├── Fase 2 - Arquitetura/
│   ├── 20-Arquitetura-Alvo            App Router, Server/Client Components, Server Actions, o papel de lib/dominio/
│   ├── 21-Schema-Fisico-PostgreSQL    DDL comentado tabela a tabela: tipos, ENUM, constraints, índices, colunas geradas
│   ├── 22-Seguranca-RLS-Autenticacao  Convite e sessão, perfil_permissao, funções app.*, policies e os testes negativos obrigatórios
│   ├── 23-Design-System               Tokens CIAARA sob @theme, tema claro/noturno, components/ciaara/, rotas /print/*
│   ├── 24-Estrutura-do-Repositorio    Árvore de pastas, nomenclatura, Conventional Commits, organização de testes
│   └── 25-Camada-de-Dados-e-Estado    @supabase/ssr, URL como fonte de verdade (nuqs), revalidate*, degradação segura
│
├── Fase 3 - Migracao/
│   ├── 30-Plano-de-Migracao-ETL       Ordem de carga, congelamento de escrita, corte, reconciliação, aborto e rollback
│   └── 31-Mapa-De-Para                Aba por aba e coluna por coluna: origem, destino, tipo, transformação, ID legado em `codigo`
│
├── Vibe Coding/
│   ├── 40-Constitution-v2.1           Os princípios reescritos — em especial o Princípio III, que muda de sentido
│   ├── 41-Guia-de-Vibe-Coding         Como conduzir os ciclos Spec Kit nesta stack; a Definition of Done por fatia
│   └── 42-Prompts-por-Epico           O prompt de partida de cada um dos 14 épicos
│
└── sql/                               Fonte de supabase/migrations/*.sql e seed.sql — a ordem numérica É a ordem de execução
    ├── 00-extensoes-e-tipos.sql       Extensões, schema `app` e os ENUM normativos (perfil_usuario, escopo_curso, ...)
    ├── 01-tabelas-cadastro.sql        cursos, turmas, disciplinas, instrutores, instrutor_disciplina, usuarios, usuario_curso
    ├── 02-tabelas-fato.sql            registros_aula, avaliacoes, atividades_nao_letivas, planejamento_anual, migracao_log
    ├── 03-config-e-calendario.sql     config_listas, config_parametros, feriados, janelas_curso, reservas_proens, horarios
    ├── 04-views-e-funcoes.sql         Funções app.*, trigger set_auditoria() e as VIEWs de compatibilidade com as abas da v2.0
    └── 05-policies-rls.sql            RLS em toda tabela, policies por operação e o seed de perfil_permissao

## Ordem de leitura recomendada

Se você vai ler a suíte inteira, esta é a sequência que faz cada documento ser entendido com o contexto que ele pressupõe:

- 00 — Visão Geral e Escopo. Estabelece por que a v2.1 existe e o que ela não é.

- 01 — Stakeholders. A fronteira organizacional é pré-requisito para julgar qualquer escopo.

- 07 — Glossário. Lido cedo, não no fim: sem ele, metade dos termos das seções seguintes é ruído.

- 04 — Regras de Negócio. O contrato que a migração precisa honrar.

- 05 — Modelo de Dados. As entidades sobre as quais as regras operam.

- 02 e 03 — Requisitos funcionais e não-funcionais, com os destinos.

- 06 — Backlog de Épicos. Como o trabalho é fatiado.

- 20–25 — Arquitetura, na ordem numérica.

- 30–31 — Migração de dados.

- 40–42 — Vibe coding, imediatamente antes de começar a implementar.

- 08 e 09 — históricos, por consulta: quando quiser saber por que uma decisão é como é.

## Estado do projeto (25/08/2026)

| Item | Estado |
| --- | --- |
| Sistema em produção | v2.0 — Apps Script + Sheets. Continua sendo a produção até o corte. Base viva: Banco de dados CIAARA-11 v2.0, 23 abas |
| Decisão de migrar | ✅ Tomada por Bernardo Villas Bôas dos Santos em 25/08/2026 |
| Projeto Supabase | ✅ Criado pelo Bernardo — vazio, aguardando o schema do Épico 1 |
| Repositório GitHub | ✅ Criado pelo Bernardo — aguardando o scaffold do Épico 0 |
| Stack | ✅ Decidida, não em aberto: Next.js 15 · React 19 · TypeScript strict · Tailwind v4 · shadcn/ui · Supabase · Vercel · Vitest/Playwright/pgTAP · ETL em Python |
| Documentação Fase 1 | 🟡 Em redação — 00, 01 e 07 escritos; 02–06 e 10 pendentes |
| Documentação Fases 2–3 e Vibe Coding | ⬜ Pendentes |
| Schema PostgreSQL / sql/ | ⬜ Pendente (Épico 1) |
| ETL e corte | ⬜ Pendentes (Épicos 2 e o plano do documento 30) |
| Ambiente de preview e CI | ⬜ Pendentes (Épico 0) |

Sequenciamento dos épicos: 0 → 1 → 2 → 3 → 4, depois por valor. O Épico 2 (ETL) vem antes do 3 (Auth): sem dado migrado não há o que proteger.

Volumes, para dimensionar — não para otimizar: 24 cursos · 29 turmas · 175 disciplinas · 177 instrutores · 798 vínculos instrutor↔disciplina · ~1.753 registros de aula · 663 atividades não letivas · 111 avaliações · dezenas de usuários simultâneos no máximo. É uma base pequena. Priorize clareza de schema e manutenibilidade sobre desempenho; desempenho não é um problema real deste sistema.

## O que nunca muda, em nenhum documento desta pasta

- Todo o corpo normativo: DGPM-101/103, DEnsM-1002/1004/2001/2003, PCP-FCT-2, PROENS, Regimento Interno.

- Termos intraduzíveis, jamais abreviados ou substituídos: CHD, AEC, TAD, TR, TA, DSA, CHR, PROENS, DGPM-101/103, CAHO, LIQ, OS de Instrutoria, ROTA, LHFC, PM, OD, TFM e as siglas de curso.

- “Disciplina”, nunca “Matéria” (decisão P-14) — em schema, código, interface e documentação.

- Os tetos: AEC ≤ 10% do somatório das CHD · TAD ≤ 5% da CHR · TR ≤ 10% da CHR. E as faixas de CH docente: 20h → 8–12 h · 40h → 16–24 h · DE → 16–30 h.

- 9º TA é alerta informativo, nunca bloqueio. Regra normativa não 100% verificável pelos dados vira alerta com justificativa, jamais trava (RN-DEG-02).

- Nada é apagado: exclusão lógica universal, migracao_log apenas-acrescenta, requisito revogado fica marcado e não some.

- Português do Brasil em interface, documentação, specs e mensagens de commit.

## Convenções desta documentação

- Frontmatter YAML em todo .md de fase: title, author, date: "25/08/2026", version: "2.1".

- Marcação inline de mudança: [PRESERVADO] · [MIGRAÇÃO v2.1] · [REVOGADO — v2.1] · [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA] · [NOVO — v2.1].

- Rastreabilidade obrigatória: todo item cita seu identificador de origem (RF-…, RN-…, RNF-…, achado, decisão, épico ou spec).

- Numeração com faixas livres (11–19, 26–29, 32–39, 43+): documento novo entra sem renumerar os existentes — renumerar quebraria toda citação cruzada, que é a espinha dorsal da suíte.