# CIAARA-11 v2.1 — Visão Geral e Escopo

Fase 1 do SDLC — Requisitos

25/08/2026

Table of Contents

# Visão Geral e Escopo — CIAARA-11 Versão 2.1

Status: Aberto (v2.1) — migração de plataforma · Fase do SDLC: 1 — Requisitos · Precede: Fase 2 (Arquitetura da v2.1)

## Nota de migração (v2.1)

Este documento é a reescrita do 00-Visao-Geral-e-Escopo.md da v2.0 para a v2.1 — migração de plataforma para Next.js + Supabase (PostgreSQL). Ele não descarta a v2.0: a v2.0 é um sistema em produção, bem-sucedido, e é justamente o trabalho dela que torna esta migração viável e barata. O que muda aqui é o substrato técnico; o domínio, o vocabulário institucional e as regras de negócio permanecem os mesmos.

Três convenções valem para toda a suíte da v2.1 e começam neste documento:

- Nada é apagado. Um requisito que perdeu sentido é marcado [REVOGADO — v2.1], com o motivo e o que ficou no lugar. O leitor precisa conseguir seguir a trilha da v2.0 até a v2.1 sem consultar outro arquivo.

- Toda mudança é marcada inline com um destes rótulos: [PRESERVADO], [MIGRAÇÃO v2.1], [REVOGADO — v2.1], [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA], [NOVO — v2.1].

- Toda afirmação de escopo cita sua origem (RF-…, RN-…, RNF-…, achado, decisão, épico ou spec), como na v2.0.

A inversão que define esta versão: na v2.0, os requisitos RNF-PLAT-01..04 proibiam framework de frontend, banco externo, bundler e CI/CD — e o Princípio III da constitution transformava essa proibição em regra de governança. Na v2.1 esses quatro requisitos são revogados e substituídos, e o Princípio III é reescrito, não deletado. Isso é dito com todas as letras em cada documento onde a restrição aparecia.

## 0. Histórico de revisão

v2.1 (25/08/2026). [MIGRAÇÃO v2.1] Decisão de migrar de plataforma, tomada por Bernardo Villas Bôas dos Santos, Primeiro-Tenente — arquiteto/desenvolvedor responsável e Encarregado da Divisão de Administração Acadêmica (CIAARA-11), em 25/08/2026. A v2.1 reimplanta o sistema da v2.0 sobre Next.js 15+ (App Router, React 19, TypeScript strict) + Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS), hospedado na Vercel, com repositório no GitHub. A decisão não decorre de falha da v2.0 — decorre do fato de que a v2.0 esgotou o que a plataforma Apps Script/Sheets pode oferecer e de que os próximos ganhos exigem garantias que só um banco relacional e um framework de componentes fornecem. As consequências desta decisão sobre este documento são: nova seção 3 (três estágios), nova seção 4 (estado da v2.0), seção 5 integralmente reescrita (motivadores reais da migração), seção 6 redefinida como paridade funcional, seção 7 com a revogação explícita do não-objetivo “Migração de plataforma”, seção 8 reconstruída para a suíte completa da v2.1 e seção 9 convertida em critérios de aceite da migração. As seções 1 e 2 permanecem [PRESERVADO].

Junto com esta decisão, revoga-se também a decisão D1 da v2.0 (autenticação pela conta Google via Session.getActiveUser()), substituída por e-mail/senha criados por convite do Admin, no Supabase Auth. Ver documento 01, seção 2.1.

v1.3 (01/08/2026). Execução aprovada das 14 propostas formais e das 7 recomendações de robustez do documento 09 (ver nota de execução naquele documento). Destaques: taxonomia de atividades letivas revisada para 5 categorias normativas (item 6.2, ponto 5); perfil “Coordenador de Curso” renomeado para “Encarregado de Curso” em toda a suíte (documento 01); e a recomendação R-7 — a fronteira organizacional da seção 0 do documento 01 (“CIAARA-11 é o código da Divisão de Administração Acadêmica”) — formalizada como critério permanente de contenção de escopo, a aplicar a toda nova solicitação da Fase 2 em diante (ver seção 7). [PRESERVADO na v2.1]

v1.2 (31/07/2026). Auditoria de arquitetura com assimilação do corpo normativo do Sistema de Ensino Naval (Glossário DEnsM, Matriz de Responsabilidades, Regras dos Processos Educacionais e Regimento Interno do CIAARA), incorporação de 14 novas observações e conferência contra a base de dados viva. Resultados registrados no documento 09 — Relatório de Auditoria da Fase 1. Duas constatações desta revisão alteram a leitura do escopo e continuam valendo na v2.1: (i) “CIAARA-11” é o código regimental da Divisão de Administração Acadêmica — o sistema é o de uma divisão, não do Centro inteiro; e (ii) a Fase 1 original não tratava conformidade normativa, lacuna corrigida com a seção 10 do documento 03 e com a classificação de conformidade do documento 04. [PRESERVADO na v2.1]

v1.1 (29/07/2026). Revisão a partir dos comentários feitos por Bernardo Villas Bôas nos oito documentos da suíte, triados no documento 08 — Relatório de Triagem de Comentários e resolvidos nas decisões D1–D7. A mudança mais relevante: o escopo da v2.0 deixou de ser puramente estrutural e passou a incluir um conjunto confirmado de correções e extensões funcionais.

v1.0 (28/07/2026). Versão original, construída a partir da análise integral da pasta de trabalho do projeto (SIS11).

## 1. Propósito deste documento

Este documento abre o conjunto de artefatos da Fase 1 (Requisitos) da Versão 2.1 do sistema de gestão acadêmica do CIAARA-11. Ele define por que a v2.1 existe, o que está e o que não está dentro do seu escopo, e como os demais documentos desta suíte se encaixam. Nenhuma decisão de arquitetura (Fase 2) ou linha de código de implementação deve ser tomada com base apenas neste conjunto — ele é o alicerce a partir do qual a Fase 2 será construída, seguindo o ciclo Requisitos → Arquitetura → Desenvolvimento → Testes → Manutenção.

[MIGRAÇÃO v2.1] A diferença de método em relação à v1.0 e à v2.0 é que a v2.1 não levanta requisitos novos. Os requisitos já foram levantados (v1.0), auditados contra a norma (v1.2), triados com o responsável (v1.1/v1.3) e validados em produção (v2.0, 39 specs Spec Kit executadas). O trabalho desta fase é, portanto, de tradução e destino: para cada RF-, RN- e RNF- da v2.0, dizer explicitamente qual é o seu destino na v2.1 — preservado, preservado com nova implementação, substituído pela plataforma ou aposentado — sempre nomeando qual. Essa tabela de destino é registrada nos próprios documentos 02, 03 e 04, como coluna Destino na v2.1 de cada requisito e de cada regra, e é consolidada para execução no documento 10 — Plano de Execução Vibe Coding.

As fontes desta fase são, além de toda a suíte da v2.0: o repositório da v2.0 (CLAUDE.md, .specify/memory/constitution.md, docs/arquitetura/01-schema.md a 04-appstate.md, specs/001-… a specs/039-…, migracao/*.py, tests/), a planilha viva Banco de dados CIAARA-11 v2.0 (23 abas) e o histórico de implantações (implantacao/MANIFESTO.md e implantacao/historico/).

## 2. Contexto institucional [PRESERVADO — texto normativo, sem alteração]

O CIAARA (Centro de Instrução e Adestramento Almirante Radler de Aquino) é uma organização de ensino da Marinha do Brasil com a missão de ministrar cursos, adestramentos e estágios de hidrografia, oceanografia, meteorologia, navegação e auxílios à navegação, capacitando pessoal nas áreas de competência da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação).

Toda a atividade letiva do CIAARA é regida anualmente pelo PROENS (Programa de Ensino), um documento de planejamento elaborado conforme o Capítulo 4 da publicação DGPM-101 (Normas para os Cursos e Estágios do Sistema de Ensino Naval). O PROENS-2026 — analisado como parte deste levantamento — define, para os 25 cursos e estágios do ano: o calendário escolar, o número de alunos, as datas de início/término de cada turma, a grade curricular semana a semana de cada curso (matérias, carga horária, unidades de ensino) e as reservas de Administração e Tempo Reserva por curso. O sistema CIAARA-11 existe para digitalizar, executar e acompanhar o cumprimento desse plano — ele não o substitui nem o cria; o PROENS é a fonte normativa e o sistema é a ferramenta operacional.

Nota de escopo da v2.1. Nada nesta seção muda por causa da migração. O corpo normativo (DGPM-101/103, DEnsM-1002/1004/2001/2003, PCP-FCT-2, PROENS, Regimento Interno) é invariável e independe de plataforma. Uma migração de tecnologia que alterasse qualquer coisa desta seção estaria, por definição, errada.

## 3. Como o sistema chegou até aqui — três estágios [MIGRAÇÃO v2.1]

A história do CIAARA-11 tem três estágios, e é importante lê-los como acumulação, não como sequência de fracassos. Cada estágio resolveu o problema do estágio anterior e produziu o insumo do seguinte.

### 3.0 Antes da v1.0 — planilhas independentes por curso

O CIAARA operava historicamente por planilhas Excel/Sheets independentes por curso (preservadas em Planilhas/: Matérias e Instrutores.xlsx, CAHO 2026.xlsx, C-ESPC-HN 2026.xlsx), cada uma com abas manuais de Cronos previsto/cumprido, preenchimento semanal, impressão do Detalhe Semanal de Aula (DSA) e catálogo de disciplinas. Essas planilhas continuam sendo a referência histórica de regras de negócio (fórmulas de carga horária, formato de impressão do DSA, estrutura do Cronos) e foram a fonte consultada para especificar boa parte da v1.0.

### 3.1 v1.0 (2026) — o Apps Script monolítico

A v1.0 substituiu o processo manual por uma aplicação web única: Google Apps Script (V8) no backend + HTML/JS/Bootstrap 5 no frontend, com Google Sheets como banco de dados. Foi construída de forma incremental e documentada: uma especificação inicial em linguagem natural (Spec rudimentar.txt) refinada em três rodadas formais (update-spec.md = Spec V2, update-spec-dsa-cronos.md = Spec V3, update-spec-dsa-cronos-instrutores.md = Spec V4), cada uma implementada em commits individuais e rastreáveis (“Missão 1” a “Missão 16”).

O que a v1.0 entregou: o ciclo completo de gestão acadêmica — painel de panorama, página por curso, lançamento e impressão do DSA, Avaliações, Eventos Extracurriculares, Relatório consolidado, Diagrama de Alocação, módulo Cronos, motor preditivo gerarPlanejamento2027() e os cadastros de Cursos, Matérias e Instrutores com RBAC de três perfis.

O que a v1.0 deixou em aberto: um index.html de mais de 3.100 linhas e um Código.gs de mais de 2.700 linhas; identidade visual fragmentada em classes ad hoc por módulo; débito de dados acumulado (duplicatas de matéria no C-Ap-FR contornadas em tempo de execução por deduplicarCApFr_, aba Responsaveis_Curso vazia, colunas ausentes na aba de eventos, calendário do PROENS como constante em código); e navegação por variáveis globais soltas (CTX, turmaSel, DIAG, CRUD_UI, INICIO_STATE) sem URL, sem histórico e sem ponto único de verdade.

Esses quatro pontos são exatamente os quatro pilares estruturais da v2.0, e o valor de engenharia da v1.0 — edição cirúrgica, aditiva, testada contra caso real antes de generalizar, sem quebra retroativa — é um padrão que sobrevive a todas as versões (RNF-MAN-05).

### 3.2 v2.0 (agosto/2026) — Apps Script modularizado, base saneada, em produção — e um sucesso

A v2.0 cumpriu o que se propôs a fazer, e está em produção. Não é um estágio a superar: é o estágio que consolidou os requisitos, saneou a base e validou as regras — os três insumos que a v2.1 vai colher.

| Frente da v2.0 | Resultado verificável |
| --- | --- |
| Base nova e saneada | Planilha Banco de dados CIAARA-11 v2.0 publicada e viva (23 abas), com _Migracao_Log apenas-acrescenta. Migração e saneamento fechados no Épico C (specs/001-migracao-saneamento-dados/), com correções por script versionado em migracao/*.py — FK órfã de Instrutor_Disciplina, normalização de Posto_Graduacao, renumeração de IDs AVL-M…/EVT-M…, Calendario_Reservas populada a partir da constante RESERVAS_PROENS da v1.0. |
| Modularização | Épico B (specs/005-…): frontend e backend divididos por domínio via HtmlService/include(), o mecanismo que existia na v1.0 e nunca fora usado (RNF-MAN-01). |
| Design System | Épico A (specs/007-…) + refatoração UI/UX (specs/009-…): objeto global UI, tema claro/noturno, componentes unificados (RF-DS, RNF-USA-05). |
| Estado de navegação | Épico D (specs/011-appstate-navegacao/): AppState implantado como ponto único de verdade de contexto e navegação. |
| Taxonomia normativa | Épico E (specs/002-…): as 5 categorias — CHD (aula/avaliação/vista), AEC, TAD, TR e Estudo Individual à parte — com tetos calculados e sinalizados como aviso, nunca bloqueio. |
| RBAC organizacional | Épico F (specs/004-rbac-ampliado-usuarios/): os perfis do documento 01 substituem os três genéricos da v1.0. |
| Cronograma + motor preditivo | Épico G (specs/006-…): Diagrama de Alocação e Cronos fundidos, motor generalizado para qualquer ano. |
| Sugestão do DSA | Épico H (specs/008-motor-sugestao-dsa/), inspirado no comportamento do FET. |
| Avaliações simplificadas | Épico I (specs/003-…): agendamento puro, sem Formula_MF; a CHD só sobe quando a avaliação é efetivamente registrada no DSA. |
| LIQ, OS de Instrutoria, Ficha de Docentes | specs/022-026, 027-liq-automacao, 028-os-instrutoria — módulos que nem existiam na v1.0. |
| Governança de engenharia | Constitution com 9 princípios; 39 ciclos Spec Kit completos (specify → clarify → plan → tasks → analyze → implement); suíte de invariantes estruturais crescendo de 58 para 466 testes, 0 regressão; implantação padronizada via clasp com BUILD_ID e MANIFESTO.md. |

Por que isso importa para a v2.1. A v2.1 não recomeça de uma folha em branco nem “reinventa o domínio”: ela reimplanta um domínio já especificado, já auditado contra a norma, já implementado, já testado por invariantes e já validado por um usuário real — que é o próprio mantenedor. As ~40 regras RN- do documento 04, as ~22 classificadas Risco: Alto, e a suíte de 466 invariantes são o contrato que a v2.1 herda pronto. Esse é o ativo mais valioso do projeto, e ele foi produzido pela v2.0.

### 3.3 v2.1 (a partir de 25/08/2026) — Next.js + Supabase

A v2.1 é exclusivamente uma migração de plataforma. O sistema muda de substrato:

| Camada | v2.0 (em produção) | v2.1 (alvo) |
| --- | --- | --- |
| Backend | Google Apps Script (V8), Web App via doGet() | Next.js 15+ (App Router), Server Components e Server Actions |
| Banco | Google Sheets (23 abas) | Supabase PostgreSQL (schema relacional, FKs, transações) |
| Frontend | Vanilla JS ES6+ + Bootstrap 5 via CDN | React 19 + TypeScript strict + Tailwind CSS v4 + shadcn/ui |
| Autenticação | Conta Google (Session.getActiveUser()) | Supabase Auth — e-mail/senha, somente por convite do Admin |
| Autorização | Verificação em função .gs (exigirFuncao) | RLS no banco + matriz de permissões como dado |
| Estado de navegação | Objeto AppState em memória | URL (searchParams) via nuqs |
| Implantação | clasp push/clasp deploy manual, direto em produção | Vercel, com preview por branch e CI |
| Modularização | HtmlService/include() | Módulos ES + lib/dominio/ puro, sem I/O |

O detalhamento de cada linha é da Fase 2 (documentos 20–25). O que este documento fixa é: a mudança é de plataforma, não de domínio.

## 4. O sistema hoje (v2.0 em produção) — resumo do estado atual

Em produção, a v2.0 cobre o ciclo completo de gestão acadêmica do CIAARA-11: painel de panorama geral por turma; página dedicada por curso; lançamento e grade impressa do Detalhe Semanal de Aula (DSA), com motor de sugestão; agendamento e acompanhamento de Avaliações (execução, sem nota); registro de atividades não letivas nas cinco categorias normativas (AEC, TAD, TR, Estudo Individual, além da CHD); Relatório consolidado por turma/período; Cronograma unificado (previsto × executado) com motor preditivo multi-ano; cadastros de Cursos, Turmas, Disciplinas e Instrutores; Ficha de Docentes em PDF; LIQ (Lista de Instrutores Qualificados); OS de Instrutoria; e apoio leve à Avaliação Externa/ROTA. O detalhamento funcional está no documento 02 — Requisitos Funcionais; as regras que sustentam esses módulos, no documento 04 — Regras de Negócio a Preservar.

Em volume de dados, levantado da base viva:

| Entidade | Volume |
| --- | --- |
| Cursos/estágios | 24 |
| Turmas | 29 |
| Disciplinas | 175 |
| Instrutores | 177 |
| Vínculos instrutor↔disciplina | 798 |
| Registros de aula | ~1.753 |
| Atividades não letivas | 663 |
| Avaliações | 111 |
| Usuários simultâneos | dezenas, no máximo |

É uma base pequena. Esse fato é uma diretriz de projeto, não uma nota de rodapé: a v2.1 deve priorizar clareza de schema e manutenibilidade sobre desempenho. Desempenho não é um problema real deste sistema, e a v2.1 não deve fingir que é. Qualquer decisão de arquitetura justificada por “escala” nesta versão deve ser tratada com desconfiança.

Pendências conhecidas da v2.0 que a v2.1 herda. Boa parte das specs implantadas registra “teste de aceite contra a planilha ao vivo ainda pendente”. Isso não é descuido: é consequência direta de a plataforma não ter ambiente de teste separado da produção (ver seção 5, motivador (e)). O plano de corte da v2.1 (documento 30) trata explicitamente dessa herança — nenhuma pendência de aceite da v2.0 é fechada “por migração”.

## 5. Por que a v2.1 agora [MIGRAÇÃO v2.1 — seção integralmente reescrita]

### 5.1 Os quatro problemas estruturais da v2.0 estão resolvidos

A seção 5 da v2.0 listava quatro motivadores estruturais: (a) identidade visual fragmentada, (b) arquivo único monolítico, (c) débito de dados acumulado e (d) estado de navegação disperso. Os quatro foram resolvidos — respectivamente pelos Épicos A, B, C e D, todos implantados (ver seção 3.2). [RESOLVIDO — v2.0]

Portanto, eles não são mais motivo para nada, e repeti-los aqui seria desonesto. A v2.1 precisa de motivadores próprios, e eles são de outra natureza: não são defeitos do código, são limites do substrato. O código da v2.0 está tão bom quanto o Apps Script/Sheets permite; o que segue é a lista do que essa plataforma não permite, com evidência tirada do próprio histórico do projeto.

### 5.2 Os sete motivadores reais da migração

#### (a) Teto de execução e cotas do Apps Script

O Apps Script impõe um tempo máximo de execução por invocação (6 minutos por chamada de função de servidor) e cotas diárias por conta (tempo total de execução, execuções simultâneas, chamadas de serviços externos), publicadas pelo Google e sujeitas a revisão unilateral — o projeto não controla nenhuma delas. O próprio RNF-PERF-03 da v2.0 já registrava essa dependência como restrição, e o RNF-PERF-02 fixou um tempo-limite de 30 segundos no cliente para não travar a interface.

Na prática, esse teto já molda o desenho do código, não apenas o desempenho. Cada getValues() do SpreadsheetApp é uma chamada remota; o custo dominante não é processar, é ir buscar. Por isso o projeto tem uma regra explícita, nascida da spec 017 (Hotfix Roteamento SPA, Fonte Rawline e Performance do DSA) e reafirmada na spec 035 (SC-006): funções como getDisciplinasAnoVigente(ano) fazem 3 leituras de aba, nunca 1 por turma. É uma boa regra — e é uma regra que só existe porque a plataforma cobra caro por leitura. O RNF-PERF-04 (motor preditivo executado sob demanda, nunca a cada acesso) tem a mesma origem.

Em PostgreSQL, o motor preditivo de um ano inteiro é uma consulta com JOIN sobre alguns milhares de linhas — trabalho de milissegundos, dentro de uma transação, sem teto de 6 minutos e sem cota diária. A restrição desaparece; o requisito RNF-PERF-03 fica [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA].

#### (b) Ausência de integridade referencial e de transações no Google Sheets

Uma planilha não tem chave estrangeira, não tem UNIQUE, não tem CHECK, não tem tipo de coluna e não tem transação. Tudo isso, na v2.0, é disciplina de código — e a evidência de que disciplina de código não basta está registrada nas próprias specs:

- FK órfã real. Instrutor_Disciplina!VIN-000419 apontava para um ID_Grade inexistente. Só foi descoberto pela auditoria do Épico C e corrigido por script (migracao/corrigir_vinculo_orfao_instrutor_disciplina.py), com o valor bruto preservado em ID_Grade_Legado_v1. Em PostgreSQL, essa linha nunca teria sido gravada — a FK a teria recusado.

- Unicidade sem garantia. A regra “ID_Curso + Cod_Disciplina é único” estava documentada desde a migração original e nunca tinha implementação real até a spec 036 escrever existeCodDisciplinaNoCurso_. Um UNIQUE (curso_id, codigo) a teria garantido desde o primeiro dia, para todo caminho de escrita — inclusive os scripts Python de migração, que não passam pelo código da aplicação.

- Chave primária em branco por configuração errada. A spec 036 encontrou CRUD_CONFIG['Turma_Disciplina'].prefixo vazio: as 210+ linhas reais tinham sido semeadas por script Python e nunca por crudCriar, então a primeira escrita real pela aplicação teria gravado ID_Turma_Disciplina em branco. id uuid primary key default gen_random_uuid() torna essa classe de defeito impossível.

- Transação simulada à mão. A spec 036 precisou implementar rollback manualmente: se a segunda gravação falha, a primeira é desfeita por exclusão lógica (crudExcluir). Funciona, é bem-feito, tem teste — e é trabalho que BEGIN … COMMIT faz sozinho.

- Duas fontes de verdade divergindo. A spec 029 encontrou divergência real entre a cópia .xlsx local e a planilha ao vivo (89 linhas semeadas / 121 em branco), resolvida por decisão do responsável elegendo a planilha viva como fonte de verdade. A spec 025 revelou o mesmo padrão: nenhuma migração desde 2026-08-14 havia de fato rodado contra o Sheets ao vivo, só contra a cópia local.

- Fórmula quebrada em produção. A coluna Cad_Disciplinas.Instrutores_Selecionados exibia #ERROR! na planilha viva até ser removida pela spec 033. Uma coluna derivada em PostgreSQL é GENERATED ALWAYS AS … STORED ou uma VIEW — ou está correta, ou a migração falha; não existe estado “erro visível permanente”.

- _Meta_Colunas. A v2.0 precisou criar uma aba para dar ao Sheets um contrato de coluna que ele não tem nativamente. No PostgreSQL, o catálogo (information_schema) e os tipos TypeScript gerados pelo Supabase CLI cumprem esse papel com garantia do motor. É o exemplo canônico de requisito [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA]: a tabela é aposentada porque o problema que ela resolvia deixa de existir.

Some-se a isso que a planilha é editável à mão por qualquer pessoa com acesso ao arquivo, contornando todas as validações da aplicação — o que nos leva ao motivador (d).

#### (c) Impossibilidade de deep-link e de histórico de navegação

Este é o motivador em que a plataforma não apenas dificulta: ela proíbe.

O Apps Script serve o Web App dentro de um iframe isolado sob script.google.com. Durante a implantação do Épico E, dois achados só visíveis em produção foram registrados; o segundo é decisivo: mutar window.location.hash — ou usar navegação padrão de âncora — dentro desse iframe quebra a sincronização postMessage com o wrapper externo e apaga a página cerca de 1 segundo após o carregamento. A correção foi remover toda mutação de hash e trocar os links por href="#" onclick="irPara(...); return false;".

Ou seja: a v2.0 não pode usar a URL como estado, por decisão da plataforma, não por escolha de arquitetura. O AppState (Épico D, specs/011-appstate-navegacao/) é a melhor resposta possível dentro dessa restrição — e continua não entregando o que RF-NAV queria:

| O que se queria | v2.0 | v2.1 |
| --- | --- | --- |
| Voltar/avançar do navegador | ✗ impossível no iframe | ✓ nativo do App Router |
| Recarregar sem perder contexto | ✗ | ✓ searchParams |
| Compartilhar link de uma tela específica (“veja o DSA da CAHO 2026, semana 12”) | ✗ | ✓ /turmas/caho-2026/dsa?semana=12 |
| Abrir duas telas em abas diferentes | ✗ | ✓ |
| Favoritar uma visão filtrada | ✗ | ✓ |

Na v2.1 isso vem de graça: AppState deixa de ser um objeto e vira a URL como fonte de verdade (?turma=…&curso=…&semana=…), gerida por nuqs. O requisito RF-NAV é [PRESERVADO com nova implementação]; o objeto AppState é [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA].

#### (d) Segurança que depende de disciplina de código, não de garantia do motor

O RNF-SEG-02 da v2.0 diz: “Toda operação de escrita deve continuar sendo verificada no servidor contra o perfil do usuário autenticado, independentemente do que a interface exibe ou oculta”. É o requisito certo. O problema é como ele é cumprido: por uma chamada a exigirFuncao(...) no topo de cada função .gs de escrita. Se alguém esquecer a chamada, ou passar a lista errada de perfis, não existe nada que perceba.

E isso aconteceu, de forma verificável:

- A spec 038 encontrou definirPrioridadeDisciplina (MotorPreditivo.gs) chamando exigirFuncao(PERFIS_DIVISAO_ADMIN_ACADEMICA) sem 'Admin' — a única função de escrita do arquivo fora do padrão ['Admin'].concat(...) usado pelas três funções irmãs. Um usuário Admin era barrado de uma operação que lhe cabia, e ninguém percebeu por várias specs.

- Antes do Épico F, 7 dos 9 perfis do documento 01 sequer carregavam o sistema, bloqueados em getContextoInicial — o código só reconhecia Admin e Operador.

- O RNF-SEG-04 existe justamente porque a modularização podia expor funções de escrita fora da verificação de perfil. É um requisito que só faz sentido numa plataforma onde a verificação é convenção.

- E, acima de tudo: a planilha é acessível fora da aplicação. Quem tem acesso ao arquivo no Drive edita a linha diretamente, e nenhuma verificação de perfil roda. O RNF-SEG-03 (lock contra condição de corrida) é outro sintoma da mesma coisa — proteção implementada por acordo entre chamadores, não pelo armazenamento.

Na v2.1, RNF-SEG-02 deixa de ser disciplina de código e passa a ser garantia do motor: é RLS. Toda tabela tem ENABLE ROW LEVEL SECURITY; uma tabela sem policy é inacessível por padrão — e isso é intencional, é o comportamento seguro. A matriz de permissões vira dado (perfil_permissao (perfil, recurso, acao, permitido)), consultada pelas policies através de funções SECURITY DEFINER STABLE no schema app. Consequências diretas: trocar uma permissão vira UPDATE, não migration; esquecer a verificação numa rota nova não abre buraco, porque a fronteira não está na rota, está no banco; e RNF-SEG-03 fica [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA] — controle de concorrência é transação, não LockService.

#### (e) Ausência de ambiente de teste/preview e de integração contínua

O RNF-PLAT-04 da v2.0 dizia, textualmente, que a implantação continua manual e que “a v2.0 não pressupõe adoção de clasp ou pipeline de CI/CD”. O Princípio III da constitution ia além: clasp é rodado manualmente por sessão — nunca pipeline automatizado, gatilho de commit, ou serviço de CI/CD.

O resultado operacional é objetivo: existe uma URL só, e ela é a produção. Isso produziu, no histórico do projeto:

- 17 implantações órfãs e um erro de digitação despercebido na primeira implantação manual (o que motivou a adoção do clasp em 2026-08-14);

- os dois achados do Épico E, invisíveis em qualquer teste local porque dependiam do sandbox de iframe que só existe em produção;

- implantações corrigidas e refeitas logo após o deploy (@31 após achado em @30; @34 corrigido em @35);

- e a marca registrada da fase: quase toda linha do quadro de estado da v2.0 termina em “teste de aceite contra a planilha ao vivo ainda pendente” — porque testar de verdade significa mexer na base de produção, no meio do ano letivo.

Na v2.1, cada branch ganha um preview deploy na Vercel com seu próprio ambiente Supabase de teste, e o portão de qualidade roda em CI antes do merge: tsc --noEmit, eslint, Vitest (unidade e RLS), pgTAP (invariantes SQL) e Playwright (e2e, incluindo as rotas de impressão). RNF-PLAT-04 é [REVOGADO — v2.1] e substituído por CI/CD com preview por branch. Isso não é conforto de desenvolvedor: é a única forma de fechar as pendências de aceite herdadas da v2.0 sem arriscar a produção.

#### (f) Dificuldade de evoluir a interface sem framework de componentes

A v2.0 tem Design System (RF-DS) e ele funciona. O que ela não tem é um mecanismo de reuso que o motor garanta — porque RNF-PLAT-03 proibia framework de componentes e bundler, e porque o Apps Script tem uma limitação estrutural: arquivos .gs não são visíveis dentro de arquivos .html. A consequência é duplicação obrigatória, registrada nas specs:

- ORDEM_ANTIGUIDADE_POSTO e a função de ordenação por antiguidade existem em Instrutores.gs/ViewInstrutores.html e precisaram ser duplicadas em ViewDisciplinas.html (spec 036), com o comentário explícito: “Apps Script não compartilha .gs entre .html”.

- As máscaras de campo (mascaraCpf_, mascaraDataBr_, dataBrParaIso_, isoParaDataBr_) seguem o mesmo padrão de repetição por view (specs 025, 035).

- O componente .modal do Bootstrap foi evitado por várias specs por causa de um bug de impressão da Ficha do Instrutor, e só foi adotado na spec 035, com a justificativa de que “este painel nunca é impresso”. Um componente cuja adoção depende de arqueologia de bug não é um sistema de componentes.

- O RNF-MAN-02 já pedia “uma única fonte” para configurações duplicadas manualmente entre frontend e backend — pedido que a plataforma não deixa atender.

- E a lacuna de teste: a spec 030 fechou com “nenhum caso novo — mudança de DOM/UI puro, sem harness de mock disponível”. Mudança de interface, na v2.0, é a única categoria de mudança sem rede de proteção.

Na v2.1, um componente é um módulo importado, tipado, usado em qualquer tela, e testável com Playwright e testes de componente. components/ciaara/ (CardKpi, BadgeStatus, GradeAlocacao, FiltroAvancado, AlertaConformidade, TabelaDensa, SeletorTurma) substitui a duplicação por importação. O objeto global UI deixa de existir como objeto e vira tokens de design + biblioteca de componentes tipada: RF-DS é [PRESERVADO], o mecanismo muda.

#### (g) Custo crescente de manter regras de negócio em JavaScript não tipado

Este é o motivador que menos aparece e mais cobra. As ~40 regras RN- são o coração do sistema, e hoje vivem em JavaScript sem tipos, sem compilador e sem contrato verificável entre quem escreve e quem lê um objeto. Erros de contrato só aparecem em produção, quando aparecem:

- Spec 034 — o caso mais caro. validarLiq_/montarDadosSecao2Liq_ liam a tabela errada: Instrutor_Disciplina (habilitação) em vez de Turma_Disciplina.ID_Instrutor (seleção real por turma, fonte de verdade desde a spec 029). O gap ficou aberto desde a spec 027 e produziu, com dado ao vivo, 27 falsos positivos em 54 casos, bloqueando a geração da LIQ nos quatro trimestres de 2026. Duas tabelas com papéis diferentes, colunas parecidas e nenhum tipo separando uma da outra.

- Spec 035. Um parser de data timezone-safe (isoParaDate_) existia e era correto — mas nunca era acionado para Previsao_Inicio/Previsao_Termino, porque ehColunaData_ reconhece coluna de data pelo nome (Data*/*_Data*) e esses dois campos não seguem a convenção. Uma regra de tipo escrita em convenção de nome de string é exatamente o que um tipo de verdade elimina.

- Spec 038. Datas do painel “Editar” revertiam no F5 sem nenhum erro na tela — falha silenciosa, corrigida transformando-a em falha visível (releitura de verificação pós-gravação).

- Spec 036. O pedido original citava uma escala de precedência militar (Almirante, CMG, …, CB, MN) que não bate com o dado real — Posto_Graduacao nunca grava “Almirante” e os 11 códigos reais não incluem CB/MN. Um ENUM no banco teria tornado essa divergência impossível de nascer.

- E a armadilha estrutural, registrada como regra permanente na constitution: todos os arquivos .gs compartilham um único escopo global, e a ordem de execução de código de nível superior depende da ordem dos arquivos no projeto Apps Script — que não é a ordem do repositório. Toda inicialização precisa ser preguiçosa, por regra. Um sistema de módulos ES elimina a classe inteira.

Na v2.1, as regras RN- viram funções TypeScript puras em lib/dominio/, sem acesso a banco, com Zod validando as fronteiras e tsc --noEmit como portão de CI. Puras ⇒ testáveis sem banco ⇒ a suíte de invariantes da v2.0 porta quase 1:1. Regra permanente: nada em lib/dominio/ importa supabase. lib/dominio/ é o item mais importante desta migração.

### 5.3 O que se perde — e como isso é mitigado

Uma migração honesta declara o que custa. São três perdas reais, e nenhuma delas é retórica.

#### Perda 1 — dependência de conta paga e de limites de terceiros (Supabase e Vercel)

Hoje o sistema roda sobre a conta Google institucional que o CIAARA já tem, sem custo marginal e sem contrato novo. A v2.1 introduz dois fornecedores com planos, cotas e políticas próprias:

| Fornecedor | O que limita | Consequência prática |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Tamanho do banco, uso de banda, número de projetos, retenção de backup. O plano gratuito pausa projetos ociosos e não inclui Point-in-Time Recovery (PITR). | Um sistema institucional não pode ser pausado nem depender só de backup diário. O plano pago passa a ser requisito operacional, não conveniência. |
| Vercel | Cotas de build, execução e banda; o plano gratuito é de uso não comercial. | Uso institucional pede plano pago. |

Mitigação, em três camadas. (i) Dimensionamento: a base é pequena (seção 4) — o menor plano pago de cada fornecedor sobra com folga, e o custo é previsível e discutível como despesa de manutenção de sistema, não como surpresa. (ii) Portabilidade real: o banco é PostgreSQL padrão, não um formato proprietário; um pg_dump diário versionado, mais as migrations em supabase/migrations/*.sql, reconstroem o sistema inteiro em qualquer PostgreSQL — inclusive num Supabase auto-hospedado, já que o Supabase é software aberto. É por isso que a v2.1 proíbe permanentemente ORM que esconda o SQL (Prisma, Drizzle) e banco fora do Supabase: manter o SQL explícito é o que mantém a saída aberta. (iii) Backup independente: exportação periódica para a conta Google institucional (Drive), que continua existindo, garante que a saída não depende da boa vontade de nenhum fornecedor.

O que não se pode prometer: que o custo será zero, e que os limites de terceiros nunca mudarão. Não serão, e podem mudar. A troca honesta é custo previsível em dinheiro por garantias que a plataforma anterior não dá em nenhum preço.

#### Perda 2 — curva de aprendizado

A v2.0 usa JavaScript e uma planilha. A v2.1 exige TypeScript, React Server Components, SQL, RLS, migrations, Zod, Tailwind e Playwright. A equipe é, na prática, uma pessoa — que acumula mantenedor técnico e usuário operacional real. É uma curva concreta, e ela cobra no início.

Mitigação. (i) O método já está dominado: 39 ciclos Spec Kit completos, constitution, CLAUDE.md, rastreabilidade por identificador, testes por invariante. O que muda é a stack, não a disciplina — e a disciplina é a parte difícil. (ii) A documentação de vibe coding da v2.1 (documentos 40–42) existe exatamente para isso: constitution reescrita, épicos fatiados e CLAUDE.md do repositório carregando as convenções, para que o assistente trabalhe dentro delas em vez de improvisar. (iii) O sequenciamento protege a curva: Épico 0 (fundação) → 1 (schema/RLS) → 2 (ETL) → 3 (auth) → 4 (Design System) antes de qualquer tela de negócio; e o Épico 2 vem antes do 3, porque sem dado migrado não há o que proteger. (iv) lib/dominio/ é TypeScript puro sem I/O — é a parte do sistema mais parecida com o que já se sabe fazer, e é a parte que mais importa.

#### Perda 3 — o fim da facilidade de “abrir a planilha e olhar o dado”

Esta é a perda que mais dói no dia a dia, e a mais fácil de subestimar. Hoje, diante de qualquer dúvida, abre-se a planilha e olha-se o dado — filtrar, ordenar, conferir uma linha, corrigir uma célula, exportar para mandar por e-mail. Foi assim que se descobriu a divergência da spec 029 e se conferiu o _Migracao_Log linha a linha. É uma capacidade real, e ela não sobrevive intacta à migração: um banco não se abre com dois cliques, e — deliberadamente — não se corrige mais uma linha na mão sem passar por regra alguma.

Mitigação, e o que efetivamente se recupera:

| O que se fazia na planilha | Como se faz na v2.1 |
| --- | --- |
| Abrir e olhar uma tabela | Supabase Studio — editor de tabelas com filtro e ordenação, mais um editor SQL para qualquer pergunta que a tela não responda |
| “Ver a aba X como ela era” | VIEWs de leitura espelhando as 23 abas da v2.0 com os nomes antigos (vw_cad_disciplinas, vw_registro_aulas_e_atividades…), para quem vem do sistema anterior |
| Exportar para mandar/analisar | Exportação CSV/XLSX a partir do Studio, de uma VIEW ou de um botão nas telas de listagem — requisito de paridade, não extra |
| Conferir o log de migração | migracao_log como tabela consultável, com a mesma regra de sempre: apenas-acrescenta, jamais reescrever linha já gravada |
| Corrigir uma célula na mão | Deixa de existir como caminho normal — e essa é a metade boa da perda. Correção passa a ser operação registrada, com autor (editado_por), data (editado_em) e regra aplicada. Correção excepcional é SQL no Studio, deliberada e auditável. |

Duas ressalvas honestas: o Studio não é o Sheets — não há fórmula ad hoc na célula nem colaboração simultânea sobre a mesma grade; e é preciso saber um pouco de SQL para as perguntas fora do trilho. Em troca, o dado passa a ter tipo, restrição, autor e histórico — coisas que a planilha nunca teve, e cuja falta produziu, comprovadamente, uma FK órfã, uma unicidade nunca aplicada, uma PK em branco à espera e duas cópias da base divergindo.

### 5.4 O que não é motivo para a v2.1

Registrado explicitamente, para que nenhuma decisão de Fase 2 se apoie em premissa falsa:

- Não é desempenho. A base é pequena (seção 4). Ganho de velocidade é efeito colateral, não objetivo. Nenhuma decisão de arquitetura da v2.1 deve ser justificada por escala.

- Não é funcionalidade nova. A v2.1 não traz nenhuma funcionalidade de negócio além da paridade (seção 6).

- Não é insatisfação com a v2.0. A v2.0 está em produção, cumpriu suas dez frentes e é o insumo desta versão (seção 3.2).

- Não é modernização por modernização. Cada item de 5.2 aponta um limite concreto, com evidência tirada do histórico do próprio sistema. Um motivador que não conseguir apontar evidência assim não entra nesta lista.

## 6. Escopo confirmado da v2.1 [MIGRAÇÃO v2.1]

### 6.1 A regra de ouro desta versão

A v2.1 não reinventa o domínio. Ela reimplanta o mesmo domínio noutra plataforma.

O critério de sucesso é paridade funcional integral com a v2.0: todo RF- implantado na v2.0 tem correspondente funcionando na v2.1, e toda RN- preservada continua produzindo o mesmo resultado, verificado por invariante — nunca por diff com a saída histórica de um curso específico.

### 6.2 Paridade funcional integral (o escopo)

Todos os módulos abaixo são reimplantados com comportamento equivalente. A coluna “Origem” cita o épico/spec da v2.0 que é o contrato a honrar.

| # | Módulo / capacidade | Origem v2.0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cadastros: Cursos, Turmas, Disciplinas, Instrutores, habilitação instrutor↔disciplina | RF-CURSOS, RF-MATERIAS, RF-INSTR, RF-CRUD, specs 019/029/031/036 |
| 2 | Regime de horário por curso, com vigência temporal e mudança no meio do curso | RF-HOR, Épico G |
| 3 | Detalhe Semanal de Aula — lançamento, saldo de CH e impressão | RF-DSA, Épico E |
| 4 | Motor de sugestão do DSA (comportamento inspirado no FET) | RF-DSA-08, Épico H, spec 008 |
| 5 | Avaliações — agendamento e acompanhamento de execução, sem nota e sem média | Épico I, spec 003, RN-AVAL-02 |
| 6 | Atividades não letivas: AEC, TAD, TR e Estudo Individual, com tetos normativos sinalizados | Épico E, spec 002, RNF-NORM-02 |
| 7 | Cronograma unificado (previsto × executado) e motor preditivo multi-ano | Épico G, spec 006 |
| 8 | Planejamento anual: prévia, edição manual e gravação como plano oficial | RF-PLAN, Épico G |
| 9 | Relatório consolidado por turma/período, com impressão | RF-REL |
| 10 | LIQ — Lista de Instrutores Qualificados | spec 027, RN-LIQ-01..04 |
| 11 | OS de Instrutoria | spec 028 |
| 12 | Ficha de Docentes em PDF | specs 022–026 |
| 13 | Apoio leve à Avaliação Externa / ROTA | RF-ROTA, decisão D7 |
| 14 | RBAC com os perfis organizacionais e escopo de curso | Épico F, spec 004, documento 01 |
| 15 | Design System e tema claro/noturno persistido | RF-DS, RNF-USA-05, Épico A |
| 16 | Calendário administrável: feriados, janelas de curso, reservas do PROENS | RF-DADOS-04, RNF-MAN-04 |
| 17 | Parâmetros normativos administráveis (tetos AEC/TAD/TR, faixas de CH docente, limite de TA/dia) | RNF-NORM-08, Princípio VII |

Impressão é requisito, não detalhe (RNF-COMP-01). DSA, Relatório do Curso, Cronograma, Ficha do Instrutor, LIQ e OS de Instrutoria mantêm paridade com a v2.0, em rotas dedicadas /print/* que renderizam sem o shell da aplicação, com @media print e quebra de página controlada. Todo teste e2e de impressão compara contra o layout aprovado da v2.0.

### 6.3 O que a plataforma destrava (ganhos, não funcionalidades novas)

Estes itens não são requisitos funcionais novos: são consequências diretas da troca de substrato, que aparecem sem trabalho de domínio adicional.

| Ganho | O que era na v2.0 | Requisito de origem |
| --- | --- | --- |
| Deep-link e histórico de navegação | Impossível dentro do iframe do Apps Script | RF-NAV — [PRESERVADO com nova implementação] |
| Integridade referencial declarativa | Disciplina de código e script de auditoria | RNF-CONF-01/05 — [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA] |
| Transações ACID | Rollback manual por exclusão lógica | RNF-SEG-03 — [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA] |
| Segurança no dado (RLS), não só na função | exigirFuncao(...) no topo de cada escrita | RNF-SEG-02/04 — [PRESERVADO com nova implementação] |
| Ambiente de pré-visualização por branch e CI | Uma URL só, que é a produção | RNF-PLAT-04 — [REVOGADO — v2.1] |
| Contrato de dados garantido pelo motor | Aba _Meta_Colunas mantida à mão | — tabela aposentada; information_schema + tipos gerados |
| Tipos verificados em tempo de compilação | JavaScript sem tipos | RNF-MAN-02 — atendido por tsc --noEmit no CI |

### 6.4 Não há funcionalidade nova de negócio nesta versão

Declaração explícita, e é um limite duro: além da paridade descrita em 6.2, a v2.1 não entrega nenhuma funcionalidade de negócio nova. O valor desta versão é a plataforma — a garantia, a testabilidade, a segurança no dado e a capacidade de evoluir. Qualquer pedido de funcionalidade nova durante a v2.1 é tratado como v2.2 ou v3.0, registrado no backlog e não implementado no meio da migração, ainda que pareça simples.

O motivo é de risco, não de burocracia: uma migração cuja meta se move não tem como provar que chegou. Se a paridade for negociável, não existe critério de aceite (seção 9).

## 7. Fora de escopo (não-objetivos da v2.1) [Revisado — v2.1]

Critério permanente de contenção de escopo [PRESERVADO — v1.3, recomendação R-7; Princípio IX]. Toda nova solicitação de funcionalidade — nesta fase ou em qualquer fase seguinte — é confrontada com um teste objetivo único: este processo é atribuído à CIAARA-11 (Divisão de Administração Acadêmica) na Matriz de Responsabilidades? Se não for, o pedido é, por definição, fora de escopo deste sistema, ainda que adjacente ou tecnicamente simples de implementar — cabe a outra divisão (CIAARA-12, -13, -14, -31 ou -32, conforme o processo) ou a outro sistema. Este critério substitui julgamento subjetivo por um teste verificável contra documento normativo, e é a defesa formal contra expansão indevida de escopo. A migração de plataforma não o afeta em nada: ele é organizacional, não técnico.

### 7.1 Item revogado nesta versão

“Migração de plataforma” — [REVOGADO — v2.1, em 25/08/2026]. A v2.0 listava, nesta seção, o seguinte não-objetivo:

“Migração de plataforma. A v2.0 permanece sobre Google Apps Script no backend e Vanilla JS/Bootstrap 5 no frontend, dividida via include(); o banco de dados continua sendo Google Sheets. O que muda (documento 08, decisão D3) é a estrutura/schema dentro dessa mesma plataforma — uma reestruturação de dados, não uma troca de tecnologia.”

Esse não-objetivo era correto para a v2.0 e está revogado para a v2.1, por decisão de Bernardo Villas Bôas dos Santos em 25/08/2026. Ele não é apagado: fica registrado aqui, com a data e o motivo, porque a suíte da v2.1 precisa deixar o leitor seguir a trilha da v2.0 até aqui. Os motivos estão na seção 5.2; as consequências normativas são a revogação de RNF-PLAT-01, RNF-PLAT-02, RNF-PLAT-03 e RNF-PLAT-04 (documento 03 da v2.1) e a reescrita do Princípio III da constitution (documento 40).

Também revogado no mesmo ato: “Login com usuário e senha próprios”. A v2.0 registrava como não-objetivo a autenticação própria, mantendo a conta Google (RNF-SEG-01, decisão D1). [REVOGADO — v2.1, 25/08/2026]: a v2.1 adota e-mail/senha por convite do Admin, no Supabase Auth, com signup público desabilitado. O motivo é de dependência de plataforma, não de preferência: Session.getActiveUser() é um serviço do runtime Apps Script e não existe fora dele. Detalhamento no documento 01, seção 2.1.

### 7.2 Não-objetivos que continuam valendo integralmente

Reescrita arbitrária de regras de negócio. [PRESERVADO] As regras do documento 04 continuam exatamente como especificado — reimplementadas, não reinterpretadas. Uma regra só muda onde houver decisão explícita e registrada do responsável. A migração não é licença para “melhorar” regra de negócio de passagem, e uma diferença de comportamento descoberta durante a migração é tratada como defeito da migração até prova em contrário.

Portal de autoatendimento do instrutor → v3.0. [PRESERVADO] A ideia de o próprio instrutor acessar o sistema (consultar sua grade, confirmar preferências, ver sua carga horária) foi explicitamente adiada por Bernardo para uma v3.0 futura (documento 08, Tema S). A v2.1 mantém os perfis organizacionais de RBAC, mas não constrói nenhuma tela de autoatendimento para instrutores. O instrutor continua sendo objeto de dados do sistema, não usuário dele. Observação honesta: a v2.1 torna esse portal tecnicamente muito mais fácil — Supabase Auth por convite e RLS por escopo já resolvem o difícil. Isso não antecipa o escopo; apenas registra que o custo da v3.0 cai.

Controle operacional completo de EAD/Semipresencial. [PRESERVADO] O sistema continua registrando e acompanhando apenas a dimensão de calendário e carga horária de cursos híbridos; a operação do AVA (credenciamento, fóruns, tarefas, frequência virtual) é da CIAARA-13 e permanece fora do sistema.

Integração ou geração automática da Avaliação Externa/ROTA. [PRESERVADO] O apoio confirmado (item 6.2, linha 13) é limitado à organização dos dados que o sistema já possui, para preenchimento manual. Não há integração de sistemas nem geração automática da planilha ROTA (documento 08, decisão D7).

O sistema não calcula nota, média final, aprovação ou documento escolar. [PRESERVADO — RNF-NORM-06] É competência das divisões CIAARA-32 (Registro Escolar) e CIAARA-12.3 (Avaliação do Ensino), não da CIAARA-11. Este é o fundamento normativo da decisão D5 e o principal critério objetivo de contenção de escopo. A migração não abre exceção: um banco relacional torna trivial calcular médias — e isso continua sendo fora de escopo, por fronteira organizacional, não por dificuldade técnica. Este é o teste mais claro de que a v2.1 entendeu o Princípio IX.

Sequenciamento pedagógico dos tempos de aula. [PRESERVADO — RNF-NORM-04 permanece REJEITADO] Rejeitado explicitamente pelo responsável em 01/08/2026 (“é uma regra muito exigente e será desconsiderada”). Mantido apenas como registro histórico; não gera requisito em nenhum documento da v2.1.

Novas funcionalidades de negócio. [PRESERVADO, e reforçado] Ver seção 6.4. Pedidos desse tipo viram v2.2 ou v3.0.

### 7.3 Não-objetivos técnicos novos desta versão [NOVO — v2.1]

Proibições permanentes da v2.1, registradas aqui para que a Fase 2 não precise redecidi-las:

| Proibição | Motivo |
| --- | --- |
| ORM que esconda o SQL (Prisma, Drizzle ou similar) | O SQL explícito é o que mantém a portabilidade real do banco (seção 5.3, Perda 1) e o que permite auditar uma policy RLS lendo-a. |
| Banco fora do Supabase | Um só banco, um só lugar de verdade. Nenhuma base auxiliar, nenhum cache persistente paralelo. |
| Biblioteca de componentes além de shadcn/Radix | shadcn/ui é copiado para o repositório e versionado; adicionar uma segunda biblioteca recria a fragmentação visual que o Épico A resolveu. |
| Regra de negócio implementada apenas na UI | Toda RN- vive em lib/dominio/ (função pura) e/ou no banco (constraint, trigger, policy). A tela nunca é a única guardiã de uma regra. |
| Reescrever regra de negócio “de passagem” | Ver 7.2, primeiro item. |
| Otimização de desempenho não solicitada | A base é pequena (seção 4). Complexidade em nome de escala inexistente é dívida, não ganho. |

## 8. Estrutura deste conjunto de documentos [MIGRAÇÃO v2.1]

A suíte da v2.1 é maior que a da v2.0 porque a migração exige documentar três coisas que a v2.0 não precisava: o destino de cada requisito, o plano de dados e o corte. A numeração é por faixa, para que a ordem do arquivo seja a ordem de leitura.

### Fase 1 — Requisitos (00–10)

| # | Documento | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 00 | Visão Geral e Escopo | Este documento — motivação, escopo, não-escopo e critérios de aceite da migração |
| 01 | Stakeholders e Perfis de Usuário | Fronteira organizacional, stakeholders regimentais, perfis de RBAC, matriz perfil × recurso × ação, ciclo de vida da conta, cenários típicos |
| 02 | Requisitos Funcionais | O que o sistema deve fazer, módulo a módulo, com a coluna Destino na v2.1 para cada RF- |
| 03 | Requisitos Não-Funcionais | Desempenho, usabilidade, segurança, manutenibilidade, conformidade — com RNF-PLAT-01..04 e RNF-SEG-01 marcados [REVOGADO — v2.1] e seus substitutos nomeados |
| 04 | Regras de Negócio a Preservar | As ~40 regras RN-, com destino, risco e o mapeamento para lib/dominio/, constraint, trigger ou policy |
| 05 | Modelo de Dados Conceitual | As entidades e seus relacionamentos, e as convenções da v2.1 (codigo, origem_migracao_v1, exclusão lógica, auditoria, vigência temporal) |
| 06 | Backlog de Épicos V2.1 | Os 14 épicos (0–13), sequenciamento e critérios de aceite de alto nível |
| 07 | Glossário | Termos institucionais e siglas de curso (invariáveis) + termos técnicos da nova stack com equivalente na v2.0 + termos de migração |
| 08 | Relatório de Triagem de Comentários (histórico) | Registro do processo que gerou a v1.1: os 48 comentários, as decisões D1–D7 e o mapeamento tema→documento. Preservado sem alteração — é a trilha que explica por que cada decisão existe, inclusive as revogadas nesta versão |
| 09 | Relatório de Auditoria da Fase 1 (histórico) | Auditoria normativa e de cobertura: 12 achados, 4 pontos de escopo, 7 recomendações e 14 propostas (13 aprovadas, 1 rejeitada). Preservado sem alteração — é a fundamentação normativa de boa parte das regras |
| 10 | Plano de Execução Vibe Coding | Como os épicos viram ciclos Spec Kit, a consolidação dos destinos de requisito, a Definition of Done, o protocolo de commit e o portão de CI |

Por que 08 e 09 não são reescritos. São relatórios de processo, não especificações: registram o que foi decidido, por quem e com que fundamento, em datas determinadas. Reescrevê-los para “atualizar” apagaria a trilha — exatamente o que a regra “nunca apagar um requisito” existe para impedir. Eles entram na suíte da v2.1 como estão, e é neste documento (seção 7.1) que se registra o que foi revogado depois.

### Fase 2 — Arquitetura (20–25)

| # | Documento | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 20 | Arquitetura Alvo Next.js + Supabase | Visão de conjunto: App Router, Server/Client Components, Server Actions, fronteiras de camada e o papel de lib/dominio/ |
| 21 | Schema Físico PostgreSQL | DDL comentado tabela a tabela, tipos, ENUM, constraints, índices, colunas geradas e views de compatibilidade |
| 22 | Segurança, RLS e Autenticação | Convite e sessão, usuarios ↔ auth.users, perfil_permissao, funções app.*, policies por tabela e os testes negativos obrigatórios |
| 23 | Design System Tailwind + shadcn | Tokens CIAARA sob @theme, tema claro/noturno, components/ciaara/, densidade, acessibilidade e as rotas /print/* |
| 24 | Estrutura do Repositório e Convenções | Árvore de pastas, nomenclatura, Conventional Commits, organização de testes e o que nunca entra no repositório |
| 25 | Camada de Dados e Estado | Acesso a dados por @supabase/ssr, URL como fonte de verdade (nuqs), revalidatePath/revalidateTag, loading.tsx/error.tsx e degradação segura |

### Fase 3 — Migração (30–31)

| # | Documento | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 30 | Plano de Migração ETL | Ordem de carga, scripts Python reaproveitados de migracao/, tratamento de órfãos, congelamento de escrita, corte, reconciliação, critério de aborto e rollback |
| 31 | Mapa De-Para Sheets → PostgreSQL | Aba por aba e coluna por coluna: nome de origem, nome de destino, tipo, transformação aplicada e destino do ID_* legado em codigo |

### Vibe Coding (40–42)

| # | Documento | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 40 | Constitution v2.1 | Os princípios reescritos para a nova plataforma — em especial o Princípio III, que deixa de proibir framework/banco externo/CI e passa a fixar a nova stack e suas proibições |
| 41 | Guia de Vibe Coding | Como conduzir os ciclos Spec Kit nesta stack: o que verificar antes de escrever requisito, o que exige clarify, o que exige analyze, e a Definition of Done por fatia |
| 42 | Prompts por Épico | O prompt de partida de cada um dos 14 épicos, com contexto, arquivos a ler, entregáveis e critérios de aceite |

### sql/

Scripts de referência versionados junto da documentação. São a fonte de supabase/migrations/*.sql e supabase/seed.sql no repositório, e a ordem dos arquivos é a ordem de execução.

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| sql/00-extensoes-e-tipos.sql | Extensões (pgcrypto etc.), schema app e os ENUM normativos: perfil_usuario, escopo_curso, categoria_normativa, tipo_reserva, modo_atribuicao, impacto_feriado, status_registro |
| sql/01-tabelas-cadastro.sql | cursos, curso_regime_historico, turmas, disciplinas, instrutores, instrutor_disciplina, responsaveis_curso, usuarios, usuario_curso |
| sql/02-tabelas-fato.sql | registros_aula, avaliacoes, avaliacoes_planejadas, atividades_nao_letivas, planejamento_anual, migracao_log, arquivo_avaliacoes_v1 |
| sql/03-config-e-calendario.sql | config_listas, config_parametros, feriados, janelas_curso, reservas_proens, horarios_tempos_aula |
| sql/04-views-e-funcoes.sql | Funções app.usuario_atual(), app.perfil_atual(), app.pode(), app.cursos_do_usuario(), trigger set_auditoria() e as VIEWs de compatibilidade com os nomes de aba da v2.0 |
| sql/05-policies-rls.sql | ENABLE ROW LEVEL SECURITY em toda tabela e as policies por tabela e operação, mais o seed de perfil_permissao a partir da matriz do documento 01 |

### Raiz da pasta

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| README.md | Índice mestre: mapa de leitura por papel, árvore de arquivos, ordem de leitura, estado do projeto e o primeiro comando prático |
| CLAUDE.md | Contexto operacional do repositório de código: convenções, gotchas, comandos e o que nunca fazer. É a versão de trabalho do documento 42 |

Formato. Cada .md desta pasta tem uma versão .docx ao lado, gerada para leitura e revisão fora do editor de texto. O .md é a fonte de verdade; o .docx é derivado e nunca é editado diretamente — uma correção feita só no .docx se perde na próxima geração.

Nota de manutenção. A numeração deixa faixas livres de propósito (11–19, 26–29, 32–39, 43+) para documentos futuros sem renumerar os existentes — a renumeração quebra toda citação cruzada já escrita, e citação cruzada é a espinha dorsal desta suíte.

## 9. Critérios de aceite da migração [MIGRAÇÃO v2.1]

A Fase 1 da v2.1 está concluída quando: (i) todo RF-/RN-/RNF- da v2.0 tiver destino explícito nos documentos 02, 03 e 04; (ii) o modelo relacional estiver descrito no documento 05; (iii) a matriz perfil × recurso × ação estiver fechada no documento 01; (iv) os épicos estiverem sequenciados no documento 06; e (v) Bernardo tiver validado esta suíte antes do início da Fase 2.

A migração como um todo — que é o que esta versão entrega — só é aceita quando todos os critérios abaixo estiverem satisfeitos. Cada um é verificável; nenhum depende de julgamento subjetivo.

| # | Critério | Como se verifica |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Paridade funcional. Todo módulo da seção 6.2 opera na v2.1 com comportamento equivalente ao da v2.0. | Roteiro de aceite por módulo, executado por Bernardo em ambiente de preview antes do corte. |
| CA-02 | Paridade de dados. Contagem por entidade idêntica à da base v2.0 (seção 4), e rastreabilidade 1:1 por codigo (o ID_* legado) em toda tabela migrada. | Relatório de reconciliação do documento 30: contagem por tabela, contagem de codigo distintos, lista de divergências — que deve ser vazia ou justificada linha a linha. |
| CA-03 | Zero órfão. Nenhuma FK apontando para linha inexistente; toda exceção herdada da v2.0 (como ID_Grade_Legado_v1) explicitamente registrada. | O próprio banco: se a carga completou com as FKs ativas, não há órfão. Confirmado por consulta de auditoria. |
| CA-04 | Invariantes preservadas. As regras RN- classificadas Risco: Alto no documento 04 têm asserção nomeada pelo identificador, em Vitest (função pura) e/ou pgTAP (SQL). Stub explicitamente pendente é aceito e rastreável; cobertura fingida, não. | Suíte verde no CI, com o relatório de stubs pendentes visível. |
| CA-05 | RLS provada por teste negativo. Para cada perfil, o que ele não pode ler ou escrever é negado pelo banco, com cliente autenticado — não pela UI. | Vitest com cliente Supabase autenticado por perfil. Testar só o caminho feliz de RLS não prova nada. |
| CA-06 | Paridade de impressão. DSA, Relatório do Curso, Cronograma, Ficha do Instrutor, LIQ e OS de Instrutoria conferem com o layout aprovado da v2.0. | E2E de impressão no Playwright + conferência visual por Bernardo. RNF-COMP-01. |
| CA-07 | Portão de qualidade verde. tsc --noEmit sem erro, eslint sem aviso novo, unidade + invariantes + RLS + e2e passando, migration aplicada em preview e revertível. | CI da branch, antes do merge. |
| CA-08 | Parâmetros normativos como dado. Tetos (AEC 10%, TAD 5%, TR 10%), faixas de CH docente e limite de TA/dia vivem em config_parametros; nenhum literal equivalente no código. Princípio VII. | Busca por literal no repositório + conferência do seed. |
| CA-09 | Vocabulário preservado. Os termos intraduzíveis (CHD, AEC, TAD, TR, TA, DSA, CHR, PROENS, DGPM-101/103, CAHO, LIQ, OS de Instrutoria, ROTA, LHFC, PM, OD, TFM e as siglas de curso) aparecem sem tradução, sem abreviação alternativa e sem sinônimo, em schema, código, interface e documentação. “Disciplina”, nunca “Matéria” (P-14). | Revisão do schema e busca por termo. |
| CA-10 | Nada perdido, nada apagado. migracao_log migrado íntegro e apenas-acrescenta; a planilha v2.0 preservada como fonte histórica somente-leitura, com data de congelamento registrada. | Documento 31 + contagem de linhas do log. |
| CA-11 | Rollback executável. Existe um caminho documentado e ensaiado de voltar à v2.0 dentro da janela de corte, com o critério objetivo de aborto declarado antes do corte. | Ensaio registrado no documento 30. |
| CA-12 | Escopo intacto. Nenhuma funcionalidade de negócio nova entrou (seção 6.4); nenhum não-objetivo da seção 7.2 foi violado. | Revisão de escopo contra este documento, por Bernardo, antes do corte. |

Definição de “pronto para corte”: CA-01 a CA-09 verdes em ambiente de preview, CA-10 e CA-11 documentados e ensaiados, CA-12 declarado por Bernardo. Enquanto qualquer um estiver aberto, a v2.0 continua sendo o sistema de produção — e isso não é fracasso, é o plano funcionando.