# CIAARA-11 v2.1 — Backlog de Épicos

Fase 1 do SDLC — Requisitos

25/08/2026

Table of Contents

# Backlog de Épicos — CIAARA-11 Versão 2.1

## Nota de migração (v2.1)

Este documento substitui Versão 2.0/Fase 1 - Requisitos/06-Backlog-de-Epicos-V2.md. Ele não descarta aquele backlog nem o trabalho que dele decorreu.

A v2.0 organizou o trabalho em dez épicos (A a J) e executou 39 specs Spec Kit (specs/001-migracao-saneamento-dados a specs/039-cronograma-gantt-sst), das quais nove fecharam épicos inteiros e trinta entregaram funcionalidade, refinamento de UI ou correção sobre o que já existia. Tudo isso está em produção hoje, sobre Google Apps Script + Sheets.

A v2.1 é migração de plataforma, não redesenho de produto (BRIEF §0). Consequentemente:

- Os dez épicos da v2.0 são reagrupados, não reescritos. Cada um tem destino explícito nos 14 épicos da v2.1 (§2).

- Cada uma das 39 specs tem destino explícito num épico da v2.1 (§4, tabela de rastreabilidade). Nenhuma funcionalidade entregue pela v2.0 é descartada.

- O que muda é o eixo de organização: a v2.0 organizava por pilar de melhoria (design system, modularização, saneamento…); a v2.1 organiza por fatia vertical entregável na plataforma nova (fundação → schema → dado → acesso → shell → domínios).

[REVOGADO — v2.1] RNF-PLAT-01 a RNF-PLAT-04 — a proibição de framework, banco externo, bundler e CI/CD — deixam de valer. Eram restrições da plataforma Apps Script, não do domínio. Em seu lugar: Next.js 15 + Supabase PostgreSQL + Vercel + GitHub Actions (BRIEF §1). O Princípio III da constitution é reescrito, não deletado.

[PRESERVADO] Todo o corpo normativo, todo termo intraduzível (CHD, AEC, TAD, TR, TA, DSA, CHR, PROENS, CAHO, LIQ, OS de Instrutoria, ROTA, LHFC, PM, OD, TFM), os tetos 10%/5%/10%, as faixas de CH docente, o 9º TA como alerta-nunca-bloqueio, a nomenclatura “Disciplina”, a rejeição de RNF-NORM-04, o limite de RNF-NORM-06 e o critério de contenção de escopo (BRIEF §9).

## 1. Como usar este documento

Este é um artefato de Requisitos: descreve o quê e o porquê de cada fatia, não o desenho técnico. O “como” — DDL das migrations, forma dos Server Actions, estrutura de componentes — é da Fase 2 (Arquitetura), que deve usar este backlog como entrada.

Cada épico traz sete blocos fixos:

| Bloco | O que responde |
| --- | --- |
| Objetivo e valor | Por que esta fatia existe e o que ela entrega a quem |
| Origem v2.0 | Que épico(s) e spec(s) ela absorve — rastreabilidade obrigatória (BRIEF §11) |
| Escopo | O que entra |
| Fora de escopo | O que explicitamente não entra, e para onde vai |
| RF-/RN- cobertos | Identificadores de origem |
| Critérios de aceite | Verificáveis, nunca subjetivos |
| Dependências, riscos, esforço | O que precisa estar pronto antes; o que pode dar errado; P/M/G |

Escala de esforço relativo: P = uma fatia de trabalho contida, sem decisão de arquitetura pendente. M = várias fatias, ou uma fatia com decisão de arquitetura embutida. G = domínio inteiro, com regras de negócio densas e múltiplos consumidores. A escala é relativa entre os épicos deste backlog, não uma estimativa de calendário.

Definition of Done (BRIEF §7). Nenhum critério de aceite abaixo substitui a DoD, que se aplica a toda fatia: tsc --noEmit limpo e eslint sem aviso novo; Vitest em toda função de lib/dominio/ tocada; pgTAP com uma asserção nomeada por regra RN- de Risco: Alto (stub rastreável é aceitável, cobertura fingida não); teste negativo de RLS por perfil; Playwright no percurso principal, incluindo a rota de impressão quando houver; migration aplicada em preview e revertível; commit feat(RF-XXX-NN): ….

## 2. Mapa: dez épicos da v2.0 → catorze épicos da v2.1

| Épico v2.0 | Título | Destino na v2.1 |
| --- | --- | --- |
| A | Design System Unificado | Épico 4 (tokens + shadcn/ui) |
| B | Modularização do Frontend e do Backend | Épicos 0 (estrutura do repo) e 4 (rotas por segmento) |
| C | Migração e Saneamento da Base | Épicos 1 (schema) e 2 (ETL + reconciliação) |
| D | Arquitetura de Navegação com AppState | Épico 4 (URL como fonte de verdade, nuqs) |
| E | Categorização de Atividades Letivas | Épico 9 |
| F | RBAC Ampliado e Gestão de Usuários | Épicos 1 (matriz como dado + RLS) e 3 (auth + telas) |
| G | Cronograma Unificado e Motor Preditivo Multi-Ano | Épico 7 |
| H | Motor de Sugestão do DSA | Épico 12 |
| I | Simplificação do Módulo de Avaliações | Épico 8 |
| J | Apoio Leve à Avaliação Externa/ROTA | Épico 13 |
| — | (sem épico v2.0 — funcionalidade herdada da v1.0) | Épicos 5 (cadastros), 6 (DSA), 10 (relatórios), 11 (LIQ/OS/Ficha) |

Quatro épicos da v2.1 não têm épico correspondente na v2.0 porque cobrem funcionalidade que já existia em produção desde a v1.0 e nunca precisou de épico de melhoria — mas que a v2.1, sendo migração de plataforma, precisa reimplantar do zero. É a diferença estrutural entre os dois backlogs: a v2.0 listava o que ia mudar; a v2.1 lista tudo o que precisa existir na plataforma nova.

## 3. Os catorze épicos

### Épico 0 — Fundação: repositório, Next.js, Supabase, CI, tipos gerados

Objetivo e valor. Existir um repositório que compila, testa e implanta sozinho, com o projeto Supabase conectado e os tipos do banco gerados automaticamente. Valor: todo épico seguinte parte de um chão firme; nenhuma fatia posterior gasta tempo com encanamento.

Origem v2.0. Épico B (modularização — a divisão em arquivos por domínio vira estrutura de diretórios de verdade). Spec 005-modularizacao-frontend-backend e, em espírito, 012-hotfix-tratamento-erro-leitura (degradação segura vira error.tsx por segmento). Novo enquanto migração: não há equivalente v2.0 para CI/CD, porque RNF-PLAT-04 o proibia.

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Repositório | GitHub (já criado por Bernardo), Conventional Commits, proteção da branch principal |
| Aplicação | Next.js 15+, App Router, React 19, TypeScript strict; estrutura de diretórios do BRIEF §4 |
| Supabase | Projeto conectado (já criado), supabase/config.toml, CLI local, ambiente de preview por branch |
| Tipos | supabase gen types typescript → lib/tipos/database.ts, regenerado no CI |
| Acesso a dados | lib/supabase/{client,server,middleware,admin}.ts com @supabase/ssr |
| Qualidade | tsc --noEmit, ESLint, Vitest, Playwright, pgTAP configurados e rodando vazios no CI |
| Hospedagem | Vercel, preview por branch, variáveis de ambiente documentadas em .env.local.example |
| Governança | CLAUDE.md, AGENTS.md, .claude/, constitution reescrita (Princípio III) |
| Estrutura de domínio | lib/dominio/ criado e vazio, com a regra escrita e testada por lint: nada em lib/dominio/ importa supabase |

Fora de escopo. Nenhuma tabela (Épico 1). Nenhuma tela de negócio (Épico 4+). Nenhum dado (Épico 2). Design tokens (Épico 4) — aqui entra apenas o Tailwind cru funcionando.

RF-/RN- cobertos. RF-MOD-01, RF-MOD-02, RF-MOD-03 (reinterpretados: a divisão passa a ser por segmento de rota e por módulo de domínio). [REVOGADO — v2.1] RF-MOD-04 (aviso de implantação parcial) — era proteção contra o modelo de deploy do Apps Script, em que arquivos podiam ser publicados separadamente. Com build atômico e deploy versionado na Vercel, implantação parcial deixa de ser um estado possível; o requisito é substituído pela garantia da plataforma. RN-DEG-01 (degradação segura) vira error.tsx + loading.tsx por segmento.

Critérios de aceite.

- git clone + npm install + npm run dev sobe a aplicação num ambiente limpo, seguindo apenas o README.

- Um push em branch gera preview na Vercel com URL própria.

- O CI roda tsc --noEmit, eslint, vitest e playwright e falha o merge se qualquer um falhar.

- lib/tipos/database.ts é gerado por comando documentado e o CI falha se estiver desatualizado em relação às migrations.

- Uma regra de lint impede import … from '@/lib/supabase…' dentro de lib/dominio/, com teste que prova a regra ativa.

- .env.local.example lista toda variável necessária, sem nenhum segredo real.

Dependências. Nenhuma. É a raiz.

Riscos. Baixos e conhecidos: configuração de @supabase/ssr com App Router tem armadilhas de cookie/sessão; resolver aqui, não espalhado pelos épicos seguintes. Risco secundário: sobre-engenharia de CI antes de haver o que testar — manter mínimo e crescer com os épicos.

Esforço: P.

### Épico 1 — Schema PostgreSQL + RLS + matriz de permissões

Objetivo e valor. O modelo conceitual do documento 05 vira DDL executável, com integridade referencial, unicidade, domínios, vigência por EXCLUDE e RLS em toda tabela. Valor: a partir daqui, a classe inteira de defeito de dado que a v2.0 combatia por convenção deixa de ser possível.

Origem v2.0. Épico C (estrutura da migração) + Épico F (RBAC como dado). Specs 001-migracao-saneamento-dados (o schema que está sendo portado) e 033-limpeza-schema-disciplinas (colunas mortas que não devem ser recriadas).

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Tabelas | As 24 entidades do documento 05 §3, com os nomes do BRIEF §2.1 |
| Convenções | id uuid PK, codigo text unique not null, origem_migracao_v1, status, quarteto de auditoria, trigger set_auditoria() |
| Integridade | Toda FK da matriz de cardinalidade (documento 05 §5.2), com on delete restrict como regra geral |
| Unicidade | As sete regras do documento 05 §7.2, incluindo o índice parcial UNIQUE (ano_letivo) WHERE status_previa = 'salvo' |
| Domínios | Sete ENUM normativos (BRIEF §2) + FK para config_listas no domínio administrável |
| CHECK | Escopo global/turma, fiscal exclusivo, linha de disciplina no planejamento (documento 05 §7.3) |
| Vigência | btree_gist + EXCLUDE em curso_regime_historico e responsaveis_curso |
| Derivados | GENERATED … STORED onde imutável; VIEW onde depende de now() ou de agregação (documento 05 §7.6) |
| RLS | ENABLE ROW LEVEL SECURITY em toda tabela; policies que consultam perfil_permissao |
| Funções | Schema app, SECURITY DEFINER, STABLE, search_path fixo: app.usuario_atual(), app.perfil_atual(), app.pode(recurso, acao), app.cursos_do_usuario() |
| Matriz | perfil_permissao (perfil, recurso, acao, permitido) populada por seed.sql |
| Parâmetros | config_parametros populada com tetos 10%/5%/10%, faixas de CH docente e limite de TA por dia |
| Invariantes | Suíte pgTAP inicial: integridade referencial, unicidade, contagem por tabela |

Fora de escopo. Carga de dados históricos (Épico 2). Telas de administração de usuários e parâmetros (Épico 3). Qualquer entidade das decisões pendentes — unidades_ensino, liq_emitida, papel_liq (ver §5).

RF-/RN- cobertos. RF-DADOS-01, RF-DADOS-03, RF-DADOS-04, RF-DADOS-06, RF-DADOS-07, RF-CRUD-04, RF-AUTH-03; RN-RBAC-02, RN-INST-02, RN-INST-05, RN-MAT-01, RN-MAT-02, RN-MAT-05, RN-EVT-01, RN-EVT-02, RN-EVT-03, RN-AVAL-02, RN-2027-09, RN-CRUD-02; RNF-NORM-08, RNF-SEG-02 ([ABSORVIDO PELA PLATAFORMA] — passa a ser RLS), RNF-CONF-01.

Critérios de aceite.

- supabase db reset reconstrói o schema inteiro do zero a partir das migrations, sem erro e sem passo manual.

- Toda tabela tem RLS habilitada; um teste prova que uma tabela sem policy é inacessível ao cliente anônimo e ao autenticado sem permissão.

- Cada uma das sete regras de unicidade do documento 05 §7.2 tem um teste pgTAP que tenta violá-la e espera a falha.

- Cada CHECK condicional tem teste que prova a rejeição do caso inválido.

- EXCLUDE de vigência: inserir dois regimes ativo do mesmo tipo com intervalos sobrepostos para o mesmo curso falha.

- app.pode('disciplinas','editar') devolve resultado coerente com perfil_permissao para cada perfil, provado por teste parametrizado.

- Trocar uma permissão é um UPDATE em perfil_permissao e não exige migration — provado por teste que altera a linha e observa a mudança de comportamento da policy.

- Nenhuma coluna derivada é gravável: um UPDATE em coluna GENERATED falha.

- migracao_log não aceita UPDATE nem DELETE de nenhum perfil (append-only garantido por policy).

Dependências. Épico 0. E a decisão UE-1 (documento 05 §9.1) — ver §5 e a nota de sequenciamento em §6.

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Decisão UE-1 chegar depois do schema povoado | Bloqueante. Obter a decisão antes de escrever a migration de registros_aula |
| Policy RLS mal escrita liberar leitura indevida | Teste negativo obrigatório por perfil (BRIEF §7, item 4); nunca só o caminho feliz |
| Recursão infinita em policy que consulta usuarios | Funções SECURITY DEFINER STABLE com search_path fixo, conforme BRIEF §3 |
| ENUM fechado cedo demais | Só é ENUM o domínio normativo fechado; na dúvida, config_listas |

Esforço: G.

### Épico 2 — ETL Sheets → PostgreSQL + reconciliação

Objetivo e valor. Trazer 100% do histórico da planilha Banco de dados CIAARA-11 v2.0 para o PostgreSQL, com reconciliação verificável linha a linha. Valor: sem dado migrado não há sistema — e sem reconciliação não há confiança no dado migrado.

Origem v2.0. Épico C. Reaproveita diretamente os scripts migracao/*.py já escritos e validados (BRIEF §1: ETL em Python). Specs 001-migracao-saneamento-dados, 027-liq-automacao (criar_turma_disciplina.py, 210 linhas), 029, 032, 033, e as correções residuais (corrigir_vinculo_orfao_instrutor_disciplina.py, normalizar_posto_graduacao.py, renumerar_ids_migracao_avaliacoes_eventos.py).

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Extração | Sheets → CSV por aba, com snapshot datado e imutável do arquivo de origem |
| Carga | CSV → COPY para tabelas de staging, depois INSERT … SELECT para as tabelas finais |
| Chave legada | codigo recebe o ID_* da v2.0 verbatim; FKs resolvidas por lookup codigo → id |
| Rastro | origem_migracao_v1 preenchido em toda linha; migracao_log transportada integralmente e continuada |
| Reconciliação | Asserção de contagem por tabela contra os números do documento 05 §10 |
| Aritmética | registros_aula 1.566 + 1 transferida + 186 avaliações = 1.753; atividades_nao_letivas 663 + 1 = 664; categorias 531/62/60/11 = 664 |
| Integridade | Zero FK órfã em toda a base, provado após a carga |
| Idempotência | Reexecutar o ETL do zero produz exatamente o mesmo resultado |
| Reversão | Procedimento documentado de voltar ao estado anterior (RNF-BKP-02 preservado) |
| Pendência de dado | Preenchimento do nominal do Encarregado da Divisão em responsaveis_curso (achado (b), pendência operacional da v2.0) |

Fora de escopo. Correção de conteúdo de negócio — a v2.0 já saneou; o ETL transporta, não reinterpreta. Qualquer recategorização nova. Qualquer tela.

RF-/RN- cobertos. RF-DADOS-01, RF-DADOS-02, RF-DADOS-05; RNF-BKP-02, RNF-CONF-01, RNF-AUD-01.

Critérios de aceite.

- Contagem de cada tabela bate exatamente com o documento 05 §10; divergência de uma linha bloqueia.

- As três identidades aritméticas de reconciliação fecham, verificadas por pgTAP.

- Zero FK órfã em toda a base.

- Toda linha migrada tem codigo não nulo e único, e origem_migracao_v1 preenchido.

- migracao_log contém as 717+ linhas históricas intactas — nenhuma reescrita — mais as linhas novas desta migração.

- Reexecutar o ETL do zero produz base byte-idêntica na comparação de contagens e checksums por tabela.

- As 210 linhas de turma_disciplina chegam com 89 períodos herdados e 121 em branco, exatamente como na origem.

- Não regressão por invariante estrutural, nunca por diff com a saída histórica de um curso específico — a CAHO 2026 permanece rejeitada como padrão-ouro (Bernardo, 2026-08-10). Este critério é inegociável.

Dependências. Épico 1 (o schema precisa existir).

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Tipo mal convertido em silêncio (data como texto, 1900-03-15 como intervalo) | Staging com tipo text, conversão explícita e asserção por coluna antes do INSERT … SELECT |
| Timezone deslocando datas em um dia | timestamptz, banco em UTC, conversão explícita de America/Sao_Paulo na extração; teste com datas de fronteira |
| Tentação de “aproveitar e corrigir” um dado durante o ETL | Proibido. Correção de conteúdo é evento separado, logado — nunca embutido no transporte |

Esforço: M.

### Épico 3 — Auth por convite, gestão de usuários, RBAC

Objetivo e valor. Quem entra no sistema é quem o Admin convidou, e o que cada um pode fazer é o que a matriz permite — verificado pelo banco. Valor: a partir daqui o dado migrado está protegido.

Origem v2.0. Épico F. Spec 004-rbac-ampliado-usuarios; parte de 038-hotfix-edicao-inline-datas-admin (permissão de Admin).

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Autenticação | Supabase Auth, e-mail/senha somente por convite do Admin; signup público desabilitado no painel |
| Fluxo de convite | Admin cadastra → Server Action com service_role chama auth.admin.inviteUserByEmail() → /convite/[token] → definição de senha |
| Senha | Mínimo 12 caracteres, verificação contra vazamentos (HaveIBeenPwned, nativo), sem expiração compulsória |
| Ligação | usuarios.auth_user_id 1:1 com auth.users, on delete restrict |
| Telas | /admin/usuarios: listar, convidar, editar perfil e escopo, inativar, reenviar convite |
| Perfis | Os ~12 perfis organizacionais do documento 01, com escopo_curso e usuario_curso (N:N) |
| Matriz | Tela de leitura da matriz perfil_permissao; edição por Admin |
| Sessão | Middleware de refresh de sessão; redirecionamento de rota protegida |
| Recuperação | /recuperar-senha |
| Auditoria | usuarios.ultimo_acesso; criado_por/editado_por por trigger a partir de auth.uid() |

Fora de escopo. SSO, MFA, federação com conta institucional — não pedidos e fora do escopo declarado. Auto-cadastro em qualquer forma.

RF-/RN- cobertos. RF-AUTH-02, RF-AUTH-03, RF-AUTH-04, RF-AUTH-05, RF-CRUD-04; RN-RBAC-02; RNF-SEG-01, RNF-SEG-02, RNF-SEG-03, RNF-AUD-02. [REVOGADO — v2.1] RF-AUTH-01 e RN-RBAC-01 (autenticação exclusivamente por conta Google via Session.getActiveUser(), decisão D1 da v2.0): dependiam do runtime Apps Script. Substituídos por e-mail/senha por convite (BRIEF §3, decisão de Bernardo em 25/08/2026). O requisito subjacente — só acessa quem o Admin cadastrou — é preservado integralmente.

Critérios de aceite.

- Um e-mail não convidado não consegue criar conta por nenhum caminho, inclusive chamando a API diretamente.

- Convite → definição de senha → primeiro acesso funciona ponta a ponta em ambiente de preview.

- Senha com menos de 12 caracteres é recusada; senha em lista de vazamento conhecida é recusada.

- Para cada perfil existe um teste que prova que o banco nega ao menos uma leitura e uma escrita fora do seu escopo. Teste negativo é obrigatório.

- Encarregado de Curso com dois cursos em usuario_curso lê os dois e não lê um terceiro.

- Alterar uma linha de perfil_permissao muda o comportamento efetivo sem redeploy.

- Botão fora do escopo do perfil fica oculto na UI e a ação correspondente é negada pelo banco quando invocada diretamente.

- ultimo_acesso é atualizado no login.

Dependências. Épicos 1 e 2. A ordem 2 antes de 3 é deliberada: sem dado migrado não há o que proteger (BRIEF §8).

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| service_role vazar para o cliente | lib/supabase/admin.ts só é importável de Server Actions; regra de lint + revisão |
| Usuário órfão em auth.users sem linha em usuarios | Transação no convite; rotina de conferência no CI |
| Mudança de mecanismo de auth confundir usuários acostumados à conta Google | Comunicação do Admin no convite; documentar em nota de versão |

Esforço: M.

### Épico 4 — Design System Tailwind/shadcn + shell de navegação por URL

Objetivo e valor. Uma linguagem visual única e um shell de navegação em que a URL é o estado. Valor: entrega de graça o que RF-NAV pedia e a v2.0 não conseguia — histórico do navegador, voltar/avançar, compartilhar link de uma tela específica, recarregar sem perder contexto.

Origem v2.0. Épicos A (design system), B (modularização do frontend) e D (AppState). Specs 007-design-system-unificado, 005-modularizacao-frontend-backend, 011-appstate-navegacao, 009-refatoracao-ui-ux, 010-hotfix-sidebar-carrossel-estatisticas, 013-hotfix-carrosseis-pagina-inicial, 017-hotfix-roteamento-fonte-dsa (roteamento SPA e fonte Rawline), 018-hotfix-nomenclatura-militar, 020, 021 (gráficos e siglas), 035, 037 (refinamentos que definiram o padrão visual atual).

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Tokens | CSS custom properties em app/globals.css sob @theme (Tailwind v4): --color-ciaara-azul, --color-ciaara-ink, semânticas de status/alerta, escalas tipográfica e de espaçamento |
| Tema | Claro (pastel) e noturno via next-themes, estratégia class, persistido, sem flash de tema errado |
| Componentes base | shadcn/ui copiado para components/ui/, versionado |
| Componentes CIAARA | CardKpi, BadgeStatus, GradeAlocacao, FiltroAvancado, AlertaConformidade, TabelaDensa, SeletorTurma |
| Nome de instrutor | Componente único NomeInstrutor no formato P/G Especialidade Nome de Guerra (RF-INSTR-15 / RF-DS-05), alimentado por função pura de lib/dominio/ |
| Gráficos | Recharts, substituindo Chart.js |
| Shell | Layout raiz, navegação lateral, cabeçalho, breadcrumb; loading.tsx e error.tsx por segmento |
| Estado | nuqs para ?turma=…&curso=…&semana=…&filtros=…; Zustand apenas para estado efêmero de UI |
| Tela Início | /inicio com KPIs, panorama por turma, filtros por classificação e modalidade, e o painel consolidado de alertas (conteúdo acende conforme os épicos 5–9 chegam) |
| Identidade | Brasão/identidade institucional do CIAARA (RF-INI-05) |
| Acessibilidade | Contraste AA, foco visível, navegação por teclado em tabelas densas |
| Densidade | Compacto e legível antes de espaçado e bonito — é sistema de gestão, com tabelas grandes |

Fora de escopo. Telas de domínio (épicos 5 a 13) — aqui entram apenas o shell, os componentes e a tela Início. Rotas de impressão (Épico 10 e 11).

RF-/RN- cobertos. RF-DS-01 a RF-DS-05, RF-DS-03.1; RF-NAV-01, RF-NAV-02, RF-NAV-03; RF-INI-01 a RF-INI-05; RF-MOD-01, RF-MOD-03; RF-INSTR-15; RNF-USA-01 a RNF-USA-05; RN-DEG-01.

[MIGRAÇÃO v2.1] — dizer isto explicitamente. O objeto global UI da v2.0 deixa de existir como objeto: vira tokens CSS + biblioteca de componentes tipada. O requisito RF-DS-01 (“um único ponto central de onde todas as telas obtêm cores, tipografia, espaçamento e estados”) é preservado; o mecanismo muda, e melhora — um token errado passa a ser erro de build, não uma cor divergente que ninguém notou. O mesmo vale para AppState: o requisito RF-NAV-01 (“um único ponto de verdade para o estado de navegação”) é preservado, e o ponto de verdade passa a ser a URL.

Critérios de aceite.

- Uma cor semântica nova é adicionada em um lugar (@theme) e propaga para todos os componentes que a usam.

- Alternar tema persiste entre recargas e não produz flash de tema errado no carregamento.

- /cursos/[curso]?turma=T2&semana=34 restaurado numa aba nova reproduz exatamente a mesma tela.

- Voltar e avançar do navegador funcionam em toda navegação de contexto.

- Nenhum componente de components/ciaara/ define cor literal — só token.

- Toda tabela densa é navegável por teclado, com foco visível.

- Auditoria de contraste AA passa em tema claro e escuro.

- Nenhuma tela existente na v2.0 perde informação, cor semântica ou estado visual ao ser reconstruída sobre o Design System.

Dependências. Épico 0. Não depende de dado — pode começar em paralelo aos épicos 1–3 usando dados sintéticos (ver §6).

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Deriva visual em relação à v2.0, que Bernardo validou tela a tela ao longo de 39 specs | Capturar o padrão atual como referência antes de reescrever; revisão visual por tela |
| "use client" espalhando-se e anulando o ganho dos Server Components | Regra: "use client" só onde houver interação; revisão em PR |
| Zustand virar AppState disfarçado | Escopo explícito: só estado efêmero (rascunho de formulário longo, seleção múltipla) |

Esforço: G.

### Épico 5 — Cadastros: cursos, turmas, disciplinas, instrutores

Objetivo e valor. Os quatro cadastros estruturantes, com todo o refinamento de UI e as regras que a v2.0 acumulou em quinze specs. Valor: é a maior massa de funcionalidade entregue pela v2.0 e a que Bernardo mais usou e refinou.

Origem v2.0. RF-CURSOS, RF-MATERIAS, RF-INSTR, RF-CRUD (herdados da v1.0). Specs 014-refatoracao-modulo-instrutores, 015-hotfix-filtros-cross-instrutores, 016-ficha-formulario-instrutores, 019-atribuicao-disciplinas-instrutor, 020-hotfix-refinamento-listagem-instrutores, 021-hotfix-graficos-siglas-cursos, 025-ficha-spa-mascaras-schema (parte de schema/máscaras), 029-turma-disciplina-instrutor, 030-ui-disciplinas-cascata, 031-disciplinas-cascata-expansao, 032-rateio-ch-multidisciplinar, 035-refinamento-ui-disciplinas, 036-disciplinas-crud-antiguidade, 037-filtros-status-grafico-disciplinas, 038-hotfix-edicao-inline-datas-admin.

Escopo.

| Módulo | O que entra |
| --- | --- |
| Cursos | CRUD; cartões agrupados por classificação com informações descritivas; aba “Sobre o Curso” com grade curricular; regime de horário com data de vigência e histórico imutável; alertas do curso |
| Turmas | CRUD; janela real; sala alocada; status; seletor de turma reutilizável |
| Disciplinas | CRUD completo com navegação em cascata (curso → turma → disciplina) e tabela expansível; período e instrutor por turma via turma_disciplina; rateio de CH prevista em atribuição multidisciplinar; modo de atribuição (Dividido/Simultâneo); unicidade genérica de código; filtros por instrutor e status; gráfico proporcional; ordenação por antiguidade; sinalização de disciplina sem instrutor e de início em ≤ 30 dias |
| Instrutores | CRUD com ficha e formulário avançado; máscaras de entrada; filtros e cross-filtering; indicadores e gráficos; quadro de avisos de qualidade de cadastro; desativação/reativação lógica; painel de atribuição de disciplinas; duas grandezas de CH calculadas; comparação contra faixa normativa do regime; alerta de docência > 1 ano sem capacitação didática |
| Transversal | Ordenação por antiguidade em toda lista, seletor e filtro, sem exceção; nome no formato padronizado; confirmação antes de salvar; geração automática de identificador |

Fora de escopo. Ficha em PDF e documentos oficiais (Épico 11). Lançamento de aula (Épico 6). Cronograma (Épico 7). O papel titular/reserva (LIQ-3) enquanto a decisão não vier (§5.3).

RF-/RN- cobertos. RF-CURSOS-01/02/03, RF-CURSO-01 a RF-CURSO-06, RF-MATERIAS-01 a RF-MATERIAS-06, RF-INSTR-01 a RF-INSTR-16, RF-CRUD-01/02/03/04, RF-HOR-01/02/03/03.1/05/10, RF-DADOS-06; RN-ANT-01, RN-ANT-02, RN-CRUD-01/02/03, RN-INST-01 a RN-INST-05, RN-MAT-01/02/04/05, RN-2027-09.

[MIGRAÇÃO v2.1] RF-CRUD-02 (“o mecanismo deve reconhecer automaticamente colunas novas sem alteração de código”) era a solução certa para o Sheets, onde o cabeçalho é dinâmico. No PostgreSQL, uma coluna nova é uma migration e o tipo gerado muda junto — o requisito é [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA]: o objetivo (não ter de reescrever o CRUD a cada coluna) é atendido pelos tipos gerados e por formulários dirigidos por schema Zod, com a vantagem de o compilador avisar. RF-CRUD-03 (não sobrescrever coluna calculada) vira garantia do motor: GENERATED não é gravável.

Critérios de aceite.

- Toda lista, <select> e filtro de instrutores está ordenado por antiguidade, derivada de posto/graduação, com antiguidade_declarada como desempate — verificado por teste automatizado em todas as ocorrências, não por amostragem.

- Nome de instrutor aparece no formato P/G Especialidade Nome de Guerra em toda tela.

- Cadastrar disciplina com código já existente no mesmo curso é recusado pelo banco, com mensagem clara na UI.

- Editar o período de uma disciplina na turma T2 não altera o período da T1 do mesmo curso.

- Rateio de CH em disciplina com dois instrutores em modo Dividido soma exatamente a CH prevista, sem sobra nem falta — teste de invariante.

- Desativar instrutor o remove das listas de nova atribuição e o mantém em todo o histórico já lançado.

- Registrar mudança de regime com data de vigência futura preserva o cálculo dos lançamentos anteriores àquela data.

- Cadastro incompleto (faltando posto, especialidade, nome, categoria ou OM) é recusado.

- CH do instrutor nunca é campo digitável em nenhum formulário.

Dependências. Épicos 1, 2, 4.

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Perder um refinamento de UI espalhado em quinze specs | Inventário por spec antes de começar; a tabela de rastreabilidade §4 é a lista de conferência |
| Rateio de CH com arredondamento divergindo da v2.0 | Portar a função para lib/dominio/ com os mesmos casos de teste; invariante de soma |
| Épico grande demais para uma fatia | Subdividir por módulo: cursos+turmas, disciplinas, instrutores — nesta ordem |

Esforço: G.

### Épico 6 — Detalhe Semanal de Aula (lançamento + impressão)

Objetivo e valor. A tela mais usada do sistema: lançar a semana de uma turma e imprimi-la em A4 paisagem com assinaturas. Valor: é o produto diário do CIAARA-11.

Origem v2.0. RF-DSA (herdado da v1.0, refinado na v2.0). Specs 017-hotfix-roteamento-fonte-dsa (performance do DSA) e 001 (a entidade responsaveis_curso que faz a assinatura sair preenchida).

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Lançamento | Registro em um dia da turma nas categorias normativas; navegação semana a semana |
| Grade | Por dia × TA, com disciplina, conteúdo, técnica de ensino, instrutor, local; horário de início e fim de cada TA; intervalos e janela de almoço visíveis |
| Conflito | Sinalização de conflito de horário quando o mesmo instrutor está alocado no mesmo dia com tempos sobrepostos |
| Situação | Por disciplina: Aguardando Início, Em andamento, Concluída, Conflitou; quadro de CH acumulada |
| Edição | Excluir pela grade; reordenar/mover lançamento entre horários e entre dias |
| Impressão | /print/dsa — uma única página A4 paisagem, sem shell, com @media print e quebra controlada; rodapé de assinaturas resolvido de responsaveis_curso (modo fixo e dinâmico) |
| Regime | O DSA lê o regime vigente na data da semana, nunca o regime corrente |

Fora de escopo. Sugestão automática de preenchimento (Épico 12). Relatório do curso (Épico 10). Cronograma (Épico 7).

RF-/RN- cobertos. RF-DSA-01 a RF-DSA-07, RF-HOR-04, RF-HOR-06, RF-EVT-02; RN-CONF-01, RN-CONF-02, RN-MAT-01, RN-MAT-03, RN-MAT-04, RN-EVT-02, RN-EVT-03, RN-CRONOS-01, RN-CRONOS-03, RN-2027-09; RNF-COMP-01.

Critérios de aceite.

- A impressão do DSA cabe em uma página A4 paisagem para uma semana cheia, com paridade de layout contra o modelo aprovado da v2.0.

- O rodapé impresso sai com as assinaturas preenchidas — o defeito histórico do achado (b) não reaparece.

- Reimprimir hoje um DSA de março traz quem assinava em março, não quem assina hoje.

- Um DSA de semana anterior a uma mudança de regime é renderizado com o regime daquela data.

- Dois lançamentos do mesmo instrutor com TA sobrepostos no mesmo dia são sinalizados como conflito.

- Feriado de dia inteiro desconta capacidade da semana; impacto parcial ou informativo não desconta.

- Mover um lançamento entre dias preserva o registro de auditoria.

- Teste e2e cobre lançar → visualizar → imprimir.

Dependências. Épicos 1, 2, 4, 5.

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Paridade de impressão é requisito, não detalhe (RNF-COMP-01) | Teste e2e de impressão comparando contra o layout aprovado da v2.0 |
| Cálculo de horário de TA divergir por arredondamento de minutos | Portar a função para lib/dominio/ com os casos das cinco configurações reais |
| Densidade da grade quebrar em telas pequenas | Grade com scroll horizontal próprio; nunca scroll horizontal no body |

Esforço: G.

### Épico 7 — Cronograma unificado + motor preditivo multi-ano

Objetivo e valor. Previsão e execução real no mesmo módulo, e um motor preditivo que roda para qualquer ano. Valor: é o coração do planejamento anual da Divisão de Administração Acadêmica.

Origem v2.0. Épico G. Specs 006-cronograma-motor-preditivo e 039-cronograma-gantt-sst (visão Gantt do cronograma).

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Unificação | Diagrama de Alocação + Cronos num único módulo (já compartilhavam a função de distribuição) |
| Granularidade | Semana, mês, trimestre, semestre, ano; visão por disciplina e por instrutor |
| Previsto × Realizado | Comparação por semana e por disciplina, com sinalização de divergência e de densidade |
| Categorias | AEC, TAD, TR e Estudo Individual totalizados separadamente |
| Feriados | Linha especial descontando capacidade das semanas |
| Filtros e saída | Filtro por disciplina e instrutor; exportação CSV; impressão da grade |
| Gantt | Visão Gantt do cronograma (spec 039), com barras por disciplina na janela prevista |
| Salas | Visão de ocupação de salas — planejamento e leitura, não reserva de recursos |
| Regime | Mudança de regime no meio da janela efetivamente aplicada ao cálculo a partir da vigência |
| Motor preditivo | Simulação de qualquer ano, alimentada por feriados, janelas_curso e reservas_proens; prévia editável (rascunho) promovida a salvo; lançamento manual de eventos de calendário; versionamento sem sobrescrita |
| Prioridade | Prioridade relativa entre disciplinas ajustável quando o critério automático não servir |

Fora de escopo. Sugestão semanal do DSA (Épico 12). Reserva de salas como recurso gerenciado — explicitamente RF-CRONOS-10. Restrições de sequenciamento pedagógico — RNF-NORM-04 permanece rejeitado (BRIEF §9).

RF-/RN- cobertos. RF-CRONOS-01 a RF-CRONOS-10, RF-2027-01 a RF-2027-05, RF-HOR-07, RF-HOR-08, RF-HOR-09; RN-DIST-01, RN-DIST-02, RN-DIST-03, RN-CRONOS-01/02/03, RN-2027-01 a RN-2027-09, RN-EVT-02.

Critérios de aceite.

- O motor roda para qualquer ano informado; nenhum literal de ano existe no código — provado por busca.

- Feriados, janelas de curso e reservas vêm do banco; alterar um feriado muda a simulação sem redeploy.

- Gerar novamente o mesmo ano cria versão nova em rascunho e não apaga a anterior.

- Promover a salvo arquiva a anterior na mesma transação; duas versões salvo no mesmo ano são impossíveis.

- Uma mudança de regime cadastrada para o meio da janela altera a capacidade calculada a partir da data de vigência, e não antes.

- Prova Mista é sempre bloco fechado de exatamente 3 TA contíguos no mesmo dia, nas disciplinas que a regra alcança.

- No máximo 4 disciplinas distintas por dia e no máximo 4 TA da mesma disciplina por dia.

- Teto de TFM respeitado como limite rígido; os demais tetos semanais conforme os três regimes de RN-DIST-03.

- Cada regra RN-2027-* e RN-DIST-* tem função pura em lib/dominio/ com teste de unidade próprio.

- Validação de não regressão por invariante estrutural e matemático, nunca por diff com a CAHO 2026.

Dependências. Épicos 1, 2, 4, 5, e a categorização do Épico 9 para os totais por categoria (ver §6).

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Motor preditivo é a regra de negócio mais densa do sistema | Portar como funções puras primeiro, com testes, antes de qualquer UI |
| Sem padrão-ouro histórico, validar o motor é mais difícil | Invariantes matemáticos (soma de TA alocados = CH prevista; nenhuma alocação em feriado; nenhum dia acima do regime) |
| Gantt ser tratado como visualização nova em vez de projeção do mesmo dado | O Gantt lê a mesma fonte do cronograma; nenhuma regra de alocação própria |

Esforço: G.

### Épico 8 — Avaliações simplificadas

Objetivo e valor. Acompanhar avaliação pela situação de execução, sem fórmula de nota. Valor: elimina campos que ninguém usava e faz agendamento e execução serem o mesmo fato.

Origem v2.0. Épico I. Spec 003-simplificacao-avaliacoes.

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Agendamento | Tipo, data, data da vista, instrutor responsável, fiscal — sem consumir TA |
| Execução | O mesmo registro recebe ta_inicial e tempos_consumidos quando lançado no DSA; compõe a CHD |
| Vista de prova | Campos próprios de posição e consumo; também compõem a CHD |
| Situação | Concluída, Em andamento, Pendente, Atrasada, Sem correspondência |
| Alerta de vista | Sinalização automática quando a vista ultrapassa 7 dias corridos sem registro |
| Fiscal | Qualquer pessoa, inclusive fora do cadastro de instrutores, sem exigir habilitação |
| Painel | Comparação por curso entre avaliacoes_planejadas e avaliações reais, por casamento de nome normalizado |
| Legado | formula_mf e carater permanecem no schema como informativos, não lidos por regra alguma |

Fora de escopo. Cálculo de nota, média final, aprovação ou qualquer documento escolar — RNF-NORM-06, competência das divisões CIAARA-32 e CIAARA-12 (BRIEF §9).

RF-/RN- cobertos. RF-AVAL-01 a RF-AVAL-06; RN-AVAL-01, RN-AVAL-02, RN-EVT-03, RN-INST-01 (delimitada); RNF-NORM-06.

Critérios de aceite.

- Nenhuma tela, cálculo ou consulta depende de formula_mf ou carater — provado por busca no código.

- Agendar avaliação não consome TA; registrar a execução consome e compõe a CHD do mesmo registro, sem segundo cadastro.

- Vista com mais de 7 dias corridos sem registro aparece como Atrasada — teste com data de fronteira exata.

- Um fiscal externo, sem cadastro de instrutor, é aceito; um aplicador sem habilitação na disciplina é recusado.

- fiscal_id e nome_fiscal_externo preenchidos juntos são recusados pelo banco.

- Toda avaliação e vista aparece corretamente no DSA da turma.

- O sistema não expõe em lugar nenhum nota, média ou situação de aprovação de aluno.

Dependências. Épicos 1, 2, 4, 5, 6 (a avaliação aparece no DSA).

Riscos. Baixos. O principal é reintroduzir por conveniência algum campo de nota — barrado por RNF-NORM-06 e pelo critério de contenção de escopo.

Esforço: P.

### Épico 9 — Atividades AEC/TAD/TR/Estudo Individual + tetos normativos

Objetivo e valor. As grandezas normativas de composição de carga horária representadas corretamente, com os tetos calculados e sinalizados. Valor: é o que torna o sistema conforme ao corpo normativo, e não apenas um registro de aulas.

Origem v2.0. Épico E. Spec 002-categorizacao-atividades-letivas (fechada e confirmada funcionando por Bernardo em 2026-08-14).

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Lançamento | AEC, TAD, TR e Estudo Individual, com subtipo operacional administrável |
| Escopo | Global (todas as turmas ativas na data) ou de uma turma específica |
| Posição | ta_inicial e local, para o lançamento aparecer posicionado na grade do DSA |
| Fórmula | CHT = CHD + AEC + TAD + TR; Estudo Individual fora da soma, controlado à parte |
| Tetos | AEC ≤ 10% do somatório das CH das disciplinas; TAD ≤ 5% da CHR; TR ≤ 10% da CHR — lidos de config_parametros |
| Sinalização | Cálculo e sinalização por curso, com AlertaConformidade |
| Totais | Categorias totalizadas separadamente no DSA, no Relatório e no Cronograma |
| Legado | tipo_legado_v1 preservado, mantendo a recategorização auditável e reversível |

Fora de escopo. Bloqueio de lançamento por estouro de teto — é alerta, nunca bloqueio (RN-DEG-02, BRIEF §9). Nova recategorização: o de-para dos 663→664 já foi executado na v2.0 e chega pronto pelo ETL.

RF-/RN- cobertos. RF-EXTRA-01 a RF-EXTRA-04, RF-DSA-01, RF-CRONOS-04, RF-DADOS-03; RN-EVT-01, RN-EVT-03, RN-CRONOS-02, RN-DEG-02; RNF-NORM-01, RNF-NORM-02, RNF-NORM-08.

Critérios de aceite.

- Toda tela e todo cálculo diferencia as categorias; nenhuma soma trata “atividade não letiva” como balde único.

- Estudo Individual nunca entra na soma da CHT — invariante testado.

- Os três tetos são calculados a partir de config_parametros; alterar o parâmetro muda o cálculo sem redeploy.

- Estourar um teto produz alerta visível e nunca impede o lançamento.

- Lançamento Global aparece em todas as turmas ativas na data; lançamento de turma aparece só nela.

- Lançamento Global com turma_id preenchido é recusado pelo banco, e vice-versa.

- Os 664 registros históricos totalizam 531 Estudo Individual, 62 AEC, 60 TAD e 11 TR.

Dependências. Épicos 1, 2, 4, 6.

Riscos. Baixos — a taxonomia já foi decidida, migrada e validada em produção. Risco residual: transformar teto em CHECK por zelo de plataforma, o que mudaria a regra de negócio. Explicitamente proibido.

Esforço: M.

### Épico 10 — Relatórios e impressão

Objetivo e valor. O relatório consolidado da turma por período, imprimível, por seção ou geral. Valor: é o documento que sustenta a prestação de contas do curso.

Origem v2.0. RF-REL e RF-CURSO-05 (herdados da v1.0). Sem spec dedicada na v2.0 — a funcionalidade nunca precisou de épico de melhoria, o que não a torna menos obrigatória na migração.

Escopo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Geração | Por turma e período (data inicial/final), consolidando aulas e atividades |
| Formato | Por seção/assunto individual (uma disciplina) ou geral consolidado |
| Comentário | Campo de comentário por bloco de assunto, oculto na tela e impresso junto ao bloco |
| Impressão | /print/relatorio, reaproveitando o layout validado (cabeçalho, tabela, total) |
| Totais | Por categoria normativa, coerentes com o Épico 9 |
| Regime | Mudança de regime durante o curso consta do relatório, com período de vigência de cada configuração |

Fora de escopo. Documento escolar, histórico de aluno, nota — RNF-NORM-06. Exportação para formatos ofimáticos além da impressão.

RF-/RN- cobertos. RF-REL-01 a RF-REL-04, RF-CURSO-05, RF-HOR-09, RF-CRONOS-04; RN-CRONOS-01, RN-CRONOS-02; RNF-COMP-01.

Critérios de aceite.

- Relatório de um período traz todos os lançamentos do intervalo e nenhum de fora.

- Formato por seção e formato geral produzem totais idênticos para o mesmo período.

- O comentário do usuário não aparece na tela e aparece na impressão.

- Paridade de layout com o relatório aprovado da v2.0, verificada por teste e2e de impressão.

- Turma com mudança de regime no período mostra as duas configurações com suas vigências.

- Totais por categoria batem com o DSA e com o Cronograma do mesmo período — invariante cruzado.

Dependências. Épicos 1, 2, 4, 5, 6, 9.

Riscos. Divergência de total entre Relatório, DSA e Cronograma por caminhos de cálculo diferentes. Mitigação: um único conjunto de funções de agregação em lib/dominio/, consumido pelos três.

Esforço: M.

### Épico 11 — LIQ, OS de Instrutoria, Ficha de Docentes (PDF)

Objetivo e valor. Os três documentos oficiais que o sistema emite. Valor: substitui trabalho manual de garimpo e transcrição, com rastreabilidade.

Origem v2.0. Specs 022-ficha-docentes-pdf, 023-hotfix-pdf-impressao-ficha, 024-hotfix-impressao-pdf-ficha, 025-ficha-spa-mascaras-schema, 026-substituicao-layout-ficha-template, 027-liq-automacao, 028-os-instrutoria, 034-hotfix-validacao-instrutor-liq, e 016-ficha-formulario-instrutores na parte de ficha.

Escopo.

| Documento | O que entra |
| --- | --- |
| LIQ | Minuta da Lista de Instrutores Qualificados por trimestre, conforme NORMHIDRO nº 30-23 e Anexos A–D; seção 1 a partir de instrutores (posto, nome, OM, divisão, assunção, tempo no setor, formação, CH ministrada no ano); seção 2 por turma, com período de turma_disciplina; disciplinas habilitadas com CH derivadas de instrutor_disciplina × disciplinas; ordenação por antiguidade decrescente; validação que reconhece o instrutor realmente selecionado por turma (spec 034); regra de bloqueio para período não informado |
| OS de Instrutoria | Ordem de Serviço filtrada por curso/turma/período, com instrutores e disciplinas |
| Ficha de Docentes | Ficha individual ampliada, com layout de template fixo, máscaras de entrada, e impressão em PDF |
| Impressão | Rotas /print/liq, /print/os-instrutoria, /print/ficha-instrutor — sem shell, @media print, quebra de página controlada |

[MIGRAÇÃO v2.1] A geração de PDF da v2.0 passava por Google Docs (renderizarFichaInstrutor_, template no Drive), que era a única via disponível no Apps Script e que consumiu quatro specs de correção (023, 024, 025, 026). Na v2.1 vira rota /print/* com CSS @media print — o mesmo mecanismo de todos os outros documentos, sem dependência externa. O requisito de paridade de layout é preservado e obrigatório; o mecanismo muda e simplifica.

Fora de escopo. Instrutor_Impedimento não será criada e a coluna “Observação” da seção 1 da LIQ sai sempre vazia — decisão de Bernardo em 2026-08-20 (LIQ-2): o sistema produz uma minuta, e impedimento é dado que nasce fora do sistema, declarado pelo próprio instrutor quando consultado. Persistência da LIQ emitida (LIQ-4) e papel titular/reserva (LIQ-3) enquanto as decisões não vierem (§5.3 e §5.4).

RF-/RN- cobertos. RF-INSTR-10, RF-INSTR-13, RF-INSTR-15, RF-INSTR-16, RF-MATERIAS-02; RN-ANT-01, RN-ANT-02, RN-INST-01, RN-INST-04; RNF-COMP-01, RNF-NORM-05.

Critérios de aceite.

- A LIQ de um trimestre que contenha segunda turma sai com o período da T2, não o da T1, e sem linha duplicada.

- A seção 1 sai ordenada por antiguidade decrescente de posto, com desempate por antiguidade_declarada.

- A coluna “Observação” sai vazia — comportamento pretendido, verificado por teste.

- Disciplina de turma sem período informado dispara a regra de bloqueio da LIQ com mensagem que identifica a turma e a disciplina.

- A validação da LIQ reconhece o instrutor selecionado em turma_disciplina, não apenas o habilitado na grade.

- Ficha, LIQ e OS impressas têm paridade com os modelos aprovados da v2.0, verificada por e2e de impressão.

- CH ministrada no ano e disciplinas habilitadas com CH são derivadas, nunca digitadas.

Dependências. Épicos 1, 2, 4, 5.

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Paridade de layout com documento normativo (Anexo C da NORMHIDRO) | Comparar contra as LIQs reais do acervo modelos/LIQ/ (2023–2026) |
| Reintroduzir a via Google Docs por hábito | Explicitamente proibido: /print/* é o mecanismo único |
| Assumir a guarda de dado alheio (impedimentos) | LIQ-2 é decisão fechada; não reabrir |

Esforço: M.

### Épico 12 — Motor de sugestão do DSA

Objetivo e valor. Uma prévia semanal sugerida, para reduzir o esforço de montar a semana do zero. Valor: é a maior economia de tempo operacional pedida por Bernardo.

Origem v2.0. Épico H. Spec 008-motor-sugestao-dsa.

Escopo — entrega explicitamente fatiada (recomendação R-5 da v2.0, preservada).

| Etapa | Conteúdo |
| --- | --- |
| (i) Versão simples | Sugestão determinística, considerando prioridade de disciplina e os limites diário/semanal rígidos já existentes |
| (ii) Validação obrigatória | Comparar o que o motor sugeriria contra uma semana real já lançada manualmente, antes de qualquer sofisticação |
| (iii) Sofisticação — só depois | Preferências semanais do instrutor, priorização configurável, exceção pontual de preferência para uma semana específica sem alterar o cadastro |

Fora de escopo. Restrições de sequenciamento pedagógico de técnica de ensino permanecem rejeitadas — RNF-NORM-04 não gera requisito, em nenhuma etapa (BRIEF §9). Imposição da sugestão: é ajuda, nunca trava.

RF-/RN- cobertos. RF-DSA-08, RF-DSA-08.1, RF-INSTR-06, RF-INSTR-06.1; RN-DIST-01/02/03, RN-CONF-01, RN-2027-05, RN-2027-06, RN-DEG-02.

Critérios de aceite.

- A sugestão respeita todos os limites rígidos existentes, incluindo o teto de TFM (RN-DIST-03).

- A sugestão nunca é imposta: lançar manualmente algo diferente funciona a qualquer momento, sem confirmação extra.

- A etapa (ii) é executada e registrada antes de qualquer trabalho da etapa (iii) — critério de processo, verificável no histórico do repositório.

- Nenhuma restrição de sequenciamento pedagógico é implementada — provado por revisão do código do motor.

- O motor é função pura de lib/dominio/, testável sem banco.

- Exceção pontual de preferência não altera o cadastro do instrutor.

Dependências. Épicos 5, 6, 7 (a sugestão usa a mesma distribuição do cronograma).

Riscos.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Construir motor sofisticado antes de saber se vale a pena | O fatiamento em (i)/(ii)/(iii) existe exatamente para isso; a etapa (ii) é porta, não formalidade |
| Sugestão virar obrigação na prática, por atrito de UI | Lançamento manual precisa ser igualmente fácil; testado por e2e |

Esforço: M.

### Épico 13 — Apoio à Avaliação Externa / ROTA

Objetivo e valor. Organizar, numa visão só, os dados que o CIAARA-11 já possui e que alimentam a planilha institucional da ROTA. Valor: elimina garimpo manual, sem expandir escopo.

Origem v2.0. Épico J. Único épico da v2.0 que nunca virou spec — foi especificado na Fase 1 e nunca executado. A v2.1 o mantém no backlog, no mesmo escopo contido.

Escopo. Visão consolidada de qualificação, capacitação didática e carga horária dos instrutores, e dos tópicos de curso que o sistema cobre, organizados na ordem em que a planilha institucional os pede, prontos para transcrição manual.

Fora de escopo — e este é o ponto do épico. Gerar a planilha ROTA automaticamente. Submeter, integrar ou trocar dados com qualquer sistema externo. Cobrir dimensões que o CIAARA-11 não trata — corpo discente, infraestrutura. O critério de contenção de escopo (Princípio IX / BRIEF §9) aplica-se com força máxima aqui: este processo está atribuído à CIAARA-11 na Matriz de Responsabilidades?

RF-/RN- cobertos. RF-ROTA-01, RF-ROTA-02, RF-ROTA-03; RNF-NORM-05.

Critérios de aceite.

- A visão não gera nem submete a planilha ROTA.

- Cobre exclusivamente dados que já existem no CIAARA-11 — nenhum campo novo de cadastro é criado para alimentá-la.

- Nenhuma dimensão fora do escopo (discente, infraestrutura) aparece.

- Os dados exibidos são derivados das mesmas fontes do resto do sistema, sem consulta paralela.

Dependências. Épicos 1, 2, 4, 5. Isolado — pode entrar a qualquer momento depois do Épico 5.

Riscos. O risco é de escopo, não técnico: a tentação de “já que estamos aqui, gerar a planilha”. Barrado pelo critério de contenção.

Esforço: P.

## 4. Rastreabilidade — as 39 specs da v2.0 → épicos da v2.1

A v2.0 executou 39 specs Spec Kit, de 001-migracao-saneamento-dados a 039-cronograma-gantt-sst. Nove fecharam épicos inteiros (A a I); trinta entregaram funcionalidade nova, refinamento de UI ou correção sobre o que já existia. A v2.1 não descarta esse trabalho. Cada spec tem destino num épico da v2.1.

A coluna “Destino v2.1” traz o épico primário primeiro; quando a spec atravessa mais de um, os demais aparecem em seguida.

| Spec v2.0 | Tema | Épico v2.0 | Destino v2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001-migracao-saneamento-dados | Migração e saneamento da base | C | 1, 2 |
| 002-categorizacao-atividades-letivas | Taxonomia AEC/TAD/TR/Estudo Individual, tetos | E | 9 |
| 003-simplificacao-avaliacoes | Avaliações por situação de execução | I | 8 |
| 004-rbac-ampliado-usuarios | Perfis ampliados, escopo, gestão de usuários | F | 3, 1 |
| 005-modularizacao-frontend-backend | Divisão em arquivos por domínio | B | 0, 4 |
| 006-cronograma-motor-preditivo | Cronograma unificado, motor multi-ano | G | 7 |
| 007-design-system-unificado | Objeto UI, tokens, componentes | A | 4 |
| 008-motor-sugestao-dsa | Sugestão semanal do DSA | H | 12 |
| 009-refatoracao-ui-ux | Refatoração de UI/UX; campos DISC-1 aprovados | — | 4, 5 |
| 010-hotfix-sidebar-carrossel-estatisticas | Sidebar, carrossel, estatísticas | — | 4 |
| 011-appstate-navegacao | Estado centralizado de navegação | D | 4 (URL + nuqs) |
| 012-hotfix-tratamento-erro-leitura | Degradação segura em leitura | — | 0, 4 (error.tsx) |
| 013-hotfix-carrosseis-pagina-inicial | Carrosséis da tela Início | — | 4 |
| 014-refatoracao-modulo-instrutores | Módulo de Instrutores | — | 5 |
| 015-hotfix-filtros-cross-instrutores | Filtros e cross-filtering de instrutores | — | 5, 4 |
| 016-ficha-formulario-instrutores | Ficha e formulário avançado | — | 5, 11 |
| 017-hotfix-roteamento-fonte-dsa | Roteamento SPA, fonte Rawline, performance do DSA | — | 4, 6 |
| 018-hotfix-nomenclatura-militar | Nomenclatura militar e formatação | — | 4 (componente NomeInstrutor) |
| 019-atribuicao-disciplinas-instrutor | Painel de atribuição de disciplinas | — | 5 |
| 020-hotfix-refinamento-listagem-instrutores | Listagem e algoritmo de nome de guerra | — | 5, 4 |
| 021-hotfix-graficos-siglas-cursos | Gráficos, siglas de curso, botão reativar | — | 5, 4 (Recharts) |
| 022-ficha-docentes-pdf | Ficha ampliada e geração de PDF | — | 11, 5 |
| 023-hotfix-pdf-impressao-ficha | Motor de PDF e regras de impressão | — | 11 |
| 024-hotfix-impressao-pdf-ficha | Cabeçalho, fluxo de impressão, tags do template | — | 11 |
| 025-ficha-spa-mascaras-schema | Template SPA, máscaras de entrada, schema | — | 11, 5 |
| 026-substituicao-layout-ficha-template | Substituição estrita do layout da ficha | — | 11 |
| 027-liq-automacao | Automação da LIQ; entidade Turma_Disciplina (LIQ-1) | — | 11, 1, 2 |
| 028-os-instrutoria | Gerador de OS de Instrutoria | — | 11 |
| 029-turma-disciplina-instrutor | Instrutor por turma; validação de janela | — | 5, 1 |
| 030-ui-disciplinas-cascata | Navegação em cascata; período/instrutor por turma | — | 5 |
| 031-disciplinas-cascata-expansao | Cascata limpa, nomenclatura de turma, tabela expansível | — | 5 |
| 032-rateio-ch-multidisciplinar | Rateio de CH prevista em atribuição multidisciplinar | — | 5, 7 |
| 033-limpeza-schema-disciplinas | Colunas mortas; coerência de datas por turma | — | 1, 2 |
| 034-hotfix-validacao-instrutor-liq | LIQ reconhece o instrutor selecionado por turma | — | 11 |
| 035-refinamento-ui-disciplinas | View state inicial, padronização de datas, UI/UX | — | 5, 4 |
| 036-disciplinas-crud-antiguidade | CRUD completo e ordenação hierárquica por antiguidade | — | 5 |
| 037-filtros-status-grafico-disciplinas | Filtros avançados e gráfico proporcional | — | 5, 4 |
| 038-hotfix-edicao-inline-datas-admin | Remoção de edição inline, persistência de datas, permissão de Admin | — | 5, 3 |
| 039-cronograma-gantt-sst | Visão Gantt do cronograma | — | 7 |

### 4.1 Cobertura por épico da v2.1

| Épico v2.1 | Specs v2.0 que nele desaguam | Observação |
| --- | --- | --- |
| 0 Fundação | 005, 012 | Estrutura e degradação segura |
| 1 Schema + RLS | 001, 004, 027, 029, 033 | Toda decisão de schema já tomada |
| 2 ETL | 001, 027, 033 | Reaproveita migracao/*.py |
| 3 Auth + RBAC | 004, 038 | Mecanismo de auth substituído, requisito preservado |
| 4 Design System + shell | 005, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017, 018, 020, 021, 035, 037 | 14 specs — a maior concentração de refinamento visual |
| 5 Cadastros | 009, 014, 015, 016, 019, 020, 021, 022, 025, 029, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 038 | 17 specs — a maior massa funcional |
| 6 DSA | 017 | Funcionalidade da v1.0; a spec tocou performance |
| 7 Cronograma + motor | 006, 032, 039 | Inclui o Gantt |
| 8 Avaliações | 003 | — |
| 9 Atividades + tetos | 002 | Fechado e confirmado por Bernardo |
| 10 Relatórios | — | Funcionalidade da v1.0, sem spec dedicada — não dispensada |
| 11 LIQ/OS/Ficha | 016, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 034 | 9 specs — todo o bloco de documentos oficiais |
| 12 Sugestão do DSA | 008 | Fatiamento (i)/(ii)/(iii) preservado |
| 13 ROTA | — | Épico J nunca virou spec; mantido no backlog |

Duas leituras que este quadro permite. Primeira: nenhuma spec fica órfã — as 39 têm destino. Segunda: os épicos 10 e 13 não têm spec de origem, e é justamente por isso que precisam de atenção. Funcionalidade sem spec na v2.0 é funcionalidade que ninguém reespecificou recentemente — no caso do Relatório, porque já funcionava desde a v1.0; no caso da ROTA, porque nunca foi construída. São os dois pontos do backlog com maior risco de subestimação.

## 5. Decisões pendentes que atravessam o backlog

Herdadas de docs/arquitetura/01-schema.md §7 e §8 e detalhadas no documento 05 §9. Nenhuma é reaberta aqui; o que este backlog acrescenta é onde cada uma bloqueia.

| # | Decisão | Impacto | Bloqueia | Recomendação desta revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UE-1 | Unidade de Ensino como entidade (diário de classe abaixo da disciplina) | Alto | Épico 1, antes da migration de registros_aula | No PostgreSQL a entidade fica barata e o agregado vira VIEW, o que remove a objeção principal à rota (a). Manter a rota (a) para a primeira entrega, com FK que deixe a rota (b) viável depois. Decidir antes do Épico 1 — mudar o grão de uma tabela de fatos povoada e consumida por quatro módulos é retrabalho que a Fase 1 existe para evitar |
| TURMA-1 | Status “Arquivada” no domínio de turma | Baixo | Épico 1 (barato agora, migration depois) | Se for filtro de apresentação sobre turmas concluídas antigas, resolver como VIEW e não criar valor no ENUM |
| LIQ-3 | Papel titular/reserva na atribuição | Médio | Épico 11 (aditivo, não bloqueia o Épico 1) | Preferir inteiro ordem_prioridade a ENUM de três valores, com UNIQUE na posição. Pergunta a responder: o papel é da grade ou da turma? Depois de LIQ-1, provavelmente da turma |
| LIQ-4 | Persistência da LIQ emitida | Médio | Épico 11 | Implementar apenas a persistência do que foi emitido (ano, trimestre, versão, nº do Ofício, status, URL), com índice parcial de uma aprovada por trimestre. Não implementar workflow de aprovação da DHN — está fora da Matriz de Responsabilidades da CIAARA-11 |
| P-1 | turma_disciplina fora do mapa do BRIEF §2.1 | Alto (documental) | Épico 1 | A entidade existe na planilha ao vivo desde 2026-08-20, com 210 linhas, e é indispensável à LIQ. Incluir a linha Turma_Disciplina → turma_disciplina no BRIEF §2.1 |

LIQ-2 permanece fechado. Instrutor_Impedimento não será criada; a coluna “Observação” da LIQ sai sempre vazia. Decisão de Bernardo, 2026-08-20. Registrada aqui para que nenhum épico a reabra por engano.

## 6. Sequenciamento recomendado

### 6.1 A espinha obrigatória: 0 → 1 → 2 → 3 → 4

Esta sequência não é preferência; é dependência dura.

| Passo | Por quê precisa vir aqui |
| --- | --- |
| 0 → 1 | Não se escreve migration sem repositório, CLI conectada e CI que a aplique em preview. Sem o Épico 0 não há onde a migration viver nem como validá-la |
| 1 → 2 | Não se carrega dado numa tabela que não existe. E carregar antes das constraints estarem declaradas é pior que não carregar: o dado entra sujo e as constraints depois falham em massa, sem indicar a causa |
| 2 → 3 | Sem dado migrado não há o que proteger (BRIEF §8). Escrever RLS contra tabelas vazias produz policies que passam em todo teste e falham no primeiro dado real, porque o caso interessante — “este usuário vê estas linhas e não aquelas” — só existe quando há linhas |
| 3 → 4 | O shell precisa saber quem está logado para montar navegação e ocultar o que o perfil não pode. Construir shell antes de auth significa reescrever o layout depois |

Nuance importante sobre 2 antes de 3. A inversão é contraintuitiva — o instinto é proteger antes de povoar. A justificativa do BRIEF é operacional e correta: durante o Épico 2, o único acesso ao banco é o do ETL, com service_role, num ambiente que ainda não tem usuário nenhum. Não há exposição real. Já uma suíte de RLS validada contra dados reais é qualitativamente diferente de uma validada contra fixtures — e é a única que prova alguma coisa.

### 6.2 Depois do 4: por valor, respeitando dependências

Do Épico 5 em diante a ordem é por valor entregue, com as dependências reais como única restrição.

| Ordem | Épico | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5 — Cadastros | Maior massa funcional (17 specs) e pré-requisito de todo o resto. Sem cadastro não há o que lançar, cronogramar ou imprimir. Subdividir em cursos+turmas → disciplinas → instrutores |
| 6 | 6 — DSA | A tela mais usada do sistema. Primeiro valor operacional visível ao usuário final |
| 7 | 9 — Atividades + tetos | Pequena, já validada em produção na v2.0, e pré-requisito de totais para os épicos 7 e 10. Vem antes do Cronograma por isso |
| 8 | 8 — Avaliações | Baixo risco, escopo contido, e completa o DSA (avaliação aparece na grade) |
| 9 | 7 — Cronograma + motor | Depende de 5, 6 e 9. É o épico de maior densidade de regra; entra quando o domínio já está estável |
| 10 | 10 — Relatórios | Depende de 6, 7 e 9 para que os totais fechem entre os três módulos |
| 11 | 11 — LIQ/OS/Ficha | Depende só de 5 — pode ser antecipado (ver §6.3). Colocado aqui por valor relativo, não por dependência |
| 12 | 12 — Sugestão do DSA | Depende de 6 e 7. É melhoria sobre funcionalidade que precisa estar madura antes |
| 13 | 13 — ROTA | O mais isolado e de menor risco. Encaixável a qualquer momento depois do 5 |

### 6.3 O que pode ser paralelizado

| Pode correr em paralelo | Com | Condição |
| --- | --- | --- |
| Épico 4 (Design System) | Épicos 1, 2, 3 | Não depende de dado. Tokens, componentes e shell podem ser construídos sobre dados sintéticos. É a paralelização de maior ganho do backlog — tira o épico G da UI do caminho crítico |
| Épico 4 e Épico 5 | Entre si, parcialmente | Componentes CIAARA (TabelaDensa, FiltroAvancado, CardKpi) podem ser desenvolvidos com os cadastros como primeiro consumidor real, em vez de em isolamento |
| Épico 11 (LIQ/OS/Ficha) | Épicos 6, 7, 8, 9 | Depende só de 5. Uma segunda frente pode atacá-lo assim que o cadastro de instrutores estiver de pé |
| Épico 13 (ROTA) | Qualquer coisa depois do 5 | Isolado por construção |
| Funções puras de lib/dominio/ | Todos os épicos | Portar as ~40 regras RN- como funções puras com testes Vitest não depende de banco nem de UI e pode começar logo após o Épico 0. É a segunda maior oportunidade de paralelização, e reduz o risco dos épicos 6, 7 e 12 |

### 6.4 O que não deve ser paralelizado

| Nunca em paralelo | Por quê |
| --- | --- |
| Épicos 1 e 2 | Constraint declarada depois de dado carregado falha em massa, sem indicar causa |
| Épicos 2 e 3 | RLS ativa durante o ETL transforma cada erro de carga num erro de permissão indistinguível |
| Épicos 7 e 12 | O motor de sugestão consome a distribuição do cronograma; construir os dois ao mesmo tempo é construir sobre alvo móvel |
| Duas frentes escrevendo migrations | Conflito de ordenação de migrations é caro de resolver. Uma frente detém a caneta do schema |

### 6.5 Resumo do sequenciamento

Caminho crítico:   0 → 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 9 → 8 → 7 → 10 → 12
Paralelo desde 0:  4 (Design System + shell)  ·  lib/dominio/ (regras RN- puras)
Paralelo desde 5:  11 (LIQ/OS/Ficha)  ·  13 (ROTA)
Decisão antes de 1: UE-1 (bloqueante) · TURMA-1 · P-1 (turma_disciplina no BRIEF §2.1)
Decisão antes de 11: LIQ-3 · LIQ-4

## 7. Rastreabilidade do documento

| Origem | Destino nesta revisão |
| --- | --- |
| Documento 06 da v2.0, épicos A–J | §2 (mapa de destino) e §3 (os catorze épicos) |
| Documento 06 da v2.0, sequenciamento | §6, reescrito para as dependências da plataforma nova |
| 39 specs Spec Kit da v2.0 | §4, tabela de rastreabilidade completa, com cobertura por épico em §4.1 |
| 01-schema.md §7 e §8 (achados abertos) | §5, com o ponto de bloqueio de cada decisão |
| Documento 05 da v2.1 | Fonte do escopo dos épicos 1 e 2, e das decisões pendentes |
| BRIEF §8 | Os catorze épicos e sua ordem, seguidos exatamente |
| BRIEF §7 | Definition of Done, aplicada a toda fatia |
| BRIEF §9 | Invariáveis citadas em cada épico onde incidem |

Requisitos revogados neste documento, com substituto nomeado: RNF-PLAT-01 a RNF-PLAT-04 (proibição de framework, banco externo, bundler e CI/CD) → stack do BRIEF §1. RF-AUTH-01 e RN-RBAC-01 (conta Google via Session.getActiveUser()) → e-mail/senha por convite do Admin (BRIEF §3). RF-MOD-04 (aviso de implantação parcial) → build atômico e deploy versionado; implantação parcial deixa de ser estado possível.

Requisitos absorvidos pela plataforma: RNF-SEG-02 (verificação no servidor) → RLS. RF-CRUD-02 (reconhecimento automático de coluna nova) → tipos gerados + Zod. RF-CRUD-03 (não sobrescrever coluna calculada) → GENERATED não é gravável. O contrato de coluna de _Meta_Colunas → information_schema + lib/tipos/database.ts.

Nenhum requisito foi apagado. Todo item que perdeu sentido está marcado, com o motivo e o substituto — a trilha da v2.0 até a v2.1 é seguível de ponta a ponta.