# CIAARA-11 v2.1 — Plano de Execução com Vibe Coding (Claude Code + Spec Kit)

Ponte entre a Fase 1 (Requisitos) e as Fases 2–4 do SDLC

26/08/2026

Table of Contents

# Plano de Execução — CIAARA-11 v2.1 com Claude Code e Spec Kit

Status: v1.0 · Sucede: Versão 2.0/Fase 1 - Requisitos/10-Plano-de-Execucao-Spec-Kit.md · Consome: BRIEF-v2.1.md, documentos 00–09 (Fase 1), 20–25 (Fase 2), 30–31 (Fase 3) · Governa e é governado por: Vibe Coding/40-Constitution-v2.1.md

## 0. O que este documento é — e o que não é

É o roteiro operacional que traduz a suíte de documentação da v2.1 em um fluxo de trabalho executável, com o Claude Code como agente e o Spec Kit (github/spec-kit) como disciplina de Spec-Driven Development. Tudo aqui é processo, comando, convenção e portão de verificação.

Não é requisito, não é arquitetura e não é decisão de produto. Este documento não acrescenta nem altera nenhum requisito. Se um passo daqui parecer contradizer o documento 04 (regras de negócio) ou o BRIEF-v2.1.md, o erro é deste documento — reporte, não contorne.

Não é o manual de conversa com o agente. Como escrever um bom prompt, como revisar o que o agente produziu, quando interromper e o que nunca delegar estão no documento 41 (Vibe Coding/41-Guia-de-Vibe-Coding.md). Os prompts prontos de cada épico estão no documento 42 (Vibe Coding/42-Prompts-por-Epico.md). Este aqui é o macro: a ordem das coisas.

### 0.1 Como o Spec Kit mapeia no SDLC do projeto

| Comando | Produz | Fase do SDLC |
| --- | --- | --- |
| /speckit.specify | specs/NNN-*/spec.md — a especificação da fatia, lida da Fase 1 | Requisitos (leitura) |
| /speckit.clarify | seção Clarifications no spec.md — o que o agente entendeu errado, exposto cedo | Requisitos |
| /speckit.plan | plan.md, data-model.md, research.md — o desenho técnico da fatia | Arquitetura |
| /speckit.tasks | tasks.md — a decomposição executável | Desenvolvimento (entrada) |
| /speckit.analyze | relatório de inconsistência entre spec, plan e tasks | Portão |
| /speckit.implement | código em app/, lib/, components/, supabase/migrations/ | Desenvolvimento |
| /speckit.checklist | lista de verificação da spec | Testes |

### 0.2 O que mudou em relação ao documento 10 da v2.0

| Item | v2.0 | v2.1 |
| --- | --- | --- |
| Granularidade | 1 épico = 1 feature (dez ciclos) | 1 fatia entregável = 1 feature. Épicos 4, 5 e 7 são grandes demais para uma fatia; subdividem-se |
| Golden master | baseline/caho-2026/ — extração da v1.0 congelada | Não existe. A CAHO 2026 foi rejeitada como padrão-ouro em 10/08/2026. Validação por invariante |
| Fase 2 transversal | Quatro documentos de arquitetura a escrever antes do 1º ciclo | Já escritos — documentos 20 a 25, mais os seis scripts de sql/ |
| Implantação | clasp push/deploy manual + BUILD_ID + MANIFESTO.md | Git → preview por branch → merge → produção (§8) |
| Verificação local | node --test sobre funções puras | pnpm verificar — a sequência inteira do CI (§7, passo 8) |
| Ambiente de validação | Produção, ou nada | Preview por branch — o Bernardo valida antes do merge |

## 1. Premissas

P-1. O repositório é a única fonte da verdade. Não existe editor no navegador, não existe cópia publicada que possa divergir. Toda mudança nasce num arquivo versionado e chega à produção por merge. Esta premissa não custa nada na v2.1 — na v2.0 ela custava um ritual inteiro (§8.1).

P-2. O projeto Supabase já existe. Criado pelo Bernardo, vazio, aguardando o schema do Épico 1. O trabalho do Épico 0 é vincular o repositório a ele (supabase link), não criá-lo. Nenhum agente cria projeto Supabase; nenhum agente cria projeto na Vercel sem autorização explícita.

P-3. O repositório GitHub já existe. Criado pelo Bernardo, aguardando o scaffold do Épico 0. O agente inicializa o Next.js dentro dele — não faz git init num diretório novo.

P-4. A v2.0 continua em produção até o corte. Durante toda a construção da v2.1 existem dois sistemas vivos: a v2.0 (Apps Script + Sheets, com usuários reais lançando DSA todos os dias) e a v2.1 (em construção). A planilha Banco de dados CIAARA-11 v2.0, 23 abas, continua sendo escrita. Consequência prática para o Épico 2: a extração é um snapshot datado, e o plano de corte (documento 30) trata do congelamento de escrita.

P-5. O domínio já está saneado. A v2.0 executou a migração e o saneamento: recategorização dos 663 lançamentos, correção de duplicatas, preenchimento de Status, fusão de agendamento e execução de avaliação. O ETL da v2.1 transporta; não reinterpreta. “Aproveitar e corrigir um dado durante o ETL” é explicitamente proibido — correção de conteúdo é evento separado e logado.

P-6. Alterar regra de negócio exige autorização nominal. Nenhuma regra do documento 04 é alterada por iniciativa da Fase 2, 3 ou 4. O Princípio II da constitution codifica isso como restrição inviolável do agente, e o Princípio X (Paridade Antes de Novidade) fecha a porta lateral: nem mesmo “melhorar enquanto porta” é permitido.

## 2. Preparação do ambiente

Esta seção é para ser executada uma vez, na máquina de quem vai conduzir os ciclos. Cada passo traz o comando real, o critério de sucesso e o que fazer quando falhar — porque falha silenciosa em preparação de ambiente vira erro incompreensível três épicos depois.

### 2.1 Inventário de pré-requisitos

| Item | Verificação | Versão mínima | Para quê |
| --- | --- | --- | --- |
| Git | git --version | 2.40 | Versionamento; o Spec Kit cria uma branch por feature |
| Node.js | node --version | 22 LTS | Runtime do Next.js 15. É a versão que o CI usa |
| pnpm | pnpm --version | 9 | Gerenciador de pacotes (ver §2.3 — depende de confirmação) |
| Docker | docker --version e docker ps | 24 | O Supabase local roda em contêineres |
| Supabase CLI | supabase --version | 1.200+ | Migrations, tipos gerados, pgTAP, banco local |
| Vercel CLI | vercel --version | 37+ | Vincular o projeto, ler logs, disparar deploy manual |
| GitHub CLI | gh --version | 2.50+ | PR pela linha de comando, sem sair do terminal |
| Python | python3 --version | 3.11 | ETL do Épico 2 e o specify-cli |
| uv | uv --version | 0.4+ | Instalador recomendado do Spec Kit |
| Claude Code | disponível no terminal ou no VSCode | — | O agente |

### 2.2 Node.js 22

# Instalação recomendada, via nvm — permite fixar a versão por projeto
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash
exec $SHELL -l
nvm install 22
nvm use 22
node --version     # deve responder v22.x

Fixe a versão no repositório para que ninguém rode com outra:

node --version | sed 's/v//' > .nvmrc

Quando falhar. nvm: command not found depois de instalar significa que o shell não recarregou o perfil — abra um terminal novo. Se node --version responder v18 ou v20, o Next.js 15 até sobe, mas o CI usa 22 e você vai depurar diferença de ambiente em vez de código: não prossiga com versão diferente da do CI.

### 2.3 Gerenciador de pacotes — pnpm (pendente de confirmação do Bernardo)

O documento 24 §10 registra isto como decisão em aberto. Este plano assume pnpm (lockfile determinístico, node_modules menor, e é o que os scripts do documento 24 §7 usam).

corepack enable
corepack prepare pnpm@latest --activate
pnpm --version

Se o Bernardo preferir npm: troque pnpm por npm run em todos os scripts, e a action pnpm/action-setup@v4 do ci.yml por cache: npm no setup-node. Decida antes do Épico 0 — a troca depois obriga a apagar lockfile e refazer o CI.

Quando falhar. corepack: command not found em Node instalado por gerenciador do sistema: instale com npm install -g pnpm. Se conviverem package-lock.json e pnpm-lock.yaml no repositório, apague o que não for do gerenciador escolhido — dois lockfiles produzem builds diferentes entre a sua máquina e o CI, e é um dia perdido.

### 2.4 Docker

docker --version
docker ps          # precisa responder sem erro de permissão

Quando falhar. permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket no Linux: sudo usermod -aG docker $USER e saia e entre na sessão. No macOS/Windows, o Docker Desktop precisa estar aberto — supabase start falha com mensagem obscura se ele estiver fechado. Reserve ~4 GB de memória ao Docker: o stack local do Supabase sobe PostgreSQL, GoTrue, PostgREST, Realtime, Storage e Studio.

### 2.5 Supabase CLI, login e vínculo

# Instalação (escolha uma)
brew install supabase/tap/supabase          # macOS
npm install -g supabase                     # multiplataforma
# Linux (deb): baixe o .deb da release em github.com/supabase/cli/releases

supabase --version

Autenticação e vínculo com o projeto que o Bernardo já criou:

# 1. Login — abre o navegador e devolve um token de acesso
supabase login

# 2. Descobrir a referência do projeto (a coluna REFERENCE ID)
supabase projects list

# 3. Vincular ESTE repositório ÀQUELE projeto. Pede a senha do banco.
supabase link --project-ref <ref-do-projeto>

# 4. Conferir o vínculo
supabase projects list      # o projeto vinculado aparece marcado com ●

Subir o ambiente local:

supabase init          # cria supabase/config.toml — só na primeira vez
supabase start         # sobe o stack em Docker; demora na primeira execução
supabase status        # imprime as URLs e as chaves LOCAIS

supabase status devolve, entre outras coisas:

API URL: http://127.0.0.1:54321
DB URL: postgresql://postgres:postgres@127.0.0.1:54322/postgres
Studio URL: http://127.0.0.1:54323
anon key: eyJhbGciOi...        ← pública por natureza, sujeita à RLS
service_role key: eyJhbGciOi... ← SEGREDO, mesmo local: trate como segredo desde o primeiro dia

Quando falhar.

| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| supabase link pede senha e recusa | A senha do banco não é a da conta Supabase | Painel do projeto → Settings → Database → Reset database password. Guarde no gerenciador de senhas, não num arquivo do repositório |
| failed to connect to postgres no start | Docker fechado ou porta 54322 ocupada | Abra o Docker; supabase stop --no-backup e suba de novo; ou mate o processo que ocupa a porta |
| supabase start trava em Waiting for health checks | Memória insuficiente no Docker | Aumente para 4 GB nas preferências do Docker Desktop |
| Chaves locais mudaram entre sessões | Normal após supabase stop --no-backup | Rode supabase status de novo e atualize .env.local |

⚠️ Nunca rode supabase db push contra o projeto remoto durante a preparação. O link só conecta; ele não aplica nada. A primeira migration vai ao remoto no Épico 1, pelo CI, com o Bernardo ciente.

### 2.6 Vercel CLI

npm install -g vercel
vercel --version
vercel login              # abre o navegador
vercel link               # vincula ESTE diretório a um projeto da Vercel

Quando falhar. vercel link oferecendo criar projeto novo quando já existe um: escolha Link to existing project e selecione pelo nome — criar um segundo projeto para o mesmo repositório produz duas URLs de produção e ninguém descobre qual é a boa. Se o vercel link não achar o projeto, é porque a conta logada não é a dona: confirme com o Bernardo qual conta/equipe hospeda.

Variáveis de ambiente — a Vercel precisa delas em três escopos, e errar o escopo é a causa nº 1 de “funciona local e quebra em preview”:

vercel env add NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL production
vercel env add NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL preview
vercel env add NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY production
vercel env add NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY preview
vercel env add SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY production     # NUNCA com prefixo NEXT_PUBLIC_
vercel env add SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY preview
vercel env add NEXT_PUBLIC_AMBIENTE preview             # valor: preview
vercel env add NEXT_PUBLIC_AMBIENTE production          # valor: producao
vercel env ls                                           # conferência

### 2.7 GitHub CLI

gh --version
gh auth login             # escolha HTTPS e autenticação pelo navegador
gh repo view              # confirma que o diretório aponta para o repositório certo

Proteção da branch principal — faça isto antes do primeiro PR, não depois:

gh api -X PUT repos/:owner/:repo/branches/main/protection \
  -F required_pull_request_reviews.required_approving_review_count=1 \
  -F required_status_checks.strict=true \
  -F 'required_status_checks.contexts[]=qualidade' \
  -F 'required_status_checks.contexts[]=banco' \
  -F 'required_status_checks.contexts[]=build' \
  -F enforce_admins=false \
  -F restrictions=null

Quando falhar. Em repositório pessoal de plano gratuito, a proteção de branch pode não estar disponível — nesse caso a regra vira acordo escrito no CLAUDE.md (“nunca git push direto na main”) e o CI continua rodando em push. Não é equivalente, mas é o que há.

### 2.8 Spec Kit

uv tool install specify-cli --from git+https://github.com/github/spec-kit.git@vX.Y.Z
specify --version

Substitua vX.Y.Z pela tag mais recente em github.com/github/spec-kit/releases. Inicialização dentro do repositório já clonado:

specify init . --integration claude

Se a pasta já tiver arquivos (e terá, porque o repositório existe), acrescente --force.

Critério de sucesso: ao abrir o Claude Code nessa pasta, os comandos /speckit.constitution, /speckit.specify, /speckit.clarify, /speckit.plan, /speckit.tasks, /speckit.analyze, /speckit.checklist e /speckit.implement aparecem disponíveis. Se não aparecerem, o init falhou ou você não está na pasta certa — não prossiga.

Quando falhar. uv: command not found → curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh. Comandos não aparecendo no Claude Code → confira que .claude/skills/ foi criado e reinicie a sessão do agente.

### 2.9 Conferência final do ambiente

node --version && pnpm --version && docker ps -q >/dev/null && echo "docker ok" \
  && supabase --version && vercel --version && gh --version && specify --version \
  && python3 --version

Se qualquer linha falhar, resolva antes de escrever a primeira linha de código. Ambiente meio-configurado produz erro que o agente tenta consertar no código, e aí você tem dois problemas.

## 3. Estrutura do repositório

Não duplicada aqui de propósito. A árvore completa, pasta por pasta, com o que entra e o que não entra em cada uma, está em Fase 2 - Arquitetura/24-Estrutura-do-Repositorio-e-Convencoes.md §1 — e o BRIEF §4 traz a versão resumida. Ler os dois é obrigatório antes do Épico 0.

O que este plano precisa fixar são três pontos de processo que decorrem daquela estrutura:

3.1 A documentação vive dentro do repositório. Copie a suíte inteira da v2.1 para docs/:

mkdir -p docs
cp -r "v2.1/Fase 1 - Requisitos"  docs/fase-1
cp -r "v2.1/Fase 2 - Arquitetura" docs/fase-2
cp -r "v2.1/Fase 3 - Migracao"    docs/fase-3
cp -r "v2.1/Vibe Coding"          docs/vibe-coding
cp    "BRIEF-v2.1.md"             docs/BRIEF-v2.1.md
cp -r "v2.1/sql"                  docs/sql-referencia
git add docs && git commit -m "docs(BRIEF): incorporar a suíte da v2.1 ao repositório"

Não é redundância burocrática: é o que permite ao agente citar RF-DSA-08 com o texto real à vista, em vez de parafrasear de memória. É a diferença entre um agente que respeita a Fase 1 e um que a inventa.

3.2 sql/ é fonte, supabase/migrations/ é execução. Os seis scripts de sql/ (00_extensoes_e_tipos, 01_tabelas_cadastro, 02_tabelas_fato, 03_config_e_calendario, 04_views_e_funcoes, 05_rls_policies) são a referência comentada do schema, e a ordem numérica é a ordem de execução. As migrations de verdade nascem deles, com timestamp, em supabase/migrations/. O SQL é escrito à mão — migration gerada por diff que ninguém leu é exatamente como o schema da v2.0 divergiu do documentado.

3.3 lib/dominio/ é o coração, e nasce protegido. É onde as ~40 regras RN- viram funções TypeScript puras. Nada em lib/dominio/ importa supabase, next ou react — e essa regra é imposta por ESLint no Épico 0, com teste que prova a regra ativa, antes de haver a primeira função. Regra que depende de memória é regra que se perde no sexto épico.

## 4. Passo 1 — CLAUDE.md, o contexto permanente

Antes de qualquer comando do Spec Kit, crie CLAUDE.md na raiz do repositório. Ele é lido automaticamente pelo Claude Code em toda sessão, e é o que impede a deriva de contexto ao longo de catorze épicos.

O arquivo já está escrito: v2.1/CLAUDE.md. Copie-o para a raiz do repositório novo:

cp v2.1/CLAUDE.md ./CLAUDE.md
git add CLAUDE.md && git commit -m "docs(BRIEF): ancorar contexto permanente do agente"

O que ele contém (não repita aqui; leia lá): o que é o sistema em cinco linhas · idioma · plataforma e proibições · quais documentos ler e quando · regras invioláveis · vocabulário intraduzível · convenções de banco, código e commit · a Definition of Done · os gotchas da plataforma · o estado atual e onde retomar.

A regra de manutenção que mais importa: mantenha-o curto. Um CLAUDE.md de trezentas linhas é lido com o mesmo cuidado que um contrato de licença. Ele aponta para os documentos; não os resume. Quando o agente começar a violar uma restrição que está lá, o diagnóstico provável não é “falta escrever mais” — é “o arquivo cresceu e parou de ser lido”.

Atualize CLAUDE.md ao fim de cada épico, na seção Estado atual: qual épico fechou, qual é o próximo, o que está bloqueado por decisão do Bernardo. É a primeira coisa que o agente lê numa sessão nova, e é onde ele descobre onde retomar.

## 5. Passo 2 — A constitution

A constitution é o único artefato que o agente carrega em todos os comandos seguintes. Aqui entram os princípios que não podem ser esquecidos no décimo quarto épico.

Ela também já está escrita: Vibe Coding/40-Constitution-v2.1.md, versão 2.1.0, ratificada em 26/08/2026. Não a gere com /speckit.constitution — instale-a:

mkdir -p .specify/memory
cp "v2.1/Vibe Coding/40-Constitution-v2.1.md" .specify/memory/constitution.md
git add .specify/memory/constitution.md
git commit -m "docs(BRIEF): instalar constitution v2.1.0 (Princípio III reescrito)"

Por que não gerar. A constitution da v2.1 carrega decisões que só o Bernardo podia tomar e que o agente não tem como inferir: a revogação datada de RNF-PLAT-01..04, a rejeição da CAHO 2026 como padrão-ouro, LIQ-2, P-14, e o texto revogado do Princípio III preservado para leitura. Um /speckit.constitution produziria um texto plausível e perderia a trilha — que é justamente o que a v2.1 existe para não perder.

Confira, depois de instalar, que o agente enxerga os onze princípios. Um teste barato e honesto: peça a ele, numa sessão limpa, “o que o Princípio III proíbe hoje, e o que ele proibia antes?”. Se a resposta não citar Prisma/Drizzle de um lado e Apps Script do outro, a constitution não está sendo carregada — investigue antes de seguir.

## 6. Passo 3 — Épico 0 (Fundação), comando a comando

O objetivo do Épico 0 é um deploy verde na Vercel, a partir de um repositório que compila, testa e gera os tipos do banco sozinho. Nenhuma tabela, nenhuma tela de negócio, nenhum dado.

Este épico é o único que não passa pelo ciclo Spec Kit completo: é encanamento, não fatia de domínio. Conduza-o em conversa normal com o agente, comando a comando, revisando cada passo.

### 6.1 Scaffold do Next.js dentro do repositório existente

git clone https://github.com/<org>/<repo>.git ciaara-11
cd ciaara-11
git checkout -b chore/epico-0-fundacao

pnpm dlx create-next-app@latest . \
  --typescript --tailwind --app --eslint \
  --src-dir=false --import-alias "@/*" --use-pnpm

Quando falhar. create-next-app recusando pasta não vazia: mova README.md e .git de lado não — ele aceita pasta com .git e README.md; se houver mais arquivos, crie em pasta temporária e copie o conteúdo por cima. Não apague o .git.

Confira que sobe:

pnpm dev        # http://localhost:3000 deve responder

### 6.2 TypeScript strict e as regras que sustentam a arquitetura

Ajuste tsconfig.json conforme o documento 24 §5.1 (strict: true não é negociável). Depois, instale as regras de ESLint que protegem as duas fronteiras mais caras deste projeto — a pureza de lib/dominio/ e a chave service_role:

pnpm add -D eslint-plugin-import

// eslint.config.mjs — trecho essencial. Ver documento 24 §5.2 para o arquivo completo.
export default [
  // ...configuração base do Next.js
  {
    // FRONTEIRA 1 — lib/dominio/ é puro. Nada de I/O, nada de plataforma.
    files: ["lib/dominio/**/*.ts"],
    rules: {
      "no-restricted-imports": ["error", {
        patterns: [
          { group: ["@supabase/*", "@/lib/supabase/*"], message: "lib/dominio/ é puro: sem acesso a banco (Princípio II)." },
          { group: ["next/*", "react", "react-dom"],    message: "lib/dominio/ é puro: sem dependência de plataforma (risco R-10)." },
        ],
      }],
    },
  },
  {
    // FRONTEIRA 2 — a service_role nunca chega ao navegador (risco R-09).
    files: ["**/*.tsx", "**/*.ts"],
    rules: {
      "no-restricted-imports": ["error", {
        paths: [{ name: "@/lib/supabase/admin", message: "admin.ts usa service_role: só de Server Action. Ver constitution, Restrições Adicionais." }],
      }],
    },
  },
];

Critério de aceite 5 do Épico 0: existe um teste que prova a regra ativa — um arquivo de fixture em tests/unidade/lint/ que importa supabase de dentro de lib/dominio/ e uma verificação que espera o lint falhar. Regra de lint que ninguém verificou é regra que alguém desligou.

### 6.3 Supabase local e os clientes de acesso a dados

supabase init
supabase start
supabase status

Crie lib/supabase/ com os quatro arquivos do BRIEF §4 — client.ts, server.ts, middleware.ts, admin.ts — usando @supabase/ssr:

pnpm add @supabase/supabase-js @supabase/ssr
pnpm add -D server-only

lib/supabase/admin.ts começa com import "server-only";. Não é detalhe estilístico: é a segunda das três defesas contra o vazamento da service_role, e é a que quebra o build.

Este é o ponto do projeto onde resolver as armadilhas de cookie/sessão do @supabase/ssr com o App Router — o documento 06 avisa explicitamente: resolver aqui, não espalhado pelos épicos seguintes.

### 6.4 Tipos gerados — o contrato de dados

mkdir -p lib/tipos
supabase gen types typescript --local > lib/tipos/database.ts

Este arquivo substitui a aba _Meta_Colunas da v2.0: o contrato de coluna que o Sheets não tinha nativamente passa a ser garantido pelo motor. É o exemplo canônico de requisito absorvido pela plataforma (BRIEF §2.1) — cite-o quando alguém perguntar o que se ganhou na migração.

Regra permanente, e o risco R-04: pnpm db:tipos depois de toda migration, sempre. O CI falha se o resultado divergir do que está commitado — é a única defesa que não depende de alguém lembrar.

### 6.5 Suíte de testes, rodando vazia

pnpm add -D vitest @vitest/coverage-v8
pnpm add -D @playwright/test && pnpm exec playwright install --with-deps chromium
mkdir -p tests/unidade tests/invariantes/rls tests/e2e supabase/tests

Um teste trivial em cada suíte, que passa. Suíte que roda vazia hoje é suíte que ninguém precisa configurar sob pressão amanhã, no meio de um épico com prazo.

### 6.6 Scripts de package.json

Copie os scripts do documento 24 §7 integralmente, com os comentários. Eles são a interface de comando do projeto inteiro, e os comentários explicam por que cada um existe — inclusive os dois que o agente mais esquece: db:tipos (risco R-04) e verificar (a sequência do CI, local).

### 6.7 CI no GitHub Actions

Crie .github/workflows/ci.yml a partir do esqueleto do documento 24 §6.4, com os três jobs: qualidade (typecheck, lint, unidade), banco (supabase start → db reset → conferência de tipos gerados → pgTAP → RLS) e build.

git add . && git commit -m "chore(CI): pipeline de qualidade, banco e build"
git push -u origin chore/epico-0-fundacao
gh pr create --fill

Quando falhar. O job banco é o que mais falha na primeira execução, quase sempre por supabase/setup-cli@v1 sem version fixada ou por falta de Docker no runner (ubuntu-latest tem). Leia o log do job, não adivinhe: gh run view --log-failed.

### 6.8 Primeiro deploy verde

vercel link
vercel env ls                 # as seis variáveis de §2.6 precisam estar lá
git push                      # a Vercel publica a preview da branch automaticamente

O portão de saída do Épico 0 — os seis critérios de aceite do documento 06, verificados um a um:

- git clone + pnpm install + pnpm dev sobe a aplicação num ambiente limpo, seguindo apenas o README. Teste isto de verdade, numa pasta nova. É o critério que mais é declarado sem ser verificado.

- Um push em branch gera preview na Vercel com URL própria — abra a URL.

- O CI roda tsc --noEmit, eslint, vitest e playwright, e falha o merge se qualquer um falhar. Prove quebrando de propósito: um const x: number = "a" num commit descartável.

- lib/tipos/database.ts é gerado por comando documentado, e o CI falha se estiver desatualizado.

- A regra de lint impede import … from '@/lib/supabase…' dentro de lib/dominio/, com teste que prova a regra ativa.

- .env.local.example lista toda variável necessária, sem nenhum segredo real.

Só então: merge, e o Épico 1 abre.

## 7. Passo 4 — O ciclo padrão de uma fatia

Este é o loop que se repete dezenas de vezes. Dez passos; os quatro últimos são o que separa “código gerado” de “código implantado e conferido”.

| # | Passo | Comando / ação | Quem conduz | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especificar | /speckit.specify <prompt do documento 42> | Humano cola o prompt · agente escreve | branch NNN-* + specs/NNN-*/spec.md |
| 2 | Clarificar | /speckit.clarify | Agente pergunta · humano responde | seção Clarifications no spec.md |
| 3 | Conferir a spec | leitura, com os documentos 02/04/06 ao lado | Humano, sozinho | correções no spec.md |
| 4 | Planejar | /speckit.plan <restrições repetidas> | Agente propõe · humano aprova | plan.md, data-model.md, research.md |
| 5 | Tarefas | /speckit.tasks | Agente decompõe | tasks.md, toda tarefa com RF-/RN- |
| 6 | Analisar | /speckit.analyze | Agente confere a si mesmo | relatório de inconsistência |
| 7 | Implementar | /speckit.implement (em fatias) | Agente escreve · humano revisa o diff | código + migration + testes |
| 8 | Verificar | pnpm verificar + test:invariantes + test:rls + test:e2e | Agente roda · humano lê o resultado | tudo verde |
| 9 | PR e preview | gh pr create --fill | Agente abre · Bernardo valida na URL | preview aprovada |
| 10 | Merge | squash na main | Humano | produção + migration aplicada |

### 7.1 Notas que economizam retrabalho

Passo 2 é obrigatório, não opcional. A suíte da v2.1 é densa e cheia de referência cruzada; o /speckit.clarify é onde o agente expõe o que entendeu errado, enquanto corrigir ainda é barato. Pular esse passo desloca a descoberta para o passo 8 — ou, pior, para o preview.

Passo 3 não se delega. É o único passo do ciclo em que o agente não participa. Ler a spec com o documento 04 ao lado é o que pega regra de negócio traduzida em vez de portada — o erro mais caro e mais silencioso desta migração (§11.1).

Passo 4 sempre repete as restrições de plataforma. Mesmo com a constitution e o CLAUDE.md, é no /speckit.plan que o agente mais tende a propor “uma pequena biblioteca”. Repita, literalmente: Next.js 15 App Router, Server Components por padrão, Tailwind v4, shadcn/ui, Supabase, sem ORM, sem biblioteca de componentes além de shadcn/Radix, regra de negócio em lib/dominio/ pura.

Passo 5 exige origem em toda tarefa. [RF-CRONOS-07] Aplicar mudança de regime a partir da data de vigência. Tarefa sem RF-/RN- significa requisito faltando na spec ou tarefa fora de escopo — ambos bloqueiam. Não relaxe este critério “porque é óbvio de onde veio”.

Passo 6 antes do 7, sempre. O /speckit.analyze roda em segundos e pega tarefa sem requisito, requisito sem tarefa e contradição entre plan e spec. É o mais barato dos passos e o mais fácil de pular.

Passo 7 em fatias. Se o tasks.md tiver mais de vinte tarefas, peça a implementação por fase (/speckit.implement fase 1), revisando o diff entre uma e outra. Um implement de cem tarefas produz um diff que ninguém revisa de verdade — e “revisei” vira uma afirmação sem lastro.

Ordem de implementação dentro do passo 7: de dentro para fora (documento 24 §8):

a) lib/dominio/    → a regra RN-, pura, com o teste Vitest ao lado
b) lib/validacao/  → o schema Zod, compartilhado cliente + servidor
c) lib/acoes/      → a Server Action: Zod → domínio → Supabase → revalidatePath
d) app/            → a página (Server Component) e as ilhas "use client"
e) components/     → só o que for reutilizado por 2+ rotas

Quem começa pela tela escreve a regra dentro do componente e descobre no passo 8 que ela não é testável. Quem começa pelo domínio tem a regra provada antes de existir botão.

Migration no meio da fatia: pnpm db:migration <nome> → escreva o SQL à mão (tabela, ENABLE ROW LEVEL SECURITY, policies, índices, trigger set_auditoria(), colunas de auditoria, origem_migracao_v1) → pnpm db:reset (prova que a sequência inteira aplica do zero) → pnpm db:tipos (não pule — risco R-04).

### 7.2 A divisão de trabalho, explícita

| O agente faz | O humano faz |
| --- | --- |
| Escrever spec, plan, tasks a partir dos prompts do documento 42 | Colar o prompt certo; responder as perguntas do clarify |
| Portar regra RN- para lib/dominio/ com teste | Conferir que é porte, não reescrita — documento 04 ao lado |
| Escrever migration, policy e teste pgTAP | Ler a migration linha a linha antes do merge (documento 41) |
| Rodar pnpm verificar e consertar o que quebrar | Ler o resultado; decidir se o conserto é legítimo |
| Abrir o PR com o template preenchido | Validar na URL de preview; aprovar; fazer o merge |
| Atualizar CLAUDE.md no fim do épico | Conferir que o Estado atual está correto |
| — | Decidir: UE-1, LIQ-3, LIQ-4, hospedagem, gerenciador de pacotes |

## 8. Protocolo de implantação

Esta seção substitui integralmente o §8 do documento 10 da v2.0. Ela é curta porque a plataforma nova resolve, de graça, o que antes exigia ritual.

### 8.1 O que se aposenta, e o que fica no lugar

| Aposentado (v2.0) | Por que existia | Substituto (v2.1) |
| --- | --- | --- |
| clasp login / push / deploy manual | Colar 16 arquivos no editor gerou 17 implantações órfãs e deixou um erro de digitação passar | git push → preview automática; merge → produção |
| BUILD_ID idêntico em backend e frontend (RF-MOD-04) | Detectar implantação parcial, estado possível quando arquivos iam um a um | [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA] — build atômico e versionado. Implantação parcial deixa de ser estado alcançável |
| implantacao/MANIFESTO.md | Lista de conferência arquivo a arquivo | git log + histórico de deploys da Vercel |
| implantacao/historico/AAAA-MM-DD.md | Registro manual de cada publicação | Histórico da Vercel + supabase/migrations/ versionadas |
| “Substituir tudo, nunca editar trecho” | Impedir dessincronia repositório × navegador | Não há navegador. O repositório é a única origem (P-1) |
| Conferência contra baseline/caho-2026/ | Não regressão por diff de saída histórica | Invariantes (Princípio VI). A CAHO 2026 foi rejeitada em 10/08/2026 |

### 8.2 O fluxo, ponta a ponta

branch  ──push──▶  CI (qualidade · banco · build)  ──▶  Vercel Preview + banco de preview
                                                              │
                                                     Bernardo valida na URL
                                                              │
                                                        PR aprovado
                                                              │
                                                   merge por squash na main
                                                              │
                                       ┌──────────────────────┴──────────────────────┐
                                  deploy de produção                    supabase db push (migrations)

Três regras que sustentam o fluxo:

- main é sempre implantável. Push direto bloqueado por proteção de branch (§2.7).

- Uma branch por fatia, nomeada <tipo>/<identificador>-<resumo-curto> — feat/RF-DSA-08-sugestao-semanal, db/RN-2027-09-regime-historico.

- A validação do Bernardo acontece na preview, antes do merge. Nunca em produção, nunca em captura de tela. É o ambiente que a v2.0 nunca teve.

### 8.3 Migration em produção

A migration é a única parte deste protocolo que não é reversível por clique. Trate-a com o cuidado proporcional.

# 1. Local — a migration nasce e é provada do zero
pnpm db:migration criar_registros_aula
#    → escreva o SQL À MÃO
pnpm db:reset          # prova que a sequência INTEIRA aplica numa base limpa
pnpm db:tipos          # regenera lib/tipos/database.ts — obrigatório

# 2. Preview — o CI aplica no banco de preview automaticamente ao abrir o PR
#    Confira no Studio do projeto de preview que o schema chegou como esperado.

# 3. Produção — pelo merge, executado pelo CI
#    Se precisar rodar à mão (só com autorização explícita e conferindo o alvo):
supabase link --project-ref <ref-de-PRODUCAO>   # confira DUAS vezes
supabase db push --linked
supabase migration list --linked                 # confirma o que foi aplicado

A checagem que evita o pior erro possível: antes de qualquer db push, rode supabase projects list e leia em voz alta qual projeto está marcado. Aplicar migration de desenvolvimento no projeto de produção é o único erro deste plano que não tem desfazer barato.

Regras de migration nesta base:

- Nunca drop column numa tabela com histórico. Coluna que perdeu uso vira comentário -- [APOSENTADA — v2.1] e continua lá. É o Princípio IV.

- Nunca drop table. Vale o mesmo.

- Renomeação é migration própria, separada de qualquer mudança de comportamento, para que o rollback seja possível sem desfazer as duas coisas.

- Toda migration que cria tabela cria junto: ENABLE ROW LEVEL SECURITY, as policies, os índices, o trigger set_auditoria(), o quarteto de auditoria e origem_migracao_v1. Tabela criada sem RLS numa migration é tabela exposta até alguém notar.

### 8.4 Rollback

| Situação | O que fazer |
| --- | --- |
| Defeito só na aplicação, schema intacto | Vercel → Deployments → o deploy anterior → Promote to Production. Segundos, sem tocar no banco |
| Defeito na aplicação e migration aditiva (coluna/tabela nova, nada removido) | Promova o deploy anterior. A migration aditiva pode ficar: código antigo ignora coluna nova. Corrija e siga adiante |
| Migration destrutiva ou com transformação de dado | Aplique a migration de reversão escrita no PR (campo obrigatório do template). Se não houver, restaure do backup do Supabase — e trate a ausência do plano de reversão como defeito de processo |
| Dado corrompido por carga do ETL | Procedimento do documento 30 (plano de migração): restaurar o snapshot e reexecutar. O ETL é idempotente por exigência do Épico 2 |

O que nunca é rollback: apagar linhas para “voltar ao que era”. Corrigir dado é evento novo, logado em migracao_log (Princípio IV). O UPDATE que reescreve log já gravado é bloqueado por gatilho, inclusive para service_role — e isso é proteção, não obstáculo.

### 8.5 O que fica registrado, automaticamente

Nada de historico/*.md escrito à mão. O rastro vem de graça: o título do commit carrega o identificador RF-/RN-; o PR carrega o template preenchido com a DoD e o plano de reversão; o histórico da Vercel carrega qual commit está em produção e desde quando; supabase migration list carrega quais migrations estão aplicadas onde.

## 9. Roteiro dos catorze épicos

O detalhamento de cada épico — escopo, fora de escopo, RF-/RN- cobertos, critérios de aceite, dependências, riscos e esforço — está no documento 06 §3. Os prompts prontos estão no documento 42. Aqui fica o objetivo de cada ciclo e o portão de saída: a frase que responde “como sei que este épico acabou?”.

Sequenciamento (documento 06 §6.5):

Caminho crítico:   0 → 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 9 → 8 → 7 → 10 → 12
Paralelo desde 0:  4 (Design System + shell) · lib/dominio/ (regras RN- puras)
Paralelo desde 5:  11 (LIQ/OS/Ficha) · 13 (ROTA)
Decisão antes de 1: UE-1 (BLOQUEANTE) · TURMA-1 · P-1
Decisão antes de 2: hospedagem fora da infraestrutura da MB (CIAARA-14.2)
Decisão antes de 11: LIQ-3 · LIQ-4

| # | Épico | Objetivo do ciclo | Portão de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundação | Repositório que compila, testa e implanta sozinho, com Supabase vinculado e tipos gerados | Os seis critérios de §6.8 verificados um a um, inclusive o clone limpo |
| 1 | Schema + RLS + matriz | O modelo do documento 05 vira DDL executável, com integridade, vigência por EXCLUDE e RLS em toda tabela | supabase db reset reconstrói do zero; as sete regras de unicidade têm teste que espera a falha; trocar permissão é UPDATE, não migration |
| 2 | ETL + reconciliação | 100% do histórico da planilha no PostgreSQL, verificável linha a linha | Contagens batem com o documento 05 §10; as três identidades aritméticas fecham; zero FK órfã; reexecutar produz base idêntica |
| 3 | Auth por convite + RBAC | Só entra quem o Admin convidou; o que cada um faz é o que a matriz permite, verificado pelo banco | E-mail não convidado não cria conta por nenhum caminho; para cada perfil há teste que prova o banco negando leitura e escrita fora do escopo |
| 4 | Design System + shell por URL | Linguagem visual única e navegação em que a URL é o estado | /cursos/[curso]?turma=T2&semana=34 numa aba nova reproduz a mesma tela; voltar/avançar funcionam; contraste AA nos dois temas |
| 5 | Cadastros | Cursos, turmas, disciplinas e instrutores, com o refinamento acumulado em quinze specs | Ordenação por antiguidade em toda lista, filtro e seletor, verificada por teste em todas as ocorrências; CH do instrutor nunca digitável |
| 6 | DSA | A tela mais usada: lançar a semana e imprimi-la | Impressão em uma página A4 paisagem com paridade contra o modelo da v2.0; DSA de março traz quem assinava em março |
| 7 | Cronograma + motor preditivo | Previsto × executado no mesmo módulo; motor para qualquer ano | Nenhum literal de ano no código, provado por busca; alterar feriado muda a simulação sem redeploy; toda RN-2027-* com função pura e teste |
| 8 | Avaliações | Acompanhamento por situação de execução, sem fórmula de nota | Nada depende de formula_mf nem carater, provado por busca; agendar não consome TA, executar consome no mesmo registro |
| 9 | Atividades + tetos | As grandezas normativas corretas, com tetos calculados e sinalizados | Estudo Individual nunca entra na CHT; estourar teto gera alerta e nunca impede o lançamento; 531/62/60/11 conferem |
| 10 | Relatórios e impressão | O documento consolidado da turma por período | Formato por seção e geral produzem totais idênticos; totais batem com DSA e Cronograma — invariante cruzado |
| 11 | LIQ, OS de Instrutoria, Ficha | Os três documentos oficiais, por /print/* | LIQ de trimestre com segunda turma sai com o período da T2; coluna “Observação” sai vazia, verificada por teste |
| 12 | Sugestão do DSA | Prévia semanal sugerida — ajuda, nunca trava | A etapa (ii), de validação contra semana real, é executada e registrada antes de qualquer trabalho da (iii) |
| 13 | ROTA | Organizar o que o sistema já tem, para transcrição manual | Não gera nem submete a planilha; nenhum campo novo de cadastro criado para alimentá-la |

Duas notas de sequenciamento que valem repetir:

2 antes de 3 é deliberado e contraintuitivo. O instinto é proteger antes de povoar. A razão é operacional: durante o Épico 2 o único acesso ao banco é o do ETL, com service_role, num ambiente sem usuário nenhum — não há exposição real. E uma suíte de RLS validada contra dados reais é qualitativamente diferente de uma validada contra fixtures: o caso interessante (“este usuário vê estas linhas e não aquelas”) só existe quando há linhas.

Duas frentes nunca escrevem migrations ao mesmo tempo. Conflito de ordenação de migrations é caro de resolver e fácil de evitar: uma frente detém a caneta do schema. Isso limita a paralelização do Épico 4 (que não toca no schema) e do trabalho de lib/dominio/ (que não toca em nada) — ambos seguros.

## 10. Rastreabilidade

O RNF-AUD-03 entrega o elo requisito ↔ regra. Este plano fecha os demais com quatro convenções mecânicas — mecânicas de propósito, porque convenção que exige julgamento não sobrevive ao décimo épico.

10.1 Tarefa cita origem. [RF-CRONOS-07] Aplicar mudança de regime a partir da data de vigência. Sem RF-/RN-: ou o requisito falta na spec, ou a tarefa está fora de escopo. Ambos bloqueiam.

10.2 Commit cita a fatia.

feat(RF-DSA-08): gerar sugestão semanal do DSA
fix(RN-CONF-01): ignorar bloco sem TA inicial na detecção de conflito
db(RN-2027-09): criar curso_regime_historico com vigência por EXCLUDE
test(RN-ANT-02): cobrir empate de posto por antiguidade declarada
docs(BRIEF): registrar revogação de RNF-PLAT-01..04
chore(CI): validar tipos gerados contra o schema

Commit sem identificador só é aceito em chore, style e docs genéricos. Todo feat, fix, perf, db e test cita o seu. Combinado com um commit por fatia (squash no merge), o git log vira o registro de execução da Fase 3 sem esforço adicional.

10.3 Teste carrega o nome da regra. Toda RN- de Risco: Alto do documento 04 tem asserção nomeada pelo próprio identificador: RN-ANT-01, RN-ANT-02, RN-RBAC-01, RN-RBAC-02, RN-CRUD-02, RN-CRUD-03, RN-INST-01, RN-INST-02, RN-INST-05, RN-MAT-01, RN-MAT-02, RN-DIST-01, RN-DIST-02, RN-DIST-03, RN-CONF-01, RN-CONF-02, RN-2027-01 a RN-2027-09, RN-EVT-01, RN-EVT-02, RN-EVT-03, RN-AVAL-01, RN-AVAL-02, RN-DEG-01, RN-DEG-02.

Esse inventário já está pronto no documento 04 — basta não perdê-lo. Stub explicitamente pendente é aceito e é melhor que cobertura fingida (Princípio VIII).

10.4 Linha migrada carrega a chave legada. codigo guarda o ID_* da v2.0 verbatim (CUR-000001, VIN-000123); origem_migracao_v1 guarda a origem. FKs apontam para id, nunca para codigo — mas é o codigo que permite responder “esta linha é qual linha da planilha?” daqui a dois anos.

10.5 O PR amarra tudo. O template do documento 24 §6.3 exige, em cada PR: identificador de origem; o destino do requisito na v2.1 ([PRESERVADO] / [PRESERVADO — nova implementação] / [ABSORVIDO PELA PLATAFORMA] / [REVOGADO — v2.1] / [NOVO — v2.1]); a DoD dos sete itens; a conferência de fronteira servidor/cliente; o plano de reversão da migration; e como validar no preview.

Ao final de cada fatia, /speckit.checklist gera a verificação da spec. Rode antes de declarar a fatia concluída, não depois.

## 11. Riscos e armadilhas do vibe coding neste projeto

Riscos genéricos de IA (“pode alucinar”) não ajudam ninguém. Estes são os modos de falha concretos que este domínio, esta stack e esta documentação tornam prováveis. Cada um traz o sinal de alerta — o que você vê antes do estrago — e a defesa.

### 11.1 O agente reescreve a regra de negócio em vez de portá-la

O mais provável e o mais caro. Um modelo bom, olhando RN-CONF-02 (o horário ancora no início do dia, deliberadamente diferente das planilhas legadas), enxerga um bug. E conserta. Com uma justificativa convincente no comentário.

O catálogo das regras mais convidativas ao “conserto” está no documento 04 e é curto o bastante para decorar: RN-CRUD-03 (o instrutor usa inteiro simples, não prefixo — unificar quebra referências), RN-ANT-02 (antiguidade vem do P/G, não da coluna antiguidade_declarada, que é só desempate), RN-CONF-02, RN-DIST-03 (rígido × recomendado × sem-teto — três regimes, não um), RN-MAT-02 (dedução silenciosa de identidade), RN-2027-06 (o teto é a faixa por regime, não o número do regime: usar 20 como teto para os 90,4% em 20h permitiria 67% acima do máximo normativo, num controle auditado pela CoPeCoD).

Sinal de alerta. Comentário do tipo “corrigi o cálculo, que estava considerando…”, “simplifiquei a lógica de…”, “unifiquei as duas implementações”. Teste novo cujo caso esperado difere do que o documento 04 descreve. Função de lib/dominio/ mais curta e mais elegante que a original.

Defesa. Passo 3 do ciclo (conferir a spec com o documento 04 ao lado) é obrigatório e não se delega. Toda função de lib/dominio/ carrega no topo o identificador RN- e a citação literal da regra, para que o revisor compare texto com código sem trocar de arquivo. No prompt, exija sempre: “porte a regra preservando o comportamento, inclusive o que parecer errado; se algo parecer errado, liste ao final em vez de corrigir.”

### 11.2 O agente “conserta” a RLS — removendo-a ou acrescentando for delete

Duas variantes do mesmo erro, e a segunda é a pior porque parece zelo.

Variante A — remover. Uma consulta volta vazia; o agente diagnostica “policy restritiva demais” e afrouxa o USING, ou desabilita a RLS “para testar” e esquece de reabilitar. Frequentemente o diagnóstico está errado: a causa real é o GRANT faltando (permission denied for schema extensions é o caso clássico deste projeto, achado pelo teste T-04), não a policy.

Variante B — acrescentar for delete. O agente nota que nenhuma tabela tem policy de DELETE, conclui que é esquecimento e propõe corrigir. É regra de negócio, não lacuna: a ausência é a implementação física de RN-INST-05 generalizada — exclusão lógica universal. O que a interface chama de “excluir” é UPDATE status = 'inativo'.

Sinal de alerta. No diff: drop policy, alter table … disable row level security, using (true) numa tabela de fato, for delete, grant delete on … to authenticated. Na conversa: “a policy estava bloqueando indevidamente”, “faltava a policy de exclusão”.

Defesa. Toda policy no PR é lida linha a linha por humano (documento 41). O aviso está gravado três vezes — em sql/05_rls_policies.sql no ponto exato, no documento 22 §6.2 e na constitution XI.a — porque é o erro que mais custa. Um PR que acrescenta for delete é rejeitado sem discussão. E quando uma consulta vier vazia, o primeiro suspeito é o GRANT, não a policy.

### 11.3 O agente gera Client Component desnecessário

"use client" no topo de um page.tsx “porque precisava de um useState para o filtro”. O marcador contamina toda a subárvore de importação: a tabela de 177 instrutores, o catálogo de siglas e a escala de antiguidade vão para o bundle do navegador (risco R-01). O ganho arquitetural dos Server Components some, e ninguém percebe até a tela ficar lenta.

Sinal de alerta. "use client" em page.tsx ou layout.tsx. Crescimento do bundle por rota no next build. useEffect buscando dado que o servidor já tinha. Estado de filtro em useState em vez de searchParams — que é justamente o que nuqs resolve, e o que dá deep-link de graça.

Defesa. Item obrigatório no template de PR: “nenhum "use client" novo em page.tsx ou layout.tsx — só em folha”. next build imprime o tamanho por rota; regressão acima de 20 KB numa rota abre discussão no PR. E a pergunta que resolve a maioria dos casos: este componente precisa de evento do usuário, ou só de dado? — se é só dado, é Server Component.

### 11.4 O agente inventa coluna que não existe

O modelo conhece milhares de schemas de sistema acadêmico e “sabe” que existe alunos.nota_final. Este sistema não tem nota — é competência da CIAARA-32 e da CIAARA-12 (RNF-NORM-06). O mesmo vale para colunas que existiam na v2.0 e foram aposentadas, e para colunas de nome plausível que nunca existiram.

Sinal de alerta. tsc acusando propriedade inexistente em Database["public"]["Tables"] — este é o bom caso, porque falha cedo. O caso ruim: SQL cru dentro de uma RPC referenciando coluna inexistente, que só quebra em runtime. Ou pior: o agente cria a coluna numa migration para sustentar a própria invenção.

Defesa. lib/tipos/database.ts é o contrato, e o CI falha se estiver desatualizado (risco R-04) — é a razão de pnpm db:tipos ser obrigatório após toda migration. Nenhum acesso a dado sem os tipos gerados. Migration que cria coluna exige justificativa com RF-/RN- de origem no PR: coluna sem origem é invenção até prova em contrário.

### 11.5 O agente traduz termo normativo

DSA vira WeeklyClassDetail. CHD vira teachingHours. AEC vira extraClassActivity. TA vira classPeriod. Cada tradução parece uma melhoria de legibilidade e destrói a rastreabilidade até a norma — que é o que faz este sistema ser auditável pela CoPeCoD e pela ROTA.

Sinal de alerta. Nome de tipo, função, coluna, rota ou variável em inglês. Comentário do tipo “DSA (Weekly Class Detail)”. Texto de interface em inglês. matéria reaparecendo onde deveria ser disciplina (P-14).

Defesa. A lista de intraduzíveis está no CLAUDE.md, na constitution e no documento 07 (Glossário): CHD, AEC, TAD, TR, TA, DSA, CHR, PROENS, DGPM-101/103, CAHO, LIQ, OS de Instrutoria, ROTA, LHFC, PM, OD, TFM e as siglas de curso. Uma busca por termos ingleses típicos (grade, subject, teacher, student, schedule) na revisão do PR pega a maioria. E a regra mais simples de todas: se o Bernardo não usaria a palavra numa conversa, ela não entra no código.

### 11.6 Deriva de escopo, agora barata de cometer

Next.js e PostgreSQL tornam trivial gerar um arquivo, expor um endpoint, integrar um serviço. O agente vai sugerir exportar para Excel, mandar e-mail de aviso, gerar a planilha ROTA, calcular média. Barato não é o critério. O critério é o do documento 00 §7: este processo está atribuído à CIAARA-11 na Matriz de Responsabilidades?

Sinal de alerta. Frases com “já que estamos aqui”, “seria simples acrescentar”, “o usuário provavelmente vai querer”. Tarefa no tasks.md sem RF-/RN- de origem. Dependência nova no package.json para uma funcionalidade que ninguém pediu.

Defesa. Princípio IX e Princípio X (Paridade Antes de Novidade). A pergunta de triagem, sempre a mesma: isto é paridade com a v2.0 ou é novidade? Novidade espera o corte, vira nota com identificador, e o Bernardo decide.

### 11.7 O agente move regra de negócio para SQL “porque resolve mais rápido”

Uma RPC em PL/pgSQL resolve a agregação em uma consulta, e a regra RN- acaba dentro dela — fora do alcance do Vitest, fora de lib/dominio/, invisível ao teste de unidade (risco R-06).

Sinal de alerta. Migration com dezenas de linhas de PL/pgSQL contendo if/case sobre regra de negócio. Server Action que só chama supabase.rpc(...). Teste de unidade que sumiu porque “agora é no banco”.

Defesa. A fronteira do Princípio XI é explícita: integridade e autorização vão para o banco; cálculo de domínio fica em lib/dominio/. Toda RPC nova declara no PR por que não é Server Action. Contagem de linhas de PL/pgSQL por migration é sinal de alerta na revisão.

### 11.8 Sessão longa: o agente esquece o que combinamos

No décimo prompt de uma sessão, a restrição do segundo saiu da janela de contexto. O agente propõe Prisma, ou reescreve algo que já tinha sido revisado e aprovado.

Sinal de alerta. Sugestão que contradiz decisão tomada nesta mesma sessão. Reescrita de arquivo que não estava no escopo do pedido. Perda do identificador RF- nos commits.

Defesa. CLAUDE.md curto (por isso a insistência), sessão por fatia e não por dia, e a prática do documento 41 §7: ao começar uma fatia, mande o agente reler a spec e a constitution e resumir em cinco linhas o que vai fazer. Se o resumo estiver errado, você gastou trinta segundos em vez de duas horas.

### 11.9 Épico 12 virando projeto próprio

Motor de horário é problema de otimização sem fundo. O fatiamento obrigatório em (i) versão simples → (ii) validação contra semana real → (iii) sofisticação existe exatamente para impedir isso. A etapa (ii) é porta, não formalidade: sem o número medido, a (iii) não abre. Herdado da recomendação R-5 da v2.0 e preservado no documento 06.

### 11.10 Perda de paridade de impressão

O @media print da v2.0 levou quatro hotfixes (specs 023–026) para funcionar. Reescrever do zero convida os mesmos bugs de volta (risco R-08). Impressão é requisito (RNF-COMP-01), não detalhe: DSA, Relatório, Cronograma, Ficha do Instrutor, LIQ e OS de Instrutoria mantêm paridade.

Defesa. Rotas /print/* sem shell, servidor puro; teste e2e Playwright comparando contra o layout aprovado da v2.0, obrigatório na DoD da fatia; e conferência em papel para os documentos que vão assinados.

## 12. Checklist mestre

### Antes do primeiro comando

- ☐ Node 22, pnpm, Docker, Git verificados (§2.9 responde tudo)

- ☐ Supabase CLI instalada; supabase login feito; supabase link --project-ref <ref> concluído

- ☐ supabase start sobe e supabase status imprime as URLs locais

- ☐ Vercel CLI instalada; vercel link apontando para o projeto existente

- ☐ Variáveis de ambiente cadastradas na Vercel nos escopos production e preview

- ☐ gh auth login feito; proteção da branch main configurada (ou o acordo escrito, §2.7)

- ☐ specify init . --integration claude concluído; comandos /speckit.* visíveis

- ☐ Suíte da v2.1 copiada para docs/ e commitada

- ☐ CLAUDE.md na raiz, revisado

- ☐ .specify/memory/constitution.md = documento 40, instalado e verificado

- ☐ Gerenciador de pacotes decidido pelo Bernardo (pnpm ou npm) — antes do Épico 0

- ☐ Decisão UE-1 obtida — bloqueia o Épico 1

- ☐ Decisão sobre hospedagem fora da infraestrutura da MB encaminhada — bloqueia o Épico 2

### Épico 0 — uma vez

- ☐ Scaffold do Next.js dentro do repositório existente (.git preservado)

- ☐ tsconfig.json com strict: true

- ☐ Regras de ESLint das duas fronteiras (lib/dominio/ puro · admin.ts só no servidor)

- ☐ Teste que prova a regra de lint ativa

- ☐ lib/supabase/{client,server,middleware,admin}.ts com @supabase/ssr

- ☐ import "server-only" no topo de admin.ts

- ☐ lib/tipos/database.ts gerado por comando documentado

- ☐ Vitest, Playwright e pgTAP configurados e rodando vazios

- ☐ Scripts de package.json copiados do documento 24 §7, com os comentários

- ☐ CI com os três jobs (qualidade · banco · build), quebrado de propósito uma vez para provar

- ☐ .env.local.example completo, sem segredo real

- ☐ Primeira preview verde na Vercel, aberta e conferida

- ☐ Clone limpo → pnpm install → pnpm dev funciona seguindo só o README

### Por fatia — repetir dezenas de vezes

- ☐ /speckit.specify com o prompt do documento 42

- ☐ /speckit.clarify executado e as perguntas respondidas por humano

- ☐ spec.md lido por você, com os documentos 02/04/06 ao lado

- ☐ /speckit.plan com as restrições de plataforma repetidas literalmente

- ☐ /speckit.tasks — toda tarefa com RF-/RN- de origem

- ☐ /speckit.analyze sem inconsistência pendente

- ☐ /speckit.implement em fatias, diff revisado entre elas

- ☐ Ordem de dentro para fora: dominio → validacao → acoes → app → components

- ☐ Migration escrita à mão, com RLS, policies, índices, auditoria e origem_migracao_v1

- ☐ pnpm db:reset prova a sequência do zero

- ☐ pnpm db:tipos executado e o resultado commitado

- ☐ pnpm verificar verde

- ☐ pnpm test:invariantes (pgTAP) verde

- ☐ pnpm test:rls verde — com teste negativo por perfil

- ☐ pnpm test:e2e verde, incluindo /print/* quando houver

- ☐ Commits no padrão feat(RF-…): …

- ☐ PR aberto com o template inteiro preenchido, inclusive o plano de reversão

- ☐ Bernardo validou na URL de preview

- ☐ /speckit.checklist executado e fechado

- ☐ Merge por squash; branch apagada

- ☐ CLAUDE.md atualizado na seção Estado atual

### Portão de cada épico

- ☐ Todos os critérios de aceite do documento 06 §3 daquele épico, verificados um a um

- ☐ Toda RN- de Risco: Alto tocada tem asserção nomeada (stub pendente é aceito)

- ☐ Nenhum requisito do documento 02 marcado como coberto sem teste que o cubra

- ☐ Nenhuma decisão pendente do documento 06 §5 atropelada por suposição

## 13. Ordem de execução, em uma linha

Ambiente (§2) → CLAUDE.md → constitution → decisão UE-1 → Épico 0 (fundação, até a preview verde) → 1 (schema + RLS) → 2 (ETL + reconciliação) → 3 (auth + RBAC) → 4 (design system + shell, já em paralelo desde o 0) → 5 (cadastros: cursos+turmas → disciplinas → instrutores) → 6 (DSA) → 9 (atividades + tetos) → 8 (avaliações) → 7 (cronograma + motor) → 10 (relatórios) → 12 (sugestão do DSA, etapas i → ii → portão → iii) — com 11 (LIQ/OS/Ficha) e 13 (ROTA) encaixáveis a qualquer momento depois do 5, em frente paralela, desde que uma única frente detenha a caneta do schema.

Ao final: os 12 critérios de aceite do documento 00 §9 verdes, o corte executado pelo plano do documento 30 — e só então a paridade declarada pelo Bernardo, encerrando o Princípio X e abrindo a porta para funcionalidade nova.

Fim do documento 10. Ver também Vibe Coding/40-Constitution-v2.1.md (os princípios), Vibe Coding/41-Guia-de-Vibe-Coding.md (como conversar com o agente), Vibe Coding/42-Prompts-por-Epico.md (os prompts prontos) e Fase 2 - Arquitetura/24-Estrutura-do-Repositorio-e-Convencoes.md (onde cada coisa mora).