# CIAARA-11 v2.1 — Plano de Migração e ETL (Google Sheets → PostgreSQL/Supabase)

Fase 3 do SDLC — Migração · Épico 2

26/08/2026

Table of Contents

# Plano de Migração e ETL — CIAARA-11 v2.1

## Nota de migração (v2.1)

Este documento descreve o Épico 2 da v2.1: o transporte integral da base de produção da v2.0 — a planilha Google Sheets Banco de dados CIAARA-11 v2.0 — para o PostgreSQL do Supabase, cujo schema já existe, já foi escrito e já aplicou limpo em um PostgreSQL 16 real (arquivos 00 a 05 em supabase/migrations/).

Três coisas precisam ficar claras logo de saída, porque mudam a natureza do trabalho:

- Esta migração não redesenha nada. O redesenho aconteceu na v2.0, e está documentado em docs/arquitetura/01-schema.md §6. Aquilo foi uma migração de conteúdo: recategorizou 663 eventos, fundiu 111 agendamentos com 186 execuções, despivotou uma aba, corrigiu chaves órfãs. Esta aqui é uma migração de plataforma: o mesmo dado, já saneado, muda de motor. Se alguma linha precisar de decisão semântica durante o ETL, isso é sintoma de que algo escapou do Épico C da v2.0 — e a resposta correta é registrar em migracao_log e perguntar ao Bernardo, nunca inferir. [PRESERVADO] todo o saneamento da v2.0.

- O ponto difícil não é o volume, é a chave. São ~5.400 linhas no total (BRIEF §10) — uma base pequena, que carrega em segundos. O que exige rigor é que toda FK da origem é o ID_* textual (CUR-000001, VIN-000123, TDI-000045) e todo alvo é uuid, com o código legado preservado ao lado em codigo text unique not null (BRIEF §2). A §2 deste documento é sobre isso, e é a seção que decide se o ETL funciona ou produz 5.400 linhas com FK plausível e errada.

- O ETL roda sem sessão autenticada, e isso já quebrou duas coisas. Ele executa como service_role / dono do schema, contexto em que auth.uid() é NULL. Dois defeitos reais nasceram exatamente daí, foram encontrados na validação do schema contra o PostgreSQL 16 e corrigidos. A §3 os registra como armadilha conhecida, com o que o ETL precisa verificar depois da carga para provar que a correção continua no lugar. [NOVO — v2.1]

Ordem no roteiro (BRIEF §8): Épico 2 vem antes do Épico 3 (Auth/RBAC). Sem dado migrado não há o que proteger, e testar RLS contra uma base vazia aprova qualquer policy.

## 1. Estratégia geral

### 1.1 As cinco etapas, e por que são cinco e não três

A tentação é colapsar em três (“lê, transforma, grava”), e deve ser resistida: cada fronteira aqui produz um artefato inspecionável, que é o que permite responder “onde exatamente errou?” sem reexecutar tudo.

| # | Etapa | Entrada | Saída (artefato) | Reexecutável sozinha? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extração | Google Sheets API v4 | dados/bruto/<aba>.csv — cópia fiel, tudo texto | Sim (é a única etapa que depende da rede) |
| 2 | Normalização | bruto/*.csv | dados/normalizado/<tabela>.csv — colunas de destino, tipos textuais canônicos | Sim, offline |
| 3 | Carga (staging) | normalizado/*.csv | Tabelas staging.* no PostgreSQL, tudo text | Sim (truncate + COPY) |
| 4 | Resolução e promoção | staging.* | Tabelas public.* com FK uuid resolvidas | Sim (idempotente por codigo) |
| 5 | Reconciliação | public.* × staging.* | relatorio_divergencia.md + saída SQL | Sim, é só leitura |

A etapa 3 é a que mais gente corta, e é a que mais paga. Colocar o CSV bruto dentro do banco, como texto, antes de qualquer conversão, transforma toda a §7 (reconciliação) em consulta SQL de duas tabelas no mesmo motor — em vez de uma comparação entre um dict Python e um SELECT, que é justamente o tipo de comparação que passa quando não deveria.

### 1.2 Diagrama do pipeline

flowchart TD
    A["Planilha v2.0<br/>1rv9GClzgc5CxISpr504…<br/>23 abas + Turma_Disciplina"]

    subgraph E1["1 · Extração — Python + Sheets API v4"]
        B["ler_aba(nome)<br/>valueRenderOption=UNFORMATTED_VALUE<br/>dateTimeRenderOption=FORMATTED_STRING"]
        C["dados/bruto/&lt;aba&gt;.csv<br/>cópia fiel · 100% text · sem interpretação"]
    end

    subgraph E2["2 · Normalização — offline, sem rede e sem banco"]
        D["cabeçalho canônico<br/>+ tipos + ENUMs + listas CSV"]
        F["dados/normalizado/&lt;tabela&gt;.csv<br/>colunas do DESTINO · FK ainda como codigo"]
    end

    subgraph E3["3 · Carga bruta"]
        G["COPY → staging.&lt;tabela&gt;<br/>todas as colunas text · sem constraint"]
    end

    subgraph E4["4 · Resolução de chaves e promoção"]
        H["INSERT INTO public.&lt;tabela&gt;<br/>SELECT … FROM staging.&lt;tabela&gt; s<br/>JOIN public.&lt;pai&gt; p ON p.codigo = s.&lt;fk_codigo&gt;"]
        I["ON CONFLICT (codigo) DO UPDATE<br/>→ idempotência"]
    end

    subgraph E5["5 · Reconciliação"]
        J["contagem origem × destino"]
        K["somatório de CH por turma"]
        L["integridade referencial"]
        M["relatorio_divergencia.md<br/>DEVE FECHAR EM ZERO"]
    end

    A --> B --> C --> D --> F --> G --> H --> I
    I --> J & K & L
    J & K & L --> M
    M -->|zero divergência| N["✅ Corte liberado"]
    M -->|qualquer divergência| O["🛑 Corte bloqueado<br/>planilha continua sendo a fonte"]

    I -.registra cada linha.-> P[("public.migracao_log<br/>append-only<br/>continua a numeração da v2.0")]

### 1.3 Por que Python, e por que não Apps Script nem psql puro

[PRESERVADO] O BRIEF §1 já decidiu: ETL em Python, reaproveitando o padrão de migracao/*.py da v2.0, que tem um _util_migracao.py compartilhado e ~15 scripts de missão única, cada um com backup, execução e gravação em _Migracao_Log. Esse padrão funcionou para 1.060+ linhas de log sem um único incidente de dado perdido. Reaproveitá-lo é preservar disciplina comprovada, não economia de esforço.

Apps Script está fora porque a v2.1 está justamente saindo dele, e porque UrlFetchApp contra o Supabase teria de reimplementar autenticação de service role sem biblioteca. psql puro com \copy está fora porque as transformações da §6 (listas CSV → uuid[], mapeamento de ENUM com valor inesperado, fuso horário) são lógica condicional, e lógica condicional em SQL de migração é o caminho mais curto para uma migração que ninguém consegue ler seis meses depois.

## 2. O problema central: codigo textual → id uuid

### 2.1 O que exatamente é o problema

Na planilha, Registro_Aulas_E_Atividades.ID_Turma contém a string TUR-000017. No PostgreSQL, registros_aula.turma_id é uuid NOT NULL REFERENCES turmas(id). A string TUR-000017 não é o uuid — ela vive em turmas.codigo, que é text unique not null (BRIEF §2; documento 21 §9.1).

Isso vale para todas as FKs do sistema. São 5.400 linhas em que pelo menos uma coluna precisa trocar de domínio antes de poder ser gravada. E há um agravante: turmas.id só existe depois de turmas ser carregada, porque é gen_random_uuid() — o valor não é conhecido por ninguém antes do INSERT.

Três desenhos resolvem isso. Vale comparar os três antes de escolher.

### 2.2 Estratégia 1 — duas passadas (carrega com codigo, resolve a FK depois)

A ideia: carregar registros_aula com uma coluna auxiliar turma_codigo text e turma_id nulo; depois UPDATE … SET turma_id = t.id FROM turmas t WHERE t.codigo = r.turma_codigo; por fim, remover a coluna auxiliar.

Por que não. registros_aula.turma_id é NOT NULL. Para a primeira passada funcionar seria preciso DROP NOT NULL antes e SET NOT NULL depois — desligar durante a carga exatamente a garantia que a migração existe para instalar. E não é uma coluna: são 19 FKs NOT NULL no schema. Uma janela em que o banco aceita FK nula é uma janela em que o erro de resolução não é detectado quando acontece; vira linha nula que alguém descobre semanas depois. Pior: o SET NOT NULL final varre a tabela inteira e falha no fim, quando já não se sabe qual passada errou.

A variante menos ruim — colunas auxiliares temporárias em vez de relaxar NOT NULL — exige ALTER TABLE de ida e volta em 12 tabelas, deixando o schema temporariamente diferente do que está versionado. Migração que altera o schema alvo para poder rodar é migração que não roda de novo igual.

### 2.3 Estratégia 2 — tabela de mapeamento explícita

Uma tabela staging.mapa_chave (tabela, codigo_v1, id uuid), populada na carga de cada pai e consultada na de cada filha.

É correta, e é a escolha certa quando o alvo não preserva a chave legada. Aqui é redundante, e a redundância custa: o mapa é uma segunda fonte de verdade sobre codigo → id, que diverge da tabela real se alguém rodar carga parcial (BRIEF §2; documento 21 §9.3).

### 2.4 Estratégia 3 — uuid determinístico (uuid5) — rejeitada

id = uuid5(NAMESPACE_CIAARA, f"turmas:{codigo}"), calculado em Python. FK resolve sem tocar o banco e reexecutar produz o mesmo uuid.

Por que não, apesar de elegante: acopla a chave substituta ao código legado. O documento 21 §9.1 escolheu uuid + codigo justamente para que corrigir um código não propague. Com uuid5, corrigir ID_Curso mudaria o uuid — o defeito que a decisão evitava, reintroduzido pela porta dos fundos. Fica registrada como alternativa considerada, não como opção viva.

### 2.5 Escolha: Estratégia 2, na forma em que ela já existe — codigo é o mapa

A decisão é a Estratégia 2, com uma observação que simplifica tudo:

codigo text unique not null já é a tabela de mapeamento. Ela existe em toda tabela migrada, está indexada por UNIQUE, e não pode divergir da linha porque é a linha.

Consequência prática: não se cria staging.mapa_chave. Cada tabela-filha é carregada com um INSERT ... SELECT que faz JOIN da staging contra a tabela-pai por codigo, e a FK resolve dentro do próprio comando, na mesma transação. Uma passada por tabela, sem coluna auxiliar, sem ALTER TABLE, sem NOT NULL relaxado, com o motor recusando qualquer linha cujo pai não exista.

E o ganho decisivo: um JOIN (não LEFT JOIN) descarta silenciosamente a linha órfã, o que seria péssimo — então o padrão obrigatório é LEFT JOIN + um SELECT de verificação prévio que lista os órfãos e aborta a transação se houver algum. A §7.3 traz essa consulta.

Único requisito de ordem: a tabela-pai tem de estar carregada antes da filha. É a §4.

### 2.6 O código, comentado

# scripts/etl/_comum.py  (trecho — resolução de chaves)
# ---------------------------------------------------------------------------------
# O QUÊ  : promove uma tabela de `staging` (tudo texto, FK como código legado) para
#          `public` (tipada, FK como uuid), resolvendo as chaves estrangeiras por JOIN.
# PARA QUÊ: é o coração do ETL. Toda tabela do sistema passa por esta função — o que
#          garante que a política de resolução de chave, idempotência e log seja
#          EXATAMENTE a mesma nas 24 tabelas, e não 24 variações parecidas.
# COMO   : monta um INSERT ... SELECT ... LEFT JOIN por código, precedido de uma
#          verificação de órfãos que aborta a transação antes de gravar qualquer linha.
# ---------------------------------------------------------------------------------

from dataclasses import dataclass, field
from typing import Iterable
import psycopg


@dataclass(frozen=True)
class ChaveEstrangeira:
    """Descreve UMA FK a resolver: 'a coluna X do destino sai do código guardado em Y'."""
    coluna_destino: str      # ex.: 'turma_id'      — coluna uuid em public.<tabela>
    coluna_staging: str      # ex.: 'turma_codigo'  — coluna text em staging.<tabela>
    tabela_pai: str          # ex.: 'turmas'        — onde procurar o `codigo`
    obrigatoria: bool = True # False = código vazio é legítimo (ex.: fiscal_id, turma_id global)


@dataclass(frozen=True)
class Promocao:
    """Descreve a promoção completa de UMA tabela: staging -> public."""
    tabela: str                                  # nome idêntico nos dois schemas
    colunas_diretas: tuple[str, ...]             # copiadas 1:1, com CAST pelo tipo do destino
    fks: tuple[ChaveEstrangeira, ...] = ()
    expressoes: dict[str, str] = field(default_factory=dict)
    # `expressoes` = coluna do destino -> expressão SQL sobre o alias `s` (a staging).
    # É o escape para tudo que não é cópia direta: ENUM mapeado, data com fuso,
    # `Status` vazio virando 'ativo'. Fica em SQL, à vista, e não escondido em Python.


def _verificar_orfaos(cur: psycopg.Cursor, p: Promocao) -> list[str]:
    """
    O QUÊ  : lista os códigos de FK que NÃO encontram pai.
    PARA QUÊ: um LEFT JOIN sem esta verificação grava `NULL` numa FK opcional e
              ESTOURA numa FK obrigatória — mas estoura no meio da carga, sem dizer
              QUAIS linhas. Aqui a resposta vem antes, completa e legível.
    COMO   : uma consulta por FK, `where pai.id is null and s.<col> <> ''`.
    """
    problemas: list[str] = []
    for fk in p.fks:
        cur.execute(f"""
            select s.{fk.coluna_staging} as codigo_orfao, count(*) as linhas
              from staging.{p.tabela} s
              left join public.{fk.tabela_pai} pai
                     on pai.codigo = nullif(btrim(s.{fk.coluna_staging}), '')
             where nullif(btrim(s.{fk.coluna_staging}), '') is not null
               and pai.id is null
             group by 1
             order by 2 desc
        """)
        for codigo_orfao, linhas in cur.fetchall():
            problemas.append(
                f"{p.tabela}.{fk.coluna_staging} = '{codigo_orfao}' "
                f"não existe em {fk.tabela_pai}.codigo ({linhas} linha(s))"
            )
    return problemas


def promover(cur: psycopg.Cursor, p: Promocao) -> int:
    """
    O QUÊ  : executa a promoção de uma tabela e devolve o número de linhas afetadas.
    PARA QUÊ: ponto ÚNICO em que dado entra em `public`. Um só lugar para auditar.
    COMO   : verifica órfãos -> monta INSERT ... SELECT -> ON CONFLICT (codigo) DO UPDATE.
    """
    # --- 1. Portão de órfãos ------------------------------------------------------
    # Roda ANTES de qualquer INSERT. Como toda a carga vive numa transação única
    # (ver executar.py), levantar aqui desfaz tudo e a base fica intocada.
    orfaos = _verificar_orfaos(cur, p)
    if orfaos:
        raise ValueError(
            f"[{p.tabela}] {len(orfaos)} chave(s) estrangeira(s) órfã(s). "
            "A carga foi abortada ANTES de gravar. Detalhe:\n  - " + "\n  - ".join(orfaos)
        )

    # --- 2. Colunas do destino, na ordem em que serão listadas no INSERT ----------
    destino: list[str] = [*p.colunas_diretas, *p.expressoes.keys(),
                          *(fk.coluna_destino for fk in p.fks)]

    # --- 3. Expressões do SELECT, na MESMA ordem ---------------------------------
    #   - coluna direta  : `nullif(btrim(s.col), '')` — a planilha entrega '' onde
    #     deveria haver NULL; sem o `nullif`, um `''::date` estoura e um `''::text`
    #     grava string vazia, que passa em `NOT NULL` e é mentira.
    #   - expressão      : SQL literal, escrito no módulo da tabela.
    #   - FK             : `pai_<n>.id`, vindo do LEFT JOIN abaixo.
    select: list[str] = [f"nullif(btrim(s.{c}), '')" for c in p.colunas_diretas]
    select += list(p.expressoes.values())
    select += [f"pai_{i}.id" for i, _ in enumerate(p.fks)]

    joins = "\n".join(
        f"left join public.{fk.tabela_pai} pai_{i} "
        f"on pai_{i}.codigo = nullif(btrim(s.{fk.coluna_staging}), '')"
        for i, fk in enumerate(p.fks)
    )

    # --- 4. Idempotência ---------------------------------------------------------
    # `codigo` é UNIQUE. Rodar duas vezes NÃO duplica: a segunda execução cai no
    # DO UPDATE e reescreve as mesmas colunas com os mesmos valores.
    # `id`, `codigo`, `criado_em` e `criado_por` ficam FORA do SET de propósito:
    #   - `id`/`codigo`  : mudar a identidade da linha não é atualizar, é trocar de linha;
    #   - `criado_*`     : o gatilho `app.set_auditoria()` já os força de volta ao valor
    #                      de OLD em qualquer UPDATE (documento 21 §8.1). Listá-los aqui
    #                      seria escrever o que o motor vai desescrever — ruído.
    atualizaveis = [c for c in destino if c not in ("id", "codigo", "criado_em", "criado_por")]
    set_clause = ", ".join(f"{c} = excluded.{c}" for c in atualizaveis)

    sql = f"""
        insert into public.{p.tabela} ({", ".join(destino)})
        select {", ".join(select)}
          from staging.{p.tabela} s
          {joins}
        on conflict (codigo) do update set {set_clause}
    """
    cur.execute(sql)
    return cur.rowcount

O que este desenho garante, e que vale enunciar: a FK nunca é resolvida em Python. Ela é resolvida pelo JOIN, dentro da mesma transação em que a linha é gravada, contra o estado real do banco naquele instante. Não existe um dict em memória que possa estar desatualizado, e não existe o cenário — clássico e caro — de um mapa carregado no início da execução que já não descreve o banco no fim dela.

### 2.7 As duas FKs que não são resolvidas por codigo

Duas colunas fogem do padrão e precisam de tratamento nomeado:

(a) disciplinas.instrutores_atribuidos uuid[] — a origem é Cad_Disciplinas.ID_Instrutor, uma lista CSV de códigos (achado (i) da v2.0: é a única fonte bruta da atribuição). Não há JOIN que resolva um array; o gatilho trg_disciplinas_instrutores_fk valida o resultado, mas não o produz. A resolução é uma subconsulta agregada, e o valor bruto vai para instrutores_atribuidos_legado_v1 (C-07):

-- Expressão usada em `expressoes['instrutores_atribuidos']` no módulo t10_disciplinas.py.
-- O QUÊ  : converte 'INS-0007,INS-0031, INS-0044' em ARRAY[uuid, uuid, uuid].
-- COMO   : quebra a string, limpa espaço, descarta vazio, resolve cada código contra
--          `instrutores` e agrega. `coalesce(..., '{}')` porque a coluna é NOT NULL
--          DEFAULT '{}' e uma disciplina sem instrutor atribuído é legítima.
-- RISCO  : um código que não resolve DESAPARECE silenciosamente do array. Por isso a
--          §7.4 tem uma consulta dedicada que compara a contagem de elementos do array
--          com a contagem de itens do CSV bruto legado — divergência é bloqueio.
coalesce(
  (select array_agg(i.id order by i.codigo)
     from unnest(string_to_array(s.instrutores_atribuidos_csv, ',')) as cod(valor)
     join public.instrutores i on i.codigo = btrim(cod.valor)
    where btrim(cod.valor) <> ''),
  '{}'::uuid[]
)

(b) criado_por / editado_por uuid — a origem é Registrado_Por / Editado_Por, que na planilha são e-mails, não códigos. O destino é uuid sem FK física (documento 21 §9.4, D-05). A resolução é contra usuarios.email, e o que não resolve vira NULL com o e-mail bruto registrado em migracao_log.valor_antes — nunca descartado em silêncio. Isso implica que usuarios seja carregada antes de qualquer tabela de fato, o que a §4 já garante.

## 3. Armadilha conhecida: o ETL roda como service_role, sem sessão autenticada

O ETL se conecta com a chave service_role do Supabase (ou como dono do schema, via psql no ambiente de preview). Nesse contexto auth.uid() devolve NULL, porque não há JWT — não há usuário logado, há um processo. Isso é normal e desejado: um ETL não é uma pessoa.

O problema é que quase todo mecanismo de segurança e auditoria do banco foi escrito assumindo que existe alguém do outro lado. Dois defeitos reais nasceram exatamente dessa suposição, foram encontrados durante a validação do schema contra um PostgreSQL 16 real, e já estão corrigidos — mas a correção precisa continuar lá, e o ETL é quem tem de provar isso.

### 3.1 Armadilha A — app.set_auditoria() descartava os carimbos em silêncio

O defeito. app.set_auditoria() (arquivo 00_extensoes_e_tipos.sql, Bloco 6) preenche o quarteto de auditoria montando a linha como jsonb e aplicando jsonb_set() chave por chave. Acontece que jsonb_set() é STRICT: se qualquer argumento for SQL NULL, o resultado inteiro é NULL. E to_jsonb(NULL::uuid) devolve SQL NULL, não o jsonb null.

Consequência: jsonb_set(acumulador, '{editado_por}', to_jsonb(v_uid)) com v_uid nulo não gravava null naquela chave — anulava o acumulador inteiro, descartando todos os carimbos já aplicados. E v_uid é nulo exatamente no caminho mais importante: ETL, cron e psql. Sem exceção, sem aviso, sem log.

A correção, já aplicada. O invólucro app.jsonb_valor(p_valor jsonb), que devolve coalesce(p_valor, 'null'::jsonb) e é chamado em todos os oito pontos de jsonb_set da função. Isso elimina a classe inteira, não a ocorrência.

O que o ETL tem de verificar depois da carga — e por quê. Este defeito não se manifesta como erro. Ele se manifesta como linha gravada com auditoria em branco, que passa em qualquer teste que só conte linhas. A verificação é uma asserção, não uma inspeção:

-- V-AUD-01 · Canário do jsonb_set STRICT.
-- O QUÊ  : nenhuma linha migrada pode ter `criado_em` nulo.
-- POR QUÊ: `criado_em` é `NOT NULL DEFAULT now()` — então, se o gatilho tivesse anulado
--          o acumulador, o INSERT teria FALHADO com violação de NOT NULL, não gravado nulo.
--          Ou seja: esta consulta devolver 0 prova que o gatilho rodou E devolveu registro
--          íntegro. É o canário mais barato que existe para esta classe de defeito.
-- ESPERADO: 0 em todas as linhas.
select 'criado_em nulo' as verificacao, count(*) as deve_ser_zero
  from public.cursos where criado_em is null
union all select 'registros_aula', count(*) from public.registros_aula where criado_em is null
union all select 'avaliacoes',     count(*) from public.avaliacoes     where criado_em is null
union all select 'atividades',     count(*) from public.atividades_nao_letivas where criado_em is null;

-- V-AUD-02 · O carimbo de EDIÇÃO tem de nascer vazio numa carga nova.
-- O QUÊ  : `editado_em`/`editado_por` nulos em 100% das linhas recém-inseridas.
-- POR QUÊ: numa criação não existe edição (documento 21 §8.1). Se vier preenchido, o
--          gatilho está confundindo INSERT com UPDATE — e um `criado_por` sobrescrito
--          num UPDATE futuro seria perda de histórico irrecuperável.
-- ATENÇÃO: numa REEXECUÇÃO do ETL (idempotência) o caminho é UPDATE, e aí `editado_em`
--          PASSA a vir preenchido, corretamente. Esta asserção vale só na 1ª execução —
--          o `executar.py` a roda apenas quando `--primeira-carga` é passado.
select count(*) as deve_ser_zero
  from public.registros_aula
 where editado_em is not null or editado_por is not null;

-- V-AUD-03 · `criado_por` explicitamente informado pelo ETL foi RESPEITADO.
-- POR QUÊ: o gatilho só preenche `criado_por` quando ele vem NULL (documento 21 §8.1) —
--          é a porta deliberada para o ETL informar o autor histórico. Se estas linhas
--          vierem nulas, a porta foi fechada por alguma alteração do gatilho.
select count(*) as deve_ser_zero
  from public.registros_aula r
  join staging.registros_aula s on s.codigo = r.codigo
  join public.usuarios u on lower(btrim(u.email)) = lower(btrim(s.registrado_por))
 where r.criado_por is null;

### 3.2 Armadilha B — o gatilho anti-escalonamento bloqueava a própria carga de usuarios

O defeito. app.impedir_autoescalonamento() (arquivo 05_rls_policies.sql, Parte IV.1) existe para fechar o buraco clássico de RLS em tabela de usuário: a policy usuarios_editar permite que a pessoa mantenha o próprio cadastro, e sem o gatilho ela poderia rodar update usuarios set perfil = 'admin' where id = <o próprio> — a policy aprovaria, porque a linha continua sendo a dela. Só um gatilho enxerga OLD e NEW ao mesmo tempo.

Na primeira versão, o gatilho comparava perfil/escopo_curso/status e levantava exceção sempre que mudassem e quem executava não fosse admin. app.eh_admin() consulta o perfil da sessão — e não há sessão no ETL. Resultado: app.eh_admin() devolvia falso, e o gatilho barrava a gravação do perfil dos usuários migrados. O teste T-11 da suíte negativa (Parte VI) falhou exatamente por isso.

Por que isso morde o ETL mesmo sendo um gatilho de UPDATE. A primeira execução é INSERT e passa. A segunda — a que prova a idempotência (§5.4) — entra pelo ON CONFLICT DO UPDATE, e é aí que o gatilho dispara. Ou seja: o defeito não aparece na carga, aparece na reexecução. Que é justamente a operação que o plano de corte depende de poder fazer com segurança.

A correção, já aplicada. Um portão explícito no topo do gatilho:

-- Contexto de servidor (ETL, `service_role`, painel do Supabase, script de manutenção):
-- não há JWT, logo não há "próprio usuário" a proteger de si mesmo.
if app.uid_atual() is null then
  return new;
end if;

Isso é necessário, não frouxidão: sem ele nem o ETL grava o perfil dos 4 usuários migrados, nem o Admin desativa uma conta pelo painel do Supabase. E o caminho continua fechado para quem tem sessão, porque anon não recebe GRANT algum nesta tabela — a única forma de chegar sem JWT é já estar do lado do servidor.

O que o ETL tem de verificar depois da carga. Este é o ponto mais delicado do documento: o ETL depende de um portão que, se for alargado por engano, vira escalonamento de privilégio. A verificação, portanto, é dupla — que o portão está aberto para o servidor e fechado para a sessão:

-- V-ESC-01 · Lado do servidor: a reexecução do ETL não é barrada.
-- Executar como service_role. Esperado: sucesso, 1 linha afetada, perfil inalterado.
update public.usuarios
   set perfil = perfil          -- gravação idempotente, deliberadamente sem efeito
 where codigo = 'USR-01';

-- V-ESC-02 · Lado da sessão: o portão continua fechado (é o teste T-05 da Parte VI).
-- Executar numa transação descartável, com sessão autenticada de um Operador.
-- Esperado: exceção 42501 vinda do GATILHO (não da policy — a policy APROVA a linha,
--           porque ela é dele; é o gatilho que barra). Sucesso aqui = falha de segurança.
begin;
  set local role authenticated;
  set local request.jwt.claims to '{"sub":"<auth_user_id de um Operador>"}';
  update public.usuarios set perfil = 'admin' where id = app.usuario_atual();
rollback;

Regra de operação, sem exceção: V-ESC-02 faz parte do relatório de corte. Um ETL que rodou e uma tabela usuarios populada não liberam o corte se este teste não tiver sido executado com resultado negativo. É a única forma de provar que a acomodação feita para o ETL não virou porta.

### 3.3 Corolário — a armadilha que o ETL esconde em vez de sofrer

Vale registrar junto, porque é a mesma família e afeta o julgamento sobre o que o ETL prova: no Supabase, unaccent, btree_gist e pg_trgm vivem no schema extensions, e app.normalizar_texto() chama extensions.unaccent() no contexto de quem faz o INSERT. Sem grant usage on schema extensions to authenticated, todo INSERT de usuário autenticado numa tabela com normalização de texto falha com permission denied for schema extensions.

O detalhe cruel: o ETL roda como dono do schema e passa. A migration aplica, o seed passa, a reconciliação fecha em zero — e o primeiro cadastro real do primeiro Encarregado quebra em produção. Foi assim que o defeito apareceu no teste T-04 da suíte.

Consequência para este plano, dita com todas as letras: um ETL bem-sucedido não é evidência de que o sistema funciona para usuários. Por isso a §8 coloca o teste de fumaça com sessão autenticada real dentro da janela de corte, como item de aceite — e não como validação posterior.

## 4. Ordem de carga

A ordem sai do grafo de FK, da raiz às folhas. Toda a carga roda numa transação única: ou as 24 tabelas entram, ou nenhuma entra. Numa base de 5.400 linhas isso custa segundos e elimina por construção o estado intermediário — o pior estado possível numa migração, porque é o único em que não se sabe se o certo é continuar ou voltar.

| # | Tabela | Linhas esperadas | Depende de | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | config_listas | 13 → formato longo | — | Precisa vir antes de registros_aula e avaliacoes: os gatilhos trg_reg_aula_* e trg_avaliacoes_* validam contra ela |
| 2 | config_parametros | seed + PRIORIDADE_DISCIPLINA_* | — | ⚠️ ver §6.8 — colisão real com o CHECK de chave |
| 3 | perfil_permissao | ~180 | — | Já semeada por 05_rls_policies.sql; o ETL apenas confere |
| 4 | cursos | 24 | — | Raiz de quase tudo |
| 5 | configuracoes_horario | 5 | — | Cabeçalho. substituida_por_id fica nulo na carga |
| 6 | horarios_tempos_aula | ~40 | 5 | Despivotado; FK ON DELETE CASCADE |
| 7 | curso_regime_historico | 29 | 4, 5 | EXCLUDE de sobreposição pode recusar — ver §6.5 |
| 8 | turmas | 29 | 4 | — |
| 9 | instrutores | 177 | — | ⚠️ cinco NOT NULL (D-08) — ver §6.4 |
| 10 | disciplinas | 175 | 4, 9 | 9 antes de 10 por causa do uuid[] (§2.7a) |
| 11 | turma_disciplina | 210 | 8, 10 | 89 com período herdado · 121 nao_informado |
| 12 | instrutor_disciplina | 798 | 9, 10 | — |
| 13 | usuarios | 3 (de 4 linhas) | 9 | ⚠️ armadilha B (§3.2). USR-04 é linha-fantasma |
| 14 | usuario_curso | — | 13, 4 | Nasce vazia se não houver Encarregado de Curso cadastrado |
| 15 | responsaveis_curso | 2 (semente) | 4, 9, 13 | curso_id NULL substitui o literal GERAL (D-04) |
| 16 | avaliacoes_planejadas | 118 | 4 | Sem FK para disciplinas, deliberadamente (RN-AVAL-01) |
| 17 | registros_aula | 1.566 | 8, 10, 9 | Perde as 186 de avaliação |
| 18 | avaliacoes | 111 + órfãs | 8, 10, 9, 16 | Fusão já feita na v2.0; aqui é transporte |
| 19 | arquivo_avaliacoes_v1 | 186 | 18 | Append-only. FK para avaliacoes |
| 20 | atividades_nao_letivas | 664 | 8 | turma_id nulo quando escopo = 'global' |
| 21 | feriados | 26 | — | Eventos_Globais + Calendario_Feriados |
| 22 | janelas_curso | conforme PROENS | 4 | turma_prevista é texto, sem FK (deliberado) |
| 23 | reservas_proens | conforme PROENS | 4 | — |
| 24 | planejamento_anual | 0 | 4, 8, 10 | Nasce vazia — o motor a preenche na 1ª execução |
| 25 | migracao_log | ≥ origem + 1 por linha migrada | — | Última. Continua a numeração da v2.0 |

Três notas de ordem que não são óbvias:

- config_listas é a nº 1, não uma tabela de configuração qualquer. Os gatilhos trg_reg_aula_tipo_atividade, trg_reg_aula_metodologia, trg_avaliacoes_tipo e trg_avaliacoes_metodologia validam valor contra ela. Carregá-la depois faz 1.566 registros de aula falharem com “valor fora do domínio” — e a mensagem não diz que o problema é a ordem.

- instrutores antes de disciplinas, ainda que não haja FK declarada entre elas. A dependência é o uuid[] de instrutores_atribuidos, validado por gatilho (§2.7a).

- migracao_log por último, e apenas por último. Ela é append-only por gatilho (trg_migracao_log_imutavel, FOR EACH STATEMENT). Escrever nela durante a carga significaria que um ROLLBACK levaria o log junto — o que está correto (o log descreve uma carga que não aconteceu), mas confunde na hora de ler. Acumular em memória e gravar em bloco no fim deixa o log descrevendo exatamente a carga que ficou.

## 5. Estrutura de scripts/etl/

### 5.1 Árvore

scripts/etl/
├── _comum.py                  # Sheets API · conversões · promover() · log · Contexto
├── _tipos.py                  # ChaveEstrangeira · Promocao · MapaEnum — sem I/O
├── executar.py                # ORQUESTRADOR — o único ponto de entrada
├── credenciais/
│   └── .gitkeep               # service_account.json e .env NUNCA versionados
├── dados/
│   ├── bruto/                 # 1 CSV por aba — cópia fiel, tudo texto
│   ├── normalizado/           # 1 CSV por TABELA de destino
│   └── relatorios/            # relatorio_divergencia.md + saídas SQL datadas
├── sql/
│   ├── 00_staging.sql         # create schema staging + tabelas espelho (tudo text)
│   ├── 90_reconciliacao.sql   # as consultas da §7, executáveis em bloco
│   └── 99_limpeza.sql         # drop schema staging cascade — só após o corte
└── tabelas/                   # UM módulo por tabela, numerado pela ORDEM DE CARGA (§4)
    ├── t01_config_listas.py           t02_config_parametros.py
    ├── t04_cursos.py                  t05_configuracoes_horario.py
    ├── t06_horarios_tempos_aula.py    t07_curso_regime_historico.py
    ├── t08_turmas.py                  t09_instrutores.py
    ├── t10_disciplinas.py             t11_turma_disciplina.py
    ├── t12_instrutor_disciplina.py    t13_usuarios.py
    ├── t15_responsaveis_curso.py      t16_avaliacoes_planejadas.py
    ├── t17_registros_aula.py          t18_avaliacoes.py
    ├── t19_arquivo_avaliacoes_v1.py   t20_atividades_nao_letivas.py
    ├── t21_feriados.py                t22_janelas_curso.py
    └── t23_reservas_proens.py         t25_migracao_log.py

Um módulo por tabela, numerado pela ordem de carga. O número no nome não é decoração: é o que faz a ordem da §4 ser visível no ls, e o que impede que alguém insira uma tabela nova no meio sem pensar em dependência. É o mesmo padrão dos migracao/*.py da v2.0.

### 5.2 O módulo de tabela — exemplo completo e comentado

# scripts/etl/tabelas/t11_turma_disciplina.py
# =================================================================================
# O QUÊ  : migra a aba `Turma_Disciplina` (210 linhas) para `public.turma_disciplina`.
# PARA QUÊ: esta tabela é a FONTE DE VERDADE do período previsto de cada disciplina
#          DENTRO DE CADA TURMA (achado LIQ-1, aprovado por Bernardo em 2026-08-20).
#          `disciplinas.previsao_inicio/termino` continua existindo, mas é o PADRÃO DA
#          GRADE — a semente. Quatro cursos rodam duas turmas no mesmo ano com janelas
#          distintas; sem esta tabela, a LIQ de qualquer trimestre com segunda turma sai
#          com o período da T1. É o Épico 11 inteiro dependendo destas 210 linhas.
# COMO   : promoção padrão, com duas FKs resolvidas por código e uma expressão de ENUM.
# =================================================================================

from .._tipos import ChaveEstrangeira, Promocao

# --- Aba de origem e cabeçalho real ----------------------------------------------
# Confirmado contra a planilha ao vivo (spec 038 releu o cabeçalho em 2026-08-25).
ABA_ORIGEM = "Turma_Disciplina"

# --- Mapa de coluna: cabeçalho da planilha -> coluna da staging -------------------
# A staging usa o nome do DESTINO sempre que ele existe, e o sufixo `_codigo` na coluna
# que guarda um `ID_*` a resolver. Isso faz a `Promocao` abaixo se ler quase como prosa.
COLUNAS = {
    "ID_Turma_Disciplina": "codigo",
    "ID_Turma":            "turma_codigo",
    "ID_Grade":            "disciplina_codigo",
    "Previsao_Inicio":     "previsao_inicio",
    "Previsao_Termino":    "previsao_termino",
    "Origem_Periodo":      "origem_periodo",
    "Status":              "status",
    "Origem_Migracao_v1":  "origem_migracao_v1",
    # --- Colunas SEM DESTINO no schema v2.1 — ver §6.9 e a pendência P-6 ----------
    # `ID_Instrutor` (spec 029) é a seleção EFETIVA de instrutor por turma, e
    # `CH_Prevista_Por_Instrutor` (spec 032, coluna Q) é o rateio de carga. Nenhuma das
    # duas tem coluna correspondente em `public.turma_disciplina`. Elas são LIDAS e
    # levadas à staging mesmo assim, para que a §7 possa PROVAR que nada foi perdido e
    # para que o `migracao_log` registre a ausência de destino. NÃO são promovidas.
    "ID_Instrutor":              "instrutor_codigo_sem_destino",
    "CH_Prevista_Por_Instrutor": "ch_prevista_sem_destino",
    # Leitura humana da planilha, revogadas no destino (documento 21 §4.7): resolvidas
    # por JOIN, não guardadas. Vão à staging só para a reconciliação de §7.5 conferir
    # que o JOIN devolve o mesmo texto que a planilha exibia.
    "ID_Curso":        "curso_codigo_conferencia",
    "Cod_Disciplina":  "cod_disciplina_conferencia",
    "Nome_Disciplina": "nome_disciplina_conferencia",
}

# --- Mapa de ENUM: valor da planilha -> valor do tipo PostgreSQL ------------------
# O ENUM `public.origem_periodo` é ('herdado_grade','manual','nao_informado').
# A planilha grava em PascalCase com underscore. O mapeamento é explícito e FECHADO:
# valor não previsto NÃO vira default silencioso — ver a expressão abaixo.
MAPA_ORIGEM_PERIODO = {
    "Herdado_Grade":  "herdado_grade",
    "Manual":         "manual",
    "Nao_Informado":  "nao_informado",
    "Não_Informado":  "nao_informado",   # variante acentuada observada na base
    "":               "nao_informado",   # vazio é legítimo aqui (121 das 210 linhas)
}

PROMOCAO = Promocao(
    tabela="turma_disciplina",
    colunas_diretas=("codigo", "origem_migracao_v1"),
    fks=(
        ChaveEstrangeira("turma_id",      "turma_codigo",      "turmas"),
        ChaveEstrangeira("disciplina_id", "disciplina_codigo", "disciplinas"),
    ),
    expressoes={
        # Datas: a planilha entrega 'dd/mm/aaaa' ou '' (ver §6.1).
        # `to_date` com '' estoura; por isso o `nullif` antes.
        "previsao_inicio":  "to_date(nullif(btrim(s.previsao_inicio),  ''), 'DD/MM/YYYY')",
        "previsao_termino": "to_date(nullif(btrim(s.previsao_termino), ''), 'DD/MM/YYYY')",

        # ENUM com mapeamento fechado. `case` explícito, sem `else` genérico:
        # um valor inesperado cai no `else` que levanta EXCEÇÃO, não que assume default.
        # Assumir default aqui seria inventar dado — e o BRIEF §9 é claro: alerta, nunca
        # invenção. A exceção aborta a transação inteira, e a linha aparece nomeada.
        "origem_periodo": """
            case btrim(coalesce(s.origem_periodo, ''))
              when 'Herdado_Grade' then 'herdado_grade'::public.origem_periodo
              when 'Manual'        then 'manual'::public.origem_periodo
              when 'Nao_Informado' then 'nao_informado'::public.origem_periodo
              when 'Não_Informado' then 'nao_informado'::public.origem_periodo
              when ''              then 'nao_informado'::public.origem_periodo
              else (select public.app_erro_dominio('turma_disciplina.origem_periodo',
                                                    s.codigo, s.origem_periodo))
            end
        """,

        # `Status` vazio -> 'ativo' EXPLÍCITO (BRIEF §2; C-05 da v2.0).
        # Isto é uma DECISÃO de migração, não uma leitura — e por isso cada linha em que
        # ela se aplica gera um evento `migracao_log` com acao='corrigido'.
        "status": """
            case lower(btrim(coalesce(s.status, '')))
              when 'inativo' then 'inativo'::public.status_registro
              else 'ativo'::public.status_registro
            end
        """,
    },
)

# --- Invariante local: o que ESTA tabela promete ---------------------------------
# Verificado pelo executar.py logo após a promoção. Falhar aqui aborta a transação.
INVARIANTES = [
    ("linhas totais",            "select count(*) from public.turma_disciplina",              210),
    ("pares turma+disciplina",   "select count(distinct (turma_id, disciplina_id)) "
                                 "from public.turma_disciplina",                              210),
    ("com período herdado",      "select count(*) from public.turma_disciplina "
                                 "where origem_periodo = 'herdado_grade'",                     89),
    ("sem período informado",    "select count(*) from public.turma_disciplina "
                                 "where origem_periodo = 'nao_informado'",                    121),
]

### 5.3 O orquestrador

# scripts/etl/executar.py
# =================================================================================
# O QUÊ  : ponto de entrada ÚNICO do ETL. Executa as cinco etapas na ordem, dentro de
#          UMA transação, e escreve o relatório de reconciliação.
# PARA QUÊ: garantir que ninguém rode uma tabela isolada em produção "só para corrigir
#          uma coisinha". Correção isolada é o que produz base meio migrada.
# COMO   : importa os módulos da §5.1 na ordem da §4, roda `promover()` em cada um,
#          verifica invariantes, reconcilia e faz COMMIT — ou levanta e faz ROLLBACK.
# USO    : python -m scripts.etl.executar --ambiente preview --primeira-carga
#          python -m scripts.etl.executar --ambiente preview --somente-reconciliar
# =================================================================================

import argparse
import importlib
import sys
from datetime import datetime, timezone

import psycopg

from . import _comum

# Ordem da §4. É a ÚNICA definição da ordem de carga no repositório — nenhum módulo
# conhece a ordem, só esta lista. Reordenar aqui é a forma suportada de reordenar.
ORDEM = [
    "t01_config_listas", "t02_config_parametros", "t04_cursos",
    "t05_configuracoes_horario", "t06_horarios_tempos_aula",
    "t07_curso_regime_historico", "t08_turmas", "t09_instrutores",
    "t10_disciplinas", "t11_turma_disciplina", "t12_instrutor_disciplina",
    "t13_usuarios", "t15_responsaveis_curso", "t16_avaliacoes_planejadas",
    "t17_registros_aula", "t18_avaliacoes", "t19_arquivo_avaliacoes_v1",
    "t20_atividades_nao_letivas", "t21_feriados", "t22_janelas_curso",
    "t23_reservas_proens", "t25_migracao_log",
]


def main() -> int:
    ap = argparse.ArgumentParser(description="ETL CIAARA-11 v2.0 (Sheets) → v2.1 (PostgreSQL)")
    ap.add_argument("--ambiente", choices=["preview", "producao"], required=True)
    ap.add_argument("--primeira-carga", action="store_true",
                    help="Habilita as asserções que só valem antes de qualquer UPDATE (V-AUD-02).")
    ap.add_argument("--somente-reconciliar", action="store_true",
                    help="Pula a carga e só roda a §7 contra o que já está no banco.")
    ap.add_argument("--pular-extracao", action="store_true",
                    help="Reaproveita dados/bruto/ — usar quando só a normalização mudou.")
    args = ap.parse_args()

    inicio = datetime.now(timezone.utc)
    ctx = _comum.Contexto.abrir(args.ambiente)   # lê .env, valida a conexão, imprime o alvo

    # --- Trava de segurança de produção ------------------------------------------
    # Rodar contra produção exige que o ambiente de preview tenha fechado em zero antes.
    # O carimbo fica em `migracao_log` — não é honra, é evidência.
    if args.ambiente == "producao" and not ctx.reconciliacao_preview_fechou_em_zero():
        print("🛑 Recusado: não há reconciliação de PREVIEW fechada em zero registrada.", file=sys.stderr)
        return 2

    with psycopg.connect(ctx.dsn) as conn:
        conn.autocommit = False                  # TRANSAÇÃO ÚNICA — a §4 depende disso
        with conn.cursor() as cur:
            try:
                if not args.somente_reconciliar:
                    # --- Etapas 1 e 2 (fora do banco) ---------------------------
                    if not args.pular_extracao:
                        _comum.extrair_todas_as_abas(ctx)      # → dados/bruto/*.csv
                    _comum.normalizar_todas(ctx)               # → dados/normalizado/*.csv

                    # --- Etapa 3 --------------------------------------------------
                    _comum.recriar_staging(cur)                # drop/create schema staging
                    _comum.copiar_normalizado_para_staging(cur, ctx)

                    # --- Etapa 4 --------------------------------------------------
                    for nome in ORDEM:
                        modulo = importlib.import_module(f".tabelas.{nome}", __package__)
                        linhas = _comum.promover(cur, modulo.PROMOCAO)
                        _comum.conferir_invariantes(cur, modulo)   # levanta se divergir
                        ctx.log_memoria.append(
                            _comum.evento_migracao(modulo, linhas)  # acumula, grava no fim
                        )
                        print(f"  ✓ {modulo.PROMOCAO.tabela:<24} {linhas:>6} linha(s)")

                    # --- Etapa 4b: armadilhas da §3 -------------------------------
                    _comum.verificar_armadilhas_contexto_servidor(
                        cur, primeira_carga=args.primeira_carga
                    )

                    # --- `migracao_log` por último (§4, nota 3) -------------------
                    _comum.gravar_log_acumulado(cur, ctx)

                # --- Etapa 5 -------------------------------------------------------
                divergencias = _comum.reconciliar(cur, ctx)

                if divergencias:
                    raise RuntimeError(
                        f"{len(divergencias)} divergência(s) na reconciliação. "
                        "Nada foi gravado. Ver dados/relatorios/relatorio_divergencia.md"
                    )

                conn.commit()
                print(f"\n✅ Carga concluída e reconciliada em "
                      f"{(datetime.now(timezone.utc) - inicio).total_seconds():.1f}s")
                return 0

            except Exception as erro:                        # noqa: BLE001 — queremos TUDO
                conn.rollback()
                # O relatório é escrito MESMO no caminho de falha: é o artefato que diz
                # o que consertar. Escrevê-lo só no sucesso é escrevê-lo quando não serve.
                _comum.escrever_relatorio_falha(ctx, erro)
                print(f"\n🛑 ROLLBACK. Base intocada. Motivo: {erro}", file=sys.stderr)
                return 1


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

### 5.4 Idempotência — rodar duas vezes não duplica

A propriedade vem de três mecanismos combinados, e nenhum deles sozinho basta:

| Mecanismo | Onde | O que garante |
| --- | --- | --- |
| codigo text unique not null | schema (BRIEF §2) | Existe uma chave de negócio estável para o ON CONFLICT mirar |
| on conflict (codigo) do update | _comum.promover() | A 2ª execução atualiza a mesma linha em vez de criar outra |
| truncate do staging a cada execução | _comum.recriar_staging() | A staging nunca acumula resto de execução anterior |

Três tabelas fogem do padrão e precisam ser ditas:

- migracao_log não tem ON CONFLICT — é append-only por gatilho. A idempotência dela é outra: o ETL continua a numeração da v2.0 (select max(codigo) e segue), e uma reexecução gera eventos novos descrevendo a reexecução. Isso é correto e desejado: o log é o histórico da migração, não o estado dela. [PRESERVADO] BRIEF §9 — nenhuma linha já gravada é reescrita.

- arquivo_avaliacoes_v1 é append-only pelo mesmo gatilho, mas tem codigo unique. O ON CONFLICT ... DO NOTHING (não DO UPDATE, que o gatilho recusaria) resolve.

- perfil_permissao já vem semeada pela migration 05. O ETL não a carrega; apenas confere a contagem e falha se estiver vazia — porque uma matriz vazia faz app.pode() negar tudo, e o sistema sobe funcional, autenticado e inútil.

Teste da propriedade, obrigatório no preview: rodar executar.py duas vezes seguidas e conferir que a contagem de toda tabela é idêntica e que V-ESC-01 (§3.2) passou na segunda. A segunda execução é a que exercita o caminho UPDATE — e é ela, não a primeira, que prova que a armadilha B continua fechada.

## 6. Transformações por tabela

### 6.1 Datas — string → date, e o fuso que importa em uma coluna só

A planilha tem o fuso fixado em America/Sao_Paulo (C-03). A extração usa dateTimeRenderOption=FORMATTED_STRING, entregando '19/06/2026' em vez do serial numérico do Sheets. Deliberado: o serial é um float contado a partir de 30/12/1899, e convertê-lo em Python é uma linha a mais para errar — sobretudo com o bug do ano bissexto de 1900, que produziu as duas células corrompidas (1900-03-15, 1900-01-10) já saneadas na v2.0.

| Origem | Destino | Conversão | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| '19/06/2026' | date | to_date(nullif(btrim(x),''), 'DD/MM/YYYY') | O grosso das colunas |
| '' | date NULL | nullif antes do to_date | Sem o nullif, to_date('') estoura |
| '19/06/2026 14:30:00' | timestamptz | to_timestamp(x,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') at time zone 'America/Sao_Paulo' | Só em Timestamp_* |
| '08:00' / '08:00:00' | time | x::time | horarios_tempos_aula |

A regra do fuso, uma vez para valer para tudo: date não tem fuso e não precisa de conversão — 19/06/2026 é o dia 19 em qualquer lugar, e tratá-lo como meia-noite em algum fuso é o erro que faz a data “andar” um dia. Só as colunas timestamptz (os carimbos de auditoria) passam pelo at time zone 'America/Sao_Paulo', porque ali o instante é o dado. O banco guarda em UTC e a apresentação converte de volta (BRIEF §2).

### 6.2 Colunas-fórmula — quando viram valor e quando viram view

A v2.0 usava FORMULA para duas coisas diferentes, e o destino delas é diferente:

| Coluna-fórmula (v2.0) | Destino v2.1 | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Cad_Disciplinas.CH_Semanal · Semanas | coluna GENERATED … STORED | Depende só de colunas da própria linha. O motor recalcula; não pode divergir |
| Eventos_Extracurriculares.Compoe_CHT | coluna GENERATED … STORED | Idem: categoria_normativa <> 'Estudo_Individual' |
| Cad_Cursos — as 7 de regime | view vw_cursos_regime_vigente | Depende de OUTRA tabela (curso_regime_historico) |
| Turmas_Ativas.Nome_Completo_Curso | view vw_turmas_rotulo | Depende de cursos |
| Instrutor_Disciplina — as 3 de rótulo | view vw_instrutor_disciplina_rotulada | Depende de instrutores e disciplinas |
| Avaliacoes.Status_Vista | função app.fn_status_vista() | Depende de CURRENT_DATE — ver abaixo |
| Cad_Disciplinas.Instrutores_Selecionados | nada | Já removida da planilha ao vivo (spec 033) — estava #ERROR! |

A distinção que decide os três casos (documento 21 §9.3): coluna gerada só pode depender da própria linha. Status_Vista depende de “hoje” — gravá-la em disco significaria que uma linha correta hoje estaria errada amanhã sem ninguém tocá-la. Por isso é função, não coluna.

Consequência direta: o ETL não escreve nenhuma dessas colunas. As colunas-fórmula da planilha são lidas para a staging apenas para conferência (§7.5) — comparar o que a fórmula do Sheets calculava com o que a coluna gerada calcula é o teste de não regressão mais barato do plano.

### 6.3 Status vazio → ativo explícito

Convenção C-05, elevada a invariante da v2.1 (BRIEF §2). O caso emblemático são os 177 instrutores com Status vazio em 100% da base auditada em 02/08/2026 — a v2.0 atribuiu Ativo a todos, com a decisão registrada no log como valor atribuído pela migração, não observado. [PRESERVADO]

A expressão é sempre a mesma, e sempre gera evento de log quando se aplica:

case lower(btrim(coalesce(s.status, '')))
  when 'inativo'     then 'inativo'::public.status_registro
  when 'cancelado'   then 'inativo'::public.status_registro   -- só onde o domínio antigo tinha
  else                    'ativo'::public.status_registro
end

O que NÃO fazer, e por quê: deixar status no DEFAULT 'ativo' da coluna e simplesmente não enviá-la. Funciona, produz o mesmo dado — e não deixa rastro. A diferença entre “a planilha disse ativo” e “a migração decidiu ativo” é a informação que o migracao_log existe para guardar, e ela se perde para sempre se o DEFAULT for quem decidir.

### 6.4 Os cinco NOT NULL de instrutores (D-08) — a transformação que pode falhar

instrutores tem cinco colunas NOT NULL que na v2.0 eram validadas apenas no formulário, e portanto contornáveis editando a planilha: posto_graduacao, esp_hab_obs, nome_completo, categoria, om. É a RN-INST-03 saindo do código e entrando no motor.

O documento 21 §9.4 (D-08) já avisou: “nulos legados farão a carga falhar — e devem.” Isto está correto e não deve ser contornado com coalesce(x, 'A DEFINIR'). O procedimento é:

- Rodar a sondagem (§7.6) antes do corte, contra a planilha, listando toda linha em que qualquer das cinco esteja vazia.

- Levar a lista ao Bernardo. São 177 instrutores; se houver buraco, são poucos, e são nominais.

- Corrigir na planilha v2.0, com script versionado e _Migracao_Log, exatamente como se fez com o Status dos 177. A correção pertence à origem, não ao ETL.

- Reextrair e recarregar.

Corrigir no ETL criaria dado que existe no PostgreSQL e não existe na planilha — e a §7 deixaria de fechar, corretamente.

### 6.5 curso_regime_historico — o EXCLUDE que pode recusar dado legítimo

[NOVO — v2.1] A restrição EXCLUDE USING gist (curso_id WITH =, tipo_regime WITH =, daterange(vigente_de, vigente_ate + 1) WITH &&) WHERE (status = 'ativo') torna impossível duas vigências ativas sobrepostas para o mesmo curso e tipo. É o que faz app.fn_regime_vigente() ser não ambígua por construção.

Risco real: a v2.0 gerou as 29 linhas ancorando Vigente_A_Partir_De na menor Data_Inicio entre as turmas do curso, ou 01/01/2020 quando não havia turma. Se dois cursos-linha tiverem sido gerados com a mesma âncora e Vigente_Ate vazio, a sobreposição existe na origem e o INSERT será recusado — corretamente, mas no meio da carga.

Mitigação: sondar antes (§7.6, consulta S-03). Se houver sobreposição, é achado de dado, vai para o Bernardo, e a correção é na planilha.

### 6.6 Listas CSV → uuid[]

Já detalhada em §2.7a. Duas notas operacionais:

- O separador observado é a vírgula, com espaço irregular. string_to_array(x, ',') + btrim cobre. Se aparecer ponto-e-vírgula em alguma linha, o array_agg devolve menos elementos e a verificação V-ARR-01 (§7.4) acusa. Não se conserta chutando separadores; conserta-se olhando a linha que a verificação nomeou.

- O valor bruto vai íntegro para instrutores_atribuidos_legado_v1 (C-07). Isso é o que torna a conversão reversível sem nova arqueologia.

### 6.7 ENUMs — e o que fazer com valor inesperado

Onze ENUMs recebem valor vindo da planilha. Todos seguem o mesmo padrão: case explícito, valor por valor, sem else genérico.

| ENUM destino | Valores da planilha | Mapeamento |
| --- | --- | --- |
| status_registro | Ativo/Inativo/'' | '' → ativo (§6.3) |
| status_turma | Planejada/Ativa/Concluida/Cancelada/'' | '' → classificada na v2.0 por Data_Termino |
| status_avaliacao | Planejada/Aplicada/Vista Realizada | → pendente/em_andamento/concluida |
| categoria_normativa | AEC/TAD/TR/Estudo_Individual | 1:1 — o ENUM preserva a caixa da v2.0 |
| escopo_atividade | Turma/Global | → turma/global. 100% turma na base |
| categoria_registro_aula | Aula/Atividade_Extraclasse | → aula/atividade_extraclasse |
| tipo_regime | Padrao/Excecao | → padrao/excecao |
| periodo_dia | Manha/Tarde | → manha/tarde |
| tipo_tempo | Normal/Excepcional | → normal/excepcional |
| impacto_feriado | Dia Inteiro/Parcial/Nenhum (informativo) | → dia_inteiro/parcial/informativo |
| origem_periodo | Herdado_Grade/Manual/Nao_Informado/'' | → §5.2 |
| perfil_usuario | Admin/Visualizacao/… | → admin/visualizacao/… |
| conciliacao_migracao | Par_Exato/Par_Inferido/Sem_Execucao/Execucao_Orfa | → minúsculo |

Valor inesperado: a política, e por que é essa.

-- scripts/etl/sql/00_staging.sql (trecho)
-- O QUÊ  : função que ABORTA a carga nomeando o valor de domínio desconhecido.
-- PARA QUÊ: é o `else` de todo `case` de ENUM. Existe para que a alternativa preguiçosa
--          — `else 'ativo'` — seja impossível de escrever por descuido.
-- POR QUÊ NÃO um default: assumir um valor para um dado que não se entendeu é inventar
--          histórico. O sistema tem 40 anos de norma naval por trás; um `Status` mal
--          adivinhado num registro de 2024 vira um número errado numa LIQ de 2027.
--          Abortar custa uma reexecução de 15 minutos. Adivinhar custa confiança.
create or replace function public.app_erro_dominio(
  p_coluna text, p_codigo_linha text, p_valor text
) returns text
language plpgsql as $$
begin
  raise exception
    'Valor fora do domínio em %: linha %, valor recebido %. '
    'Nenhuma linha foi gravada. Decida o mapeamento com o responsável e acrescente-o '
    'ao módulo da tabela — NUNCA a um default genérico.',
    p_coluna, p_codigo_linha, coalesce(quote_literal(p_valor), 'NULL')
    using errcode = '22P02';   -- invalid_text_representation
end;
$$;

Uma exceção deliberada e única: Status vazio → ativo (§6.3). Ela é exceção porque tem decisão registrada e datada na v2.0, e porque gera evento no migracao_log. É o padrão de como uma exceção a esta regra deve ser feita, caso alguma outra apareça: com nome, com data, com log.

### 6.8 ⚠️ config_parametros — colisão real entre a chave legada e o CHECK

Achado desta análise, que precisa de decisão antes do corte.

A prioridade de alocação por disciplina não é coluna de Cad_Disciplinas — ela vive em Config_Parametros como linhas de chave PRIORIDADE_DISCIPLINA_{ID_Grade} (confirmado na spec 036). E ID_Grade não segue PREFIXO-NNNNNN: é a string composta "{ID_Disciplina} - {ID_Curso} - {Cod_Disciplina}", com espaços e hifens.

A chave resultante é, por exemplo: PRIORIDADE_DISCIPLINA_042 - C-Ap-FR - NAV-II

O destino tem:

constraint config_param_chave_snake check (chave ~ '^[a-z][a-z0-9_.]*$')

Essa chave viola o CHECK em quatro pontos de uma vez: começa com maiúscula, tem maiúsculas no meio, tem espaços e tem hifens. A carga falha.

Três saídas, e a recomendação:

| Saída | O que implica | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| (a) Relaxar o CHECK | Aceita a chave como está | ❌ Desfaz a convenção snake_case do BRIEF §2 por causa de um caso |
| (b) Normalizar a chave no ETL | prioridade_disciplina.<slug> | ⚠️ Rompe a rastreabilidade 1:1 com a chave legada |
| (c) Promover a coluna | disciplinas.prioridade_alocacao_peso smallint | ✅ Recomendada |

Por que (c). Prioridade de alocação de disciplina é atributo da disciplina, não parâmetro normativo do sistema. Ela vivia em Config_Parametros porque o Sheets não tinha como acrescentar coluna sem mexer no layout — é o mesmo tipo de contorno que a v2.1 existe para aposentar. Uma coluna smallint em disciplinas resolve o CHECK, resolve a rastreabilidade (o ID_Grade já é disciplinas.codigo) e alinha o modelo ao domínio. Custo: um ALTER TABLE aditivo em 01_tabelas_cadastro.sql, que é migration nova e não altera nada já aplicado.

Isto exige decisão do Bernardo antes do corte — está na lista de pendências ao final.

### 6.9 ⚠️ turma_disciplina — duas colunas de produção sem destino

Também achado desta análise. A aba Turma_Disciplina da planilha ao vivo tem duas colunas que não existem em public.turma_disciplina:

| Coluna da planilha | Origem | O que é | Situação no destino |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_Instrutor | spec 029 (2026-08-20) | Seleção efetiva do instrutor por turma — fonte de verdade desde a spec 029; a spec 034 corrigiu um bug em produção justamente por a LIQ ler Instrutor_Disciplina (habilitação) em vez desta | Ausente |
| CH_Prevista_Por_Instrutor | spec 032 (2026-08-20, coluna Q) | Rateio de carga horária prevista entre instrutores | Ausente |

O BRIEF §2.1 menciona as duas explicitamente ao justificar a inclusão de turma_disciplina (“carrega id_instrutor (spec 029) e ch_prevista_por_instrutor (spec 032)”), mas o schema físico não as modelou. É uma lacuna entre o BRIEF e as migrations, não entre o BRIEF e a planilha.

Impacto se não resolvido: o Épico 11 (LIQ / OS de Instrutoria) migra sem a seleção real de instrutor por turma e volta a ler a habilitação — reintroduzindo em v2.1 o bug que a spec 034 corrigiu em produção na v2.0. Regressão de plataforma, do tipo que a §7 não pega, porque a coluna simplesmente não existe para ser comparada.

Recomendação: ALTER TABLE public.turma_disciplina ADD COLUMN instrutor_id uuid REFERENCES public.instrutores(id) ON DELETE RESTRICT, ADD COLUMN ch_prevista_por_instrutor numeric(8,2); em migration aditiva, antes do corte. Enquanto não houver decisão, o ETL lê as duas para a staging (§5.2) para que nada se perca e para que o migracao_log registre a ausência de destino.

### 6.10 Transformações restantes, em uma tabela

| Tabela | Transformação | Nota |
| --- | --- | --- |
| cursos | Descarta as 7 colunas-fórmula de regime | → vw_cursos_regime_vigente |
| configuracoes_horario | Extrai o cabeçalho (ID_Config, Nome_Config, Status) distinto das ~40 linhas de TA | Um SELECT DISTINCT sobre a staging |
| horarios_tempos_aula | Já despivotado na v2.0 | O ETL só transporta |
| responsaveis_curso | Literal GERAL → curso_id = NULL | D-04. case when s.curso_codigo = 'GERAL' then null antes do JOIN |
| atividades_nao_letivas | escopo = 'global' → turma_id = NULL | CHECK ativ_escopo_coerente recusa a combinação errada |
| avaliacoes | Status_Vista não é migrada | É função (§6.2) |
| feriados | Fusão Eventos_Globais + Calendario_Feriados; ano derivado de data | CHECK feriados_ano_bate_data valida a derivação |
| usuarios | USR-04 (linha-fantasma vazia) descartada com evento no log | auth_user_id fica NULL — o convite do Épico 3 o preenche |
| config_listas | Formato longo já aplicado na v2.0 | lista precisa passar no CHECK snake_case — conferir na sondagem |
| migracao_log | Numeração continuada, nunca reiniciada | max(codigo) da origem + 1 |
| planejamento_anual | Nada a migrar | Nasce vazia; o motor grava Versao = 1 na 1ª execução |

## 7. Reconciliação

Esta é a seção mais importante do documento. Um ETL que roda sem erro não provou nada: o PostgreSQL só recusa o que viola constraint, e uma linha com a FK errada mas existente é aceita sem protesto. O que separa uma migração de uma perda de dados silenciosa é o relatório abaixo — e o compromisso de que ele precisa fechar em zero antes do corte, sem exceção negociada.

Todas as consultas rodam contra o banco depois da carga, no mesmo commit pendente, e vivem em scripts/etl/sql/90_reconciliacao.sql.

### 7.1 Contagem origem × destino, por tabela

-- =====================================================================================
-- R-01 · CONTAGEM ORIGEM × DESTINO
-- O QUÊ  : compara, tabela a tabela, quantas linhas saíram da planilha e quantas
--          entraram no PostgreSQL.
-- PARA QUÊ: é a primeira e mais grosseira prova de que nada foi perdido nem duplicado.
--          Não prova que o CONTEÚDO está certo — prova que a QUANTIDADE está.
-- COMO   : `staging.*` é a cópia fiel do CSV bruto; `public.*` é o resultado. A
--          comparação é entre duas tabelas do MESMO motor, o que elimina toda a classe
--          de erro de comparar um `len(lista)` Python com um `count(*)` SQL.
-- ACEITE : `diferenca` = 0 em TODAS as linhas, com as três exceções explicadas abaixo.
-- =====================================================================================
-- NOTA: a contagem é dinâmica de propósito. Escrever 20 `union all` à mão é escrever
--       uma lista que envelhece: acrescentar uma tabela ao ETL e esquecer de acrescentá-la
--       aqui produz um relatório verde sobre uma tabela nunca conferida. O `format` abaixo
--       lê o catálogo e cobre, por construção, TODA tabela que existir nos dois schemas.
create or replace function public.etl_contagem_origem_destino()
returns table (tabela text, origem bigint, destino bigint, diferenca bigint, situacao text)
language plpgsql as $$
declare r record; o bigint; d bigint;
begin
  for r in
    select c.relname::text as t
      from pg_class c join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
     where n.nspname = 'staging' and c.relkind = 'r'
       and exists (select 1 from pg_class c2 join pg_namespace n2 on n2.oid = c2.relnamespace
                    where n2.nspname = 'public' and c2.relname = c.relname)
     order by 1
  loop
    execute format('select count(*) from staging.%I', r.t) into o;
    execute format('select count(*) from public.%I',  r.t) into d;
    tabela := r.t; origem := o; destino := d; diferenca := d - o;
    situacao := case when d - o = 0 then 'OK' else '🛑 DIVERGE' end;
    return next;
  end loop;
end; $$;

select * from public.etl_contagem_origem_destino()
 order by case when diferenca = 0 then 1 else 0 end, tabela;

As três exceções esperadas, e apenas elas — qualquer outra diferença é bloqueio:

| Tabela | Diferença esperada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| usuarios | -1 (4 → 3) | USR-04 é linha-fantasma totalmente vazia, descartada com evento no log |
| config_parametros | > 0 | Recebe o seed normativo do arquivo 03, que não vem da planilha |
| configuracoes_horario | = 5 contra ~40 | É o cabeçalho distinto das linhas de TA (§3.2 do documento 21) |

### 7.2 Somatório de carga horária por turma — a verificação que realmente importa

Contagem de linha não pega troca de FK: mover um registro de aula da turma A para a turma B mantém o total geral. O somatório de TA por turma pega — e é a grandeza de que todo o sistema depende (CHD, CHT, tetos, LIQ).

-- =====================================================================================
-- R-02 · SOMATÓRIO DE TEMPOS DE AULA POR TURMA — ORIGEM × DESTINO
-- O QUÊ  : para cada turma, soma os TA de aula, de aplicação de avaliação, de vista de
--          prova e de atividade não letiva, dos dois lados, e compara.
-- PARA QUÊ: é a prova de que nenhuma linha trocou de turma na resolução de FK. Contagem
--          total não pega troca; somatório POR TURMA pega. Esta é a consulta que eu
--          rodaria primeiro se tivesse de escolher uma só.
-- POR QUÊ inclui avaliação e vista: RN-EVT-03 — CHD = aula + extraclasse + avaliação +
--          vista. Somar só aula infla o saldo exibido no DSA (é o achado A-5).
-- ACEITE : `divergencia_ta` = 0 nas 29 turmas. Sem tolerância.
-- =====================================================================================
with origem as (
  select t.codigo as turma,
         coalesce(sum(x.ta), 0) as ta_origem
    from staging.turmas t
    left join lateral (
        select sum(nullif(btrim(r.tempos_consumidos), '')::int) as ta
          from staging.registros_aula r
         where r.turma_codigo = t.codigo
           and lower(btrim(coalesce(r.status, 'ativo'))) <> 'inativo'
      union all
        select sum(coalesce(nullif(btrim(a.tempos_consumidos), '')::int, 0)
                 + coalesce(nullif(btrim(a.tempos_consumidos_vista), '')::int, 0))
          from staging.avaliacoes a
         where a.turma_codigo = t.codigo
      union all
        select sum(nullif(btrim(e.tempos_consumidos), '')::int)
          from staging.atividades_nao_letivas e
         where e.turma_codigo = t.codigo
           and lower(btrim(coalesce(e.status, 'ativo'))) <> 'inativo'
    ) x on true
   group by t.codigo
),
destino as (
  select t.codigo as turma,
         coalesce((select sum(r.tempos_consumidos) from public.registros_aula r
                    where r.turma_id = t.id and r.status = 'ativo'), 0)
       + coalesce((select sum(coalesce(a.tempos_consumidos, 0)
                            + coalesce(a.tempos_consumidos_vista, 0))
                     from public.avaliacoes a where a.turma_id = t.id), 0)
       + coalesce((select sum(e.tempos_consumidos) from public.atividades_nao_letivas e
                    where e.turma_id = t.id and e.status = 'ativo'), 0)
         as ta_destino
    from public.turmas t
)
select coalesce(o.turma, d.turma)               as turma,
       o.ta_origem,
       d.ta_destino,
       d.ta_destino - o.ta_origem               as divergencia_ta,
       case when d.ta_destino - o.ta_origem = 0 then 'OK' else '🛑 DIVERGE' end as situacao
  from origem o
  full outer join destino d on d.turma = o.turma
 where coalesce(d.ta_destino, -1) is distinct from coalesce(o.ta_origem, -1)
    or o.turma is null or d.turma is null
 order by abs(coalesce(d.ta_destino, 0) - coalesce(o.ta_origem, 0)) desc;

Zero linha devolvida = aprovado. A consulta filtra deliberadamente só as divergentes: um relatório que lista 29 linhas “OK” é um relatório que ninguém lê até o fim.

### 7.3 Integridade referencial

-- =====================================================================================
-- R-03 · INTEGRIDADE REFERENCIAL — FK NULA ONDE HAVIA CÓDIGO NA ORIGEM
-- O QUÊ  : encontra linhas cuja FK ficou NULL no destino apesar de a origem ter código.
-- PARA QUÊ: o LEFT JOIN de `promover()` produz NULL quando o pai não existe. Nas FKs
--          NOT NULL o INSERT falha (bom); nas OPCIONAIS ele grava NULL em silêncio —
--          e é exatamente esse silêncio que esta consulta quebra.
-- ACEITE : 0 linhas.
-- =====================================================================================
select 'registros_aula.instrutor_id' as fk, r.codigo, s.instrutor_codigo as codigo_origem
  from public.registros_aula r
  join staging.registros_aula s on s.codigo = r.codigo
 where r.instrutor_id is null and nullif(btrim(s.instrutor_codigo), '') is not null
union all
select 'avaliacoes.fiscal_id', a.codigo, s.fiscal_codigo
  from public.avaliacoes a join staging.avaliacoes s on s.codigo = a.codigo
 where a.fiscal_id is null and nullif(btrim(s.fiscal_codigo), '') is not null
union all
select 'avaliacoes.item_planejado_id', a.codigo, s.item_planejado_codigo
  from public.avaliacoes a join staging.avaliacoes s on s.codigo = a.codigo
 where a.item_planejado_id is null and nullif(btrim(s.item_planejado_codigo), '') is not null
union all
select 'atividades_nao_letivas.turma_id', e.codigo, s.turma_codigo
  from public.atividades_nao_letivas e
  join staging.atividades_nao_letivas s on s.codigo = e.codigo
 where e.turma_id is null and nullif(btrim(s.turma_codigo), '') is not null;
-- Mesmo padrão para as demais FK OPCIONAIS: `responsaveis_curso.instrutor_id`,
-- `responsaveis_curso.curso_id` (atenção: aqui NULL é legítimo — é o antigo literal
-- `GERAL`, D-04 — então a condição extra é `and s.curso_codigo <> 'GERAL'`),
-- `curso_regime_historico.configuracao_horario_id` e `planejamento_anual.turma_prevista_id`.

-- =====================================================================================
-- R-04 · A FK APONTA PARA O PAI CERTO — não apenas para "um" pai
-- O QUÊ  : reconstrói o código do pai a partir do uuid gravado e compara com o código
--          que estava na planilha.
-- PARA QUÊ: R-03 pega FK nula. ESTA pega FK preenchida e ERRADA — que é o defeito que
--          um mapa `codigo → uuid` desatualizado produziria, e o único que a contagem
--          da R-01 jamais acusaria.
-- ACEITE : 0 linhas.
-- =====================================================================================
select 'registros_aula.turma_id' as fk, r.codigo,
       s.turma_codigo as esperado, t.codigo as gravado
  from public.registros_aula r
  join staging.registros_aula s on s.codigo = r.codigo
  join public.turmas t          on t.id     = r.turma_id
 where t.codigo is distinct from btrim(s.turma_codigo)
union all
select 'registros_aula.disciplina_id', r.codigo, s.disciplina_codigo, d.codigo
  from public.registros_aula r
  join staging.registros_aula s on s.codigo = r.codigo
  join public.disciplinas d     on d.id     = r.disciplina_id
 where d.codigo is distinct from btrim(s.disciplina_codigo)
union all
select 'turma_disciplina.turma_id', td.codigo, s.turma_codigo, t.codigo
  from public.turma_disciplina td
  join staging.turma_disciplina s on s.codigo = td.codigo
  join public.turmas t            on t.id     = td.turma_id
 where t.codigo is distinct from btrim(s.turma_codigo)
union all
select 'instrutor_disciplina.instrutor_id', v.codigo, s.instrutor_codigo, i.codigo
  from public.instrutor_disciplina v
  join staging.instrutor_disciplina s on s.codigo = v.codigo
  join public.instrutores i           on i.id     = v.instrutor_id
 where i.codigo is distinct from btrim(s.instrutor_codigo);

### 7.4 Verificações específicas de transformação

-- =====================================================================================
-- V-ARR-01 · O `uuid[]` de instrutores atribuídos não perdeu elemento
-- O QUÊ  : compara a quantidade de elementos do array com a quantidade de itens do CSV
--          bruto preservado em `instrutores_atribuidos_legado_v1`.
-- PARA QUÊ: a subconsulta agregada de §2.7a DESCARTA em silêncio o código que não
--          resolve. Sem esta verificação, uma disciplina perderia instrutores sem que
--          nenhuma constraint reclamasse.
-- ACEITE : 0 linhas.
-- =====================================================================================
select d.codigo, d.nome_disciplina,
       cardinality(d.instrutores_atribuidos)          as no_array,
       array_length(
         array_remove(string_to_array(
           regexp_replace(coalesce(d.instrutores_atribuidos_legado_v1, ''), '\s', '', 'g'),
         ','), ''), 1)                                as no_csv_legado
  from public.disciplinas d
 where cardinality(d.instrutores_atribuidos) is distinct from
       coalesce(array_length(
         array_remove(string_to_array(
           regexp_replace(coalesce(d.instrutores_atribuidos_legado_v1, ''), '\s', '', 'g'),
         ','), ''), 1), 0);

-- =====================================================================================
-- V-DAT-01 · Nenhuma data "andou" um dia na conversão
-- O QUÊ  : compara a data gravada com a string original da planilha, reformatada.
-- PARA QUÊ: é o erro clássico de fuso — `date` tratado como `timestamptz` à meia-noite
--          num fuso a oeste de UTC volta um dia. Numa base acadêmica, uma aula que anda
--          para domingo é um erro que ninguém percebe até imprimir o DSA.
-- ACEITE : 0 linhas. Repetir o padrão para TODA coluna `date` migrada.
-- =====================================================================================
select 'registros_aula.data' as coluna, r.codigo,
       s.data as origem_texto, to_char(r.data, 'DD/MM/YYYY') as destino_texto
  from public.registros_aula r
  join staging.registros_aula s on s.codigo = r.codigo
 where to_char(r.data, 'DD/MM/YYYY') is distinct from btrim(s.data)
union all
select 'avaliacoes.data_avaliacao', a.codigo, s.data_avaliacao,
       to_char(a.data_avaliacao, 'DD/MM/YYYY')
  from public.avaliacoes a join staging.avaliacoes s on s.codigo = a.codigo
 where to_char(a.data_avaliacao, 'DD/MM/YYYY') is distinct from btrim(s.data_avaliacao);
-- Demais: `turmas.data_inicio/data_termino`, `turma_disciplina.previsao_*`,
-- `disciplinas.previsao_*`, `atividades_nao_letivas.data`, `feriados.data`.

-- V-STA-01 · Nenhum `status` nulo. `status` é NOT NULL em toda tabela migrada, então esta
-- consulta devolver 0 é garantia do motor, não do ETL — vale como canário do mesmo tipo
-- da V-AUD-01: se devolvesse linha, algo estaria muito errado antes daqui.
select 'cursos' as tabela, count(*) as sem_status from public.cursos where status is null
union all select 'turmas', count(*) from public.turmas where status is null
union all select 'disciplinas', count(*) from public.disciplinas where status is null
union all select 'instrutores', count(*) from public.instrutores where status is null;

-- =====================================================================================
-- V-CHV-01 · Todo `codigo` do destino existe na origem, e vice-versa
-- O QUÊ  : simetria total de chaves de negócio, tabela a tabela.
-- PARA QUÊ: R-01 compara QUANTIDADES; esta compara CONJUNTOS. Duas linhas perdidas e
--           duas linhas inventadas dariam diferença zero na R-01 e apareceriam aqui.
-- ACEITE : 0 linhas.
-- =====================================================================================
-- Também dinâmica, pelo mesmo motivo da R-01: cobre toda tabela que tenha `codigo`
-- nos dois schemas, sem lista manual que possa ficar para trás.
create or replace function public.etl_simetria_de_chaves()
returns table (tabela text, lado text, codigo text)
language plpgsql as $$
declare r record;
begin
  for r in
    select c.relname::text as t
      from pg_class c join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
      join pg_attribute a on a.attrelid = c.oid and a.attname = 'codigo' and a.attnum > 0
     where n.nspname = 'staging' and c.relkind = 'r'
     order by 1
  loop
    return query execute format($f$
      select %L::text, 'faltando no destino'::text, s.codigo::text
        from staging.%I s left join public.%I p on p.codigo = s.codigo
       where p.codigo is null
      union all
      select %L::text, 'sobrando no destino'::text, p.codigo::text
        from public.%I p left join staging.%I s on s.codigo = p.codigo
       where s.codigo is null
    $f$, r.t, r.t, r.t, r.t, r.t, r.t);
  end loop;
end; $$;

select * from public.etl_simetria_de_chaves();

### 7.5 Colunas-fórmula — o destino calcula o que o Sheets calculava?

-- =====================================================================================
-- V-GEN-01 · A coluna GERADA reproduz o valor da FÓRMULA da planilha
-- O QUÊ  : compara `disciplinas.semanas`/`ch_semanal` (GENERATED STORED) com o valor
--          que a fórmula do Sheets tinha calculado e que foi levado à staging.
-- PARA QUÊ: é o teste de NÃO REGRESSÃO mais barato do plano inteiro. Se a expressão
--          da coluna gerada divergir da fórmula, todo cálculo derivado muda de valor
--          no dia seguinte à migração — que é precisamente o que o Épico C da v2.0
--          trabalhou para evitar.
-- TOLERÂNCIA: 0,01 em `ch_semanal`, porque a fórmula do Sheets arredonda na exibição.
--             `semanas` é inteiro: tolerância ZERO.
-- ACEITE : 0 linhas.
-- =====================================================================================
select d.codigo, d.nome_disciplina,
       s.semanas_formula, d.semanas       as semanas_gerada,
       s.ch_semanal_formula, d.ch_semanal as ch_semanal_gerada
  from public.disciplinas d
  join staging.disciplinas s on s.codigo = d.codigo
 where (nullif(btrim(s.semanas_formula), '')::int is distinct from d.semanas)
    or (abs(coalesce(nullif(btrim(s.ch_semanal_formula), '')::numeric, 0)
          - coalesce(d.ch_semanal, 0)) > 0.01);

-- =====================================================================================
-- V-GEN-02 · `compoe_cht` reproduz a fórmula `Compoe_CHT` da v2.0
-- REGRA  : Estudo_Individual fica FORA da soma CHT = CHD + AEC + TAD + TR (RN-EVT-01).
-- ACEITE : 0 linhas.
-- =====================================================================================
select e.codigo, e.categoria_normativa, s.compoe_cht_formula, e.compoe_cht
  from public.atividades_nao_letivas e
  join staging.atividades_nao_letivas s on s.codigo = e.codigo
 where e.compoe_cht is distinct from
       (lower(btrim(coalesce(s.compoe_cht_formula, 'true'))) in ('true', 'verdadeiro', 'sim'));

### 7.6 Sondagem prévia — o que rodar antes do corte, contra a planilha

Três consultas que a §6 pediu, rodadas contra a staging num ensaio de preview, dias antes do corte. Elas não bloqueiam a carga: elas evitam que a carga chegue ao corte para descobrir problema.

-- S-01 · Os cinco NOT NULL de `instrutores` (D-08, §6.4).
-- ESPERADO idealmente: 0 linhas. Se houver, é lista nominal para o Bernardo.
select codigo, nome_completo,
       case when nullif(btrim(posto_graduacao), '') is null then 'posto_graduacao ' else '' end
    || case when nullif(btrim(esp_hab_obs),     '') is null then 'esp_hab_obs '     else '' end
    || case when nullif(btrim(nome_completo),   '') is null then 'nome_completo '   else '' end
    || case when nullif(btrim(categoria),       '') is null then 'categoria '       else '' end
    || case when nullif(btrim(om),              '') is null then 'om '              else '' end
       as colunas_vazias
  from staging.instrutores
 where nullif(btrim(posto_graduacao), '') is null
    or nullif(btrim(esp_hab_obs),     '') is null
    or nullif(btrim(nome_completo),   '') is null
    or nullif(btrim(categoria),       '') is null
    or nullif(btrim(om),              '') is null;

-- S-02 · Valores de ENUM não previstos no mapeamento (§6.7).
-- ESPERADO: 0 linhas. Cada linha aqui é uma decisão de mapeamento pendente.
select 'turmas.status' as coluna, btrim(status) as valor, count(*) as linhas
  from staging.turmas
 where btrim(coalesce(status, '')) not in ('Planejada','Ativa','Concluida','Cancelada','')
 group by 2
union all
select 'atividades.categoria_normativa', btrim(categoria_normativa), count(*)
  from staging.atividades_nao_letivas
 where btrim(coalesce(categoria_normativa, '')) not in ('AEC','TAD','TR','Estudo_Individual')
 group by 2
union all
select 'avaliacoes.status', btrim(status), count(*)
  from staging.avaliacoes
 where btrim(coalesce(status, '')) not in ('Planejada','Aplicada','Vista Realizada','')
 group by 2;

-- S-03 · Sobreposição de vigência de regime (§6.5) — o EXCLUDE recusaria estas.
-- ESPERADO: 0 linhas.
select a.codigo as regime_a, b.codigo as regime_b, a.curso_codigo, a.tipo_regime,
       a.vigente_de as a_de, a.vigente_ate as a_ate,
       b.vigente_de as b_de, b.vigente_ate as b_ate
  from staging.curso_regime_historico a
  join staging.curso_regime_historico b
    on b.curso_codigo = a.curso_codigo
   and b.tipo_regime  = a.tipo_regime
   and b.codigo      >  a.codigo
 where lower(btrim(coalesce(a.status,'Ativo'))) = 'ativo'
   and lower(btrim(coalesce(b.status,'Ativo'))) = 'ativo'
   and daterange(to_date(a.vigente_de,'DD/MM/YYYY'),
                 coalesce(to_date(nullif(a.vigente_ate,''),'DD/MM/YYYY') + 1, 'infinity'::date))
    && daterange(to_date(b.vigente_de,'DD/MM/YYYY'),
                 coalesce(to_date(nullif(b.vigente_ate,''),'DD/MM/YYYY') + 1, 'infinity'::date));

-- S-04 · Chaves de `Config_Parametros` que violam o CHECK snake_case (§6.8).
-- ESPERADO: as linhas `PRIORIDADE_DISCIPLINA_*`. Se aparecerem, a pendência P-7
--           está aberta e o corte NÃO pode ser marcado.
select chave, count(*) as linhas
  from staging.config_parametros
 where chave !~ '^[a-z][a-z0-9_.]*$'
 group by 1 order by 1;

### 7.7 O relatório de divergência

_comum.reconciliar() executa R-01 a R-04, V-* e as verificações de armadilha da §3, e escreve dados/relatorios/relatorio_divergencia.md com um cabeçalho de veredito:

# Relatório de reconciliação — CIAARA-11 v2.1
Ambiente: preview · Execução: 2026-08-26 14:03:11 -03 · Duração: 11,4 s

## Veredito: 🛑 BLOQUEADO — 2 divergência(s)

| Verificação | Situação | Detalhe |
|---|---|---|
| R-01 contagem origem × destino | ✅ | 20/20 tabelas |
| R-02 somatório de TA por turma | 🛑 | 1 turma diverge: `TUR-000017` (-6 TA) |
| R-03 integridade referencial    | ✅ | 0 FK nula indevida |
| R-04 FK aponta para o pai certo | ✅ | 0 divergência |
| V-ARR-01 uuid[] de instrutores  | 🛑 | 1 disciplina perdeu 1 elemento |
| V-DAT-01 datas                  | ✅ | 0 |
| V-GEN-01 colunas geradas        | ✅ | 0 |
| V-AUD-01/02/03 auditoria (§3.1) | ✅ | canário íntegro |
| V-ESC-01 reexecução de usuarios | ✅ | portão de servidor aberto |
| V-ESC-02 escalonamento negado   | ✅ | 42501 como esperado |

A regra é literal: veredito diferente de ✅ significa que o corte não acontece. Não existe “divergência aceitável documentada” nesta migração — as três exceções da §7.1 são conhecidas de antemão e já estão embutidas nas consultas. Qualquer coisa além delas é achado.

## 8. Plano de corte (cutover)

### 8.1 Dimensionamento honesto

São ~5.400 linhas. A tentação, num documento como este, é reservar um fim de semana e escrever um plano de guerra. Seria desonesto: o BRIEF §10 diz, com todas as letras, que a base é pequena e que a v2.1 não deve fingir que desempenho é um problema deste sistema.

Medições esperadas, com base no volume e no que o preview já demonstrou:

| Etapa | Duração estimada | O que domina o tempo |
| --- | --- | --- |
| Congelamento e comunicação | 10 min | Pessoas, não máquina |
| Snapshot da planilha | 5 min | Cópia do Drive + export .xlsx |
| Extração (24 abas via API) | 2–3 min | Latência de rede, ~24 chamadas |
| Normalização | < 10 s | CPU local |
| Carga em staging + promoção | < 60 s | 5.400 INSERT em transação única |
| Reconciliação completa | ~1 min | As consultas da §7 |
| Leitura humana do relatório | 15 min | A etapa mais longa da parte técnica |
| Teste de fumaça com sessão real | 20 min | §3.3 — login, um DSA, uma impressão |
| Congelamento definitivo + comunicado | 10 min | Pessoas |
| Total | ≈ 1h05 | — |

Janela reservada: 2 horas, num dia útil, fora do horário de aula (sugestão: 14h–16h em uma terça ou quarta). A folga de ~55 minutos não é para a máquina: é para a conversa que acontece se o relatório vier com uma linha vermelha. Não é preciso fim de semana, não é preciso madrugada, e propor isso para 5.400 linhas seria teatro.

### 8.2 Roteiro

| # | Passo | Responsável | Duração | Critério para seguir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | D-7 · Ensaio completo em preview | Eng. de Dados | 1h | Reconciliação ✅ e sondagens S-01..S-04 limpas |
| 1 | D-1 · Segundo ensaio, com a extração do dia | Eng. de Dados | 30 min | ✅ de novo, com dado fresco |
| 2 | D0 T+00 · Comunicado de congelamento | Bernardo | 10 min | Todos avisados; ninguém lançando |
| 3 | T+10 · Planilha em somente-leitura | Bernardo | 5 min | Proteção de intervalo em todas as abas, exceto para a conta de serviço |
| 4 | T+15 · Snapshot | Eng. de Dados | 5 min | Cópia datada no Drive + .xlsx fora do Drive (RNF-BKP-02) |
| 5 | T+20 · executar.py --ambiente producao --primeira-carga | Eng. de Dados | 5 min | Saída 0, sem ROLLBACK |
| 6 | T+25 · Leitura do relatório de divergência | Eng. de Dados + Bernardo | 15 min | Veredito ✅. Vermelho ⇒ passo 11 |
| 7 | T+40 · Teste de fumaça autenticado | Bernardo | 20 min | Login real; abrir DSA de uma turma ativa; imprimir; cadastrar uma disciplina de teste e desativá-la (§3.3) |
| 8 | T+60 · V-ESC-02 com sessão de Operador | Eng. de Dados | 5 min | Erro 42501 — sucesso aqui é falha de segurança |
| 9 | T+65 · Congelamento definitivo + comunicado | Bernardo | 10 min | Planilha permanece somente-leitura; equipe informada da nova URL |
| 10 | T+75 · Liberação | Bernardo | — | v2.1 é a fonte de verdade |
| 11 | (se necessário) Aborto | Eng. de Dados | 5 min | §9 |

O passo 7 não é formalidade. É o único momento do roteiro que exercita o caminho que o ETL esconde (§3.3): uma sessão autenticada real fazendo INSERT numa tabela com normalização de texto. Pular esse passo é aceitar descobrir o defeito na segunda-feira, com o Encarregado do outro lado.

### 8.3 Congelamento da planilha — o que significa na prática

“Somente-leitura” no Google Sheets tem armadilha: Ver remove a capacidade de conferir fórmulas e irrita quem só quer consultar. O congelamento correto é proteção de intervalo, aba por aba, com a conta de serviço do Apps Script como única exceção — que é, aliás, o mecanismo que a convenção C-09 da v2.0 já prescreve. A equipe continua vendo tudo; ninguém escreve.

E o Apps Script? O Web App da v2.0 continua no ar durante a janela, e continua conseguindo escrever, porque a conta de serviço é a exceção. Isso é risco. O congelamento tem de incluir desativar a implantação (clasp → remover o deployment ativo, ou trocar o acesso para “somente eu”), senão alguém com o link antigo lança um DSA às 15h e produz exatamente o dado divergente que a §9 teria de reconciliar à mão.

## 9. Rollback

### 9.1 Até quando é admissível

Rollback pleno — sem perda, sem reconciliação manual — é admissível até a primeira escrita real de um usuário na v2.1. Antes disso, “voltar” é uma decisão sem custo: a planilha nunca deixou de ser a fonte de verdade, o congelamento é revertido, o comunicado é desfeito, e o PostgreSQL é esvaziado com truncate ... restart identity cascade no schema public — ou, mais limpo, o projeto de produção é recriado a partir das migrations, o que leva minutos.

Na prática isso dá uma janela de algumas horas a alguns dias: da liberação (T+75) até o primeiro lançamento de DSA feito na v2.1. Depois disso, rollback deixa de ser gratuito.

| Momento | Rollback | Custo |
| --- | --- | --- |
| Durante a carga (antes do commit) | Automático | Zero. A transação única (§4) garante |
| Entre commit e liberação (passos 6–9) | truncate + reabrir a planilha | ~15 min |
| Depois da liberação, antes da 1ª escrita | Idem + comunicado | ~30 min |
| Depois da 1ª escrita de usuário | Não é mais rollback — é migração reversa | Ver §9.2 |

### 9.2 Dado escrito depois do corte

Se for necessário voltar depois de a v2.1 receber escrita real, o dado novo não pode ser descartado — a integridade do histórico é invariável (BRIEF §9). O procedimento é:

- Congelar a v2.1 imediatamente (revogar GRANT de authenticated, que é uma linha de SQL e surte efeito instantâneo).

- Extrair o delta: toda linha com criado_em > <instante do commit da carga>. É consulta trivial, porque o carimbo é confiável — e é confiável porque a armadilha A (§3.1) foi corrigida. Sem aquela correção, criado_em poderia estar nulo e este passo seria impossível.

- Reinserir na planilha manualmente ou por script, com evento em _Migracao_Log marcando Acao = Corrigido e a origem v2.1.

- Só então reabrir a planilha para escrita.

Estimativa realista: com a janela de rollback medida em dias e o volume de lançamento diário do CIAARA-11, o delta seria de dezenas de linhas, não milhares. É trabalho de uma tarde, não de uma semana. Mas é trabalho manual, e é por isso que a §10 recomenda um período de transição curto e vigiado, em vez de um longo e relaxado.

### 9.3 Por que a escrita dupla foi considerada e rejeitada

A alternativa clássica para eliminar o risco de rollback é escrita dupla: durante um período, a aplicação v2.0 grava tanto na planilha quanto no PostgreSQL, e a v2.1 lê do PostgreSQL. Se algo der errado, basta parar de ler do novo. Foi considerada. Foi rejeitada, por quatro motivos que se somam:

- Exige alterar o sistema que está sendo aposentado. Cada função de escrita do Apps Script (crudCriar, crudAtualizar, atualizarTurmaDisciplina, e as demais) teria de ganhar uma chamada UrlFetchApp para o Supabase. São mudanças em código de produção estável, cujo único propósito é serem descartadas semanas depois. É a pior relação risco/retorno do plano.

- Cria duas fontes de verdade durante o período — que é exatamente o que o projeto proíbe. BRIEF §2, documento 21 §9.3. Duas fontes que precisam concordar exigem um reconciliador, que é software novo, que precisa de testes, que ninguém escreveu.

- A escrita dupla não é atômica entre os dois sistemas. Apps Script não tem transação distribuída. Uma escrita que funciona no Sheets e falha no PostgreSQL (rede, RLS, constraint) deixa divergência silenciosa — e uma que falha no Sheets depois de suceder no PostgreSQL deixa a pior divergência de todas: o “novo” à frente do “velho”.

- O custo que ela evita é pequeno aqui. Escrita dupla se justifica quando o corte é longo, o volume é grande e a indisponibilidade é cara. Aqui o corte técnico é de cinco minutos e a base tem 5.400 linhas. Pagar complexidade permanente para encurtar uma janela que já cabe num intervalo de café é má engenharia.

O que se faz no lugar: janela curta (§8), reconciliação obrigatória em zero (§7), congelamento real da origem (§8.3) e um período de transição com a planilha viva e somente-leitura (§10). A planilha é o backup, e é um backup que a equipe sabe ler.

## 10. Período de transição

### 10.1 O regime

A partir do corte, a planilha Banco de dados CIAARA-11 v2.0 fica somente-leitura, viva e acessível — não arquivada, não escondida. Ela continua sendo a referência que qualquer pessoa abre para conferir “como estava antes”. É o mesmo tratamento que a v1.0 recebeu quando a v2.0 entrou (docs/arquitetura/01-schema.md §6, pré-condição).

Duração mínima recomendada: 60 dias. Não é número mágico; é o intervalo que cobre um ciclo completo de operação do CIAARA-11 — pelo menos um trimestre parcial, com DSA semanal, uma LIQ e um fechamento de relatório de curso.

### 10.2 Critério para aposentar

A planilha só passa de “somente-leitura viva” para “arquivo histórico” quando todos forem verdadeiros:

| # | Critério | Como se verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Um trimestre completo operado só na v2.1 | Registros de aula lançados na v2.1 cobrindo 12 semanas |
| 2 | Uma LIQ trimestral emitida pela v2.1 e aceita | Documento assinado, comparado com a LIQ anterior |
| 3 | Um DSA impresso com paridade de layout confirmada | Teste e2e de impressão + conferência visual do Bernardo |
| 4 | Reconciliação zero por 4 semanas consecutivas | executar.py --somente-reconciliar semanal contra o snapshot |
| 5 | Nenhum pedido de rollback registrado | — |
| 6 | Nenhum campo consultado só na planilha | Ver §10.3 |

### 10.3 O critério nº 6, que é o que costuma escapar

Os critérios 1 a 5 são de processo. O 6 é de dado, e é o que decide de verdade: enquanto houver alguém abrindo a planilha para ver uma coluna que a v2.1 não tem, a migração não terminou.

Hoje há três candidatas conhecidas a esse papel, e as três estão nas pendências ao final: Turma_Disciplina.ID_Instrutor e CH_Prevista_Por_Instrutor (§6.9) e a prioridade por disciplina (§6.8). Se elas forem resolvidas antes do corte, o critério 6 nasce satisfeito. Se não forem, ele sozinho estende o período de transição indefinidamente — e com razão.

### 10.4 O que nunca acontece

A planilha não é apagada. Nunca. Ela vira um arquivo somente-leitura em pasta arquivada do Drive, com o snapshot .xlsx guardado fora do Drive. É a mesma disciplina de migracao_log e de arquivo_avaliacoes_v1: no CIAARA-11, nada é apagado — muda de status (BRIEF §9; C-05).

## 11. Riscos e mitigação

Ordenados por risco residual, não por probabilidade. Sem inflar e sem esconder.

| # | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 | Colunas de produção sem destino (§6.9): ID_Instrutor e CH_Prevista_Por_Instrutor de turma_disciplina | Alta — já confirmado | Alto — Épico 11 regride ao bug da spec 034 | Migration aditiva antes do corte; ETL já leva à staging | Aberto — depende de decisão |
| R-2 | Config_Parametros viola o CHECK (§6.8) | Alta — já confirmado | Alto — a carga falha | Promover a coluna em disciplinas (saída c) | Aberto — depende de decisão |
| R-3 | Divergência entre a contagem documentada (23 abas, 503 linhas de log) e a planilha ao vivo (Turma_Disciplina criada em 20/08; log em LOG-001060+) | Alta | Médio — o ETL erra o inventário | O executar.py enumera as abas pela API e falha se o conjunto diferir do esperado, em vez de assumir | Baixo |
| R-4 | NOT NULL de instrutores recusando linha legada (D-08, §6.4) | Média | Médio — carga falha no meio | Sondagem S-01 no ensaio D-7; correção na planilha | Baixo |
| R-5 | Sobreposição de vigência recusada pelo EXCLUDE (§6.5) | Média | Médio | Sondagem S-03 | Baixo |
| R-6 | O gatilho anti-escalonamento voltar a barrar o ETL numa alteração futura do arquivo 05 (§3.2) | Baixa | Alto — só aparece na 2ª execução | V-ESC-01/V-ESC-02 no relatório de corte, obrigatórias | Baixo |
| R-7 | Carimbos de auditoria descartados em silêncio por um jsonb_set sem app.jsonb_valor (§3.1) | Baixa | Alto — perde a base do rollback da §9.2 | Canário V-AUD-01 | Baixo |
| R-8 | GRANT de extensions ausente — ETL passa, usuário quebra (§3.3) | Baixa | Alto | Teste de fumaça autenticado no passo 7 do corte | Baixo |
| R-9 | Alguém lança na planilha durante a janela pelo Web App antigo | Média | Médio | Desativar o deployment do clasp, não só proteger intervalos (§8.3) | Baixo |
| R-10 | Elemento perdido no uuid[] de instrutores (§2.7a) | Média | Médio | V-ARR-01 | Muito baixo |
| R-11 | Data “andando” um dia por fuso (§6.1) | Baixa | Alto se acontecer | date sem conversão de fuso + V-DAT-01 | Muito baixo |
| R-12 | Cota da Sheets API durante a extração | Baixa | Baixo | 24 chamadas; muito abaixo de qualquer cota. --pular-extracao reaproveita o bruto | Muito baixo |
| R-13 | Coluna nova na planilha entre o ensaio e o corte | Média | Baixo | Extração compara o cabeçalho com o esperado e avisa — coluna nova não migrada é achado, não falha | Muito baixo |

Dois riscos que este plano deliberadamente NÃO mitiga, e por quê:

- Desempenho da carga. 5.400 linhas em transação única. Não há particionamento, não há COPY em lotes, não há paralelismo. BRIEF §10: clareza sobre desempenho.

- Migração incremental / por fases. Migrar cursos numa semana e registros_aula na outra parece prudente e é o contrário: cria semanas de base parcialmente migrada, em que a reconciliação da §7 não pode fechar por construção. A migração é atômica porque a base é pequena o bastante para isso ser possível — e quando é possível, é sempre a escolha certa.

## 12. Rastreabilidade

| Item deste plano | Origem |
| --- | --- |
| Estratégia codigo como mapa (§2.5) | BRIEF §2; documento 21 §9.1 |
| Armadilha A — jsonb_set STRICT (§3.1) | 00_extensoes_e_tipos.sql Bloco 6; documento 21 §8.1 |
| Armadilha B — anti-escalonamento (§3.2) | 05_rls_policies.sql Parte IV.1; teste T-11, Parte VI |
| Corolário extensions (§3.3) | 05_rls_policies.sql Parte III; teste T-04 |
| Ordem de carga (§4) | Grafo de FK dos arquivos 01–03; documento 21 §3 |
| Reaproveitar migracao/*.py (§5) | BRIEF §1 |
| Status vazio → ativo (§6.3) | BRIEF §2; C-05 da v2.0; RN-INST-05 |
| Cinco NOT NULL de instrutor (§6.4) | Documento 21 §9.4 D-08; RN-INST-03 |
| EXCLUDE de vigência (§6.5) | Documento 21 §4.4; RN-2027-09 |
| uuid[] de instrutores (§2.7a, §6.6) | Achado (i) da v2.0; documento 21 §9.4 D-06 |
| CHD inclui avaliação e vista (§7.2) | RN-EVT-03; documento 21 §7.3 |
| Reconciliação bloqueia o corte (§7.7) | 01-schema.md §6.7 da v2.0 |
| Não usar CAHO 2026 como padrão-ouro | BRIEF §7; decisão de 2026-08-10 |
| Escrita dupla rejeitada (§9.3) | Decisão deste documento |
| Planilha nunca apagada (§10.4) | BRIEF §9; C-05 |
| turma_disciplina obrigatória | BRIEF §2.1 (correção de 26/08/2026); achado LIQ-1 |
| Épico 2 antes do Épico 3 | BRIEF §8 |

## 13. Pendências que exigem decisão do Bernardo

| # | Pendência | Bloqueia o corte? |
| --- | --- | --- |
| P-6 | turma_disciplina.instrutor_id e ch_prevista_por_instrutor não existem no schema (§6.9). Recomendação: migration aditiva | Sim — sem elas o Épico 11 regride |
| P-7 | Config_Parametros guarda PRIORIDADE_DISCIPLINA_{ID_Grade}, que viola config_param_chave_snake (§6.8). Recomendação: promover a coluna em disciplinas | Sim — a carga falha |
| P-8 | Inventário: 23 abas / 503 linhas de log são de 02/08/2026; a planilha ao vivo tem Turma_Disciplina (20/08) e log em LOG-001060+ (§11, R-3). Confirmar o inventário real | Sim — o ETL precisa saber o que esperar |
| P-9 | Data e janela do corte. Sugestão: terça ou quarta, 14h–16h, com ensaio em D-7 e D-1 | Sim |
| P-10 | Quem opera o corte, e quem tem a chave service_role de produção | Sim |
| P-3 (herdada) | Coluna Estado de instrutor (spec 025) sem definição semântica — documento 21 §9.6 | Não — vai à staging e ao log |
| P-2, P-4, P-5 (herdadas) | Domínios de criterio_prioridade_alocacao, modalidade_ensino e cursos.classificacao — documento 21 §9.6 | Não, se S-02 vier limpa |

Documento 30 da v2.1. Par obrigatório: 31-Mapa-De-Para-Sheets-PostgreSQL.md, que traz o de-para coluna a coluna das 23 abas. Épico 2 do BRIEF §8 — roda antes do Épico 3.