# BRIEF v2.1 — Contrato de Consistência

CIAARA-11 v2.1

26/08/2026

Table of Contents

# BRIEF v2.1 — Contrato de Consistência

Este documento é o contrato entre todos os artefatos da v2.1. Nenhum documento, spec, migration ou linha de código pode contradizê-lo. Se algo aqui parecer errado, reporte — não invente alternativa e não abra exceção local.

Precedência: a constitution (docs/vibe-coding/40) vem primeiro; este documento vem logo depois; os demais documentos herdam de ambos.

Nota de proveniência. Este arquivo nasceu como contrato de trabalho durante a redação da suíte v2.1 e foi entregue ao repositório em 26/08/2026, depois que a auditoria do Épico 1 apontou que CLAUDE.md, a constitution e o documento 42 o citavam sem que ele existisse em docs/. O conteúdo abaixo já traz as correções que a validação contra PostgreSQL 16 e a auditoria da planilha real produziram.

Revisão de 26/08/2026 (achados D-5 e D-6). A primeira entrega deste arquivo não conhecia a decisão UE-1 rota (b), tomada no mesmo dia: o §2.1 tinha 26 tabelas, sem unidades_ensino, e descrevia registros_aula no grão antigo. Como o §2.1 se declara autoridade de nomes, ele levaria o Épico 1 a excluir a tabela que a decisão exige. Corrigido em §2.1 (mapa), §2.2 (o grão do fato, novo) e §11 (o que em docs/sql-referencia/ ficou para trás). D-6 está resolvido na nota ao fim do §2.1.

## 0. O que é a v2.1

A v2.0 é um sistema em produção: Google Apps Script + Google Sheets + Vanilla JS/Bootstrap 5, com 39 specs Spec Kit executadas e a base já migrada e saneada.

A v2.1 é a migração de plataforma desse mesmo sistema para Next.js + Supabase (PostgreSQL), mantendo intactos requisitos, regras de negócio e vocabulário institucional.

Regra de ouro: a v2.1 não reinventa o domínio. Ela reimplanta o mesmo domínio noutra plataforma. Toda regra RN-, requisito RF- e restrição RNF- da v2.0 tem destino explícito: preservada, preservada com nova implementação, substituída pela plataforma ou aposentada — sempre nomeando qual. Nenhum requisito foi apagado; os 120 RF-, 41 RN- e 43 RNF- da v2.0 têm destino conferido.

A inversão que define esta versão: na v2.0 o RNF-PLAT-01..04 proibia framework, banco externo, bundler e CI/CD. Na v2.1 esses requisitos são revogados e substituídos, com o texto original preservado e marcado [REVOGADO — v2.1]. O Princípio III da constitution é reescrito, não deletado — a trilha da v2.0 até a v2.1 precisa ser seguível.

O que a v2.1 destrava (citar quando couber, sem inventar escopo): deep-link e URL por tela; integridade referencial declarativa; transações ACID; segurança no dado (RLS) e não só na função; e ambiente de pré-visualização por branch.

## 1. Stack alvo — decidido, não em aberto

| Camada | Decisão | Observação |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 15+, App Router, React 19, TypeScript strict | Server Components por padrão; "use client" só em folha |
| Estilo | Tailwind CSS v4 (CSS-first, @theme) | Substitui Bootstrap 5 e o CSS ad hoc por módulo |
| Componentes | shadcn/ui (Radix + cva) | Copiados para components/ui/, versionados |
| Banco | Supabase PostgreSQL | Projeto já criado pelo Bernardo |
| Auth | Supabase Auth — e-mail/senha, somente por convite do Admin | Signup público desabilitado. Login é a primeira tela |
| Autorização | RLS no banco + matriz de permissões como dado | A UI oculta por conveniência; o banco é a fronteira real |
| Acesso a dados | @supabase/ssr (servidor), @supabase/supabase-js (cliente) | Sem ORM |
| Mutações | Server Actions + Zod na primeira linha | Validação compartilhada cliente/servidor |
| Cache cliente | TanStack Query só onde RSC não bastar | Exceção, não padrão |
| Estado de navegação | URL (searchParams) com nuqs | Substitui o AppState; deep-link vira possível |
| Gráficos | Recharts | Substitui Chart.js e ApexCharts |
| PDF/impressão | CSS @media print + rotas /print/* | Paridade obrigatória com a v2.0 |
| Testes | Vitest · Playwright · pgTAP | Ver §7 |
| Hospedagem | Vercel, preview por branch |  |
| Repositório | GitHub, Conventional Commits |  |
| ETL | Python (scripts/etl/) | Reaproveita migracao/*.py da v2.0 |

Proibições permanentes: ORM que esconda o SQL (Prisma/Drizzle); banco fora do Supabase; biblioteca de componentes além de shadcn/Radix; e qualquer regra de negócio implementada apenas na UI.

## 2. Convenções de banco (PostgreSQL)

- Identificadores: snake_case minúsculo, sem acento, sem aspas. Tabelas no plural.

- PK: id uuid primary key default gen_random_uuid().

- Chave de negócio legada: codigo text unique not null guarda o ID_* da v2.0 verbatim. É o que garante rastreabilidade 1:1 com o histórico. FKs apontam para id, nunca para codigo. Note que na base real esses códigos são legíveis, não sequenciais: ID_Curso é o próprio acrônimo (CAHO, C-Ap-FR), ID_Turma é C-Ap-FR 2026, ID_Grade é 1 - CAHO - MAT.

- Rastro de migração: origem_migracao_v1 text em toda tabela migrada + tabela migracao_log.

- Exclusão lógica universal: status explícito (ativo/inativo), nunca inferido de NULL. Nada é apagado, e nenhuma tabela tem policy de DELETE — isso é regra de negócio (RN-INST-05 generalizada), não lacuna.

- Auditoria: criado_por, criado_em, editado_por, editado_em, por trigger app.set_auditoria().

- Vigência temporal: vigente_de date not null + vigente_ate date null (NULL = vigente). Resolução pelo maior vigente_de <= data_do_fato. Nenhuma edição reinterpreta o passado.

- Domínios: ENUM nativo só para domínio normativo fechado. Domínio operacional administrável vive em config_listas com FK. Na dúvida, config_listas — ENUM fechado cedo demais vira migration.

- Parâmetro normativo é dado, nunca constante em código: config_parametros (tetos AEC 10% / TAD 5% / TR 10%, faixas de CH docente, limite de TA por dia). Princípio VII.

- Timezone: timestamptz, banco em UTC, apresentação em America/Sao_Paulo.

- Coluna derivada: GENERATED ALWAYS AS … STORED ou VIEW. Nunca uma segunda fonte de verdade.

- Toda tabela tem ENABLE ROW LEVEL SECURITY. Tabela sem policy é inacessível — é intencional.

### 2.1 Mapa de tabelas — use exatamente estes nomes

São 27 tabelas. Esta tabela é a autoridade de nomes citada pelo prompt do Épico 1 (documento 42, “use EXATAMENTE estes nomes”).

### ⚠️ Revisão de 26/08/2026 — decisão UE-1, rota (b)

Esta seção foi corrigida depois da decisão UE-1, e a correção não é cosmética.

A primeira versão do mapa tinha 26 tabelas e não conhecia unidades_ensino. Como o prompt do Épico 1 manda usar exatamente os nomes daqui, ele levaria o agente a excluir justamente a tabela que a rota (b) exige — e a excluí-la com autoridade, citando este documento. É o mesmo padrão do achado P-1 (turma_disciplina fora do mapa), e a lição é a mesma: um mapa declarado autoritativo herda a obrigação de estar completo.

docs/sql-referencia/ ainda reflete o grão antigo. Os seis scripts foram escritos e validados antes da decisão, e neles registros_aula.disciplina_id é NOT NULL — grão de disciplina. A migration do Épico 1 implementa o grão de UE; ela não copia o script de referência neste ponto. Ver §2.2 e §11.

| # | Aba v2.0 (Sheets) | Tabela v2.1 (PostgreSQL) | Script de referência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cad_Cursos | cursos | 01 |
| 2 | (cabeçalho extraído de Horarios_Tempos_Aula) | configuracoes_horario | 01 |
| 3 | Horarios_Tempos_Aula | horarios_tempos_aula | 01 |
| 4 | Cad_Cursos_Regime_Historico | curso_regime_historico | 01 |
| 5 | Turmas_Ativas | turmas | 01 |
| 6 | Cad_Disciplinas | disciplinas | 01 |
| 7 | (não existia — UE-1 rota (b)) | unidades_ensino | a criar no Épico 1 |
| 8 | Turma_Disciplina | turma_disciplina | 01 |
| 9 | Cad_Instrutor | instrutores | 01 |
| 10 | Instrutor_Disciplina | instrutor_disciplina | 01 |
| 11 | Responsaveis_Curso | responsaveis_curso | 01 |
| 12 | (colunas-lista de Turma_Disciplina) | turma_disciplina_instrutor | 01 |
| 13 | Avaliacoes_Planejadas | avaliacoes_planejadas | 02 |
| 14 | Registro_Aulas_E_Atividades | registros_aula (grão de UE — §2.2) | 02 (a revisar) |
| 15 | Avaliacoes | avaliacoes | 02 |
| 16 | Eventos_Extracurriculares | atividades_nao_letivas | 02 |
| 17 | Planejamento_Anual | planejamento_anual | 02 |
| 18 | Config_Listas | config_listas | 03 |
| 19 | Config_Parametros | config_parametros | 03 |
| 20 | (nova) | perfil_permissao | 03 |
| 21 | Calendario_Feriados + Eventos_Globais | feriados | 03 |
| 22 | Calendario_Janelas_Curso | janelas_curso | 03 |
| 23 | Calendario_Reservas | reservas_proens | 03 |
| 24 | _Migracao_Log | migracao_log | 03 |
| 25 | _Arquivo_Avaliacoes_v1 | arquivo_avaliacoes_v1 | 03 |
| 26 | Usuarios | usuarios | 05 |
| 27 | Usuario_Curso | usuario_curso | 05 |
| — | _Meta_Colunas | aposentada — ver abaixo | — |

_Meta_Colunas é o exemplo canônico de “requisito absorvido pela plataforma”. Ela existia para dar ao Sheets um contrato de coluna que ele não tinha nativamente. No PostgreSQL o catálogo (information_schema) e os tipos TypeScript gerados pelo Supabase CLI cumprem esse papel com garantia do motor. Cite-a quando precisar do exemplo.

Quatro tabelas não têm correspondência 1:1 com uma aba, e o motivo importa:

- unidades_ensino — [NOVO — UE-1 rota (b), 26/08/2026] a Unidade de Ensino como entidade de primeira classe. Não existia em aba nenhuma: o Rascunho de funcionalidades.txt a descrevia (número da UE, tópico, instrutor daquela UE, data, tempos), mas nenhum documento da suíte a modelava. Detalhe em §2.2.

- configuracoes_horario — cabeçalho extraído de Horarios_Tempos_Aula, que era desnormalizada (Nome_Config repetido em todas as linhas da mesma configuração). Sem esse cabeçalho não existe alvo de FK para “a configuração”, que é o que elimina as chaves órfãs D/E.

- turma_disciplina_instrutor — a atribuição real de instrutor por turma, com rateio de carga. A auditoria da planilha viva provou que Turma_Disciplina.ID_Instrutor contém lista ("40, 60, 18, 19, 20, 21") e CH_Prevista_Por_Instrutor contém mapa ("40:200, 60:200"). Coluna escalar não comporta isso. É daqui que a LIQ e a OS de Instrutoria leem — ler instrutor_disciplina no lugar foi o defeito de produção que a spec 034 corrigiu.

- perfil_permissao — a matriz de autorização como dado (§3).

Achado D-6 — resolvido aqui. Três destas quatro (unidades_ensino, turma_disciplina_instrutor, configuracoes_horario) não constam do dicionário de entidades do documento 05 §4, porque nasceram depois dele: as duas primeiras de decisões de 26/08, a terceira da despivotagem de Horarios_Tempos_Aula.

Autoridade, para não travar o Épico 1: em inventário e nome de tabela, este §2.1 prevalece — é o que a constitution e o documento 42 citam. O documento 05 §4 é a fonte de semântica de atributo, e está incompleto, não errado: as três entradas faltantes precisam ser escritas lá, e essa é uma pendência de documentação, não um bloqueio de implementação. Não invente atributo para as três a partir do §4 — use o §2.2 abaixo e docs/sql-referencia/.

### 2.2 O grão do fato de execução — decisão UE-1, rota (b)

Decidido em 26/08/2026 por Bernardo Villas Bôas dos Santos. Registro em docs/fase-1/05 §9.1 e na tabela de decisões da constitution. É bloqueante para o Épico 1 porque grão de tabela de fato se escolhe na primeira migration, não depois.

Quatro consequências, todas obrigatórias:

- unidades_ensino é entidade de primeira classe — FK disciplina_id → disciplinas(id) e unique (disciplina_id, numero_ue).

- registros_aula nasce no grão de UE, não no grão de disciplina. É a mudança de fundo, e é a razão de a decisão ter travado o épico.

- “CH executada da disciplina” é derivada — VIEW ou coluna GENERATED, jamais uma segunda fonte de verdade. É o que elimina a objeção principal que existia contra a rota (b): “duas fontes de quanto foi dado” deixa de ser risco quando uma é derivada da outra pelo motor.

- CHD, DSA, Cronograma e motor preditivo leem o agregado, não o fato bruto — salvo onde a UE for o objeto explícito da tela, que é o diário de classe.

O custo foi assumido de olhos abertos, e está declarado aqui para que ninguém o descubra depois. A recomendação da revisão de 14/08 era a rota (a), por Princípio VI (mudança cirúrgica). A rota (b) foi escolhida assim mesmo, pela coerência conceitual e porque sob PostgreSQL a assimetria de custo diminuiu muito — a FK é declarativa, o agregado é VIEW e mover o grão é INSERT … SELECT. A contrapartida é que os quatro consumidores centrais entram no escopo do Épico 1 desde o primeiro dia.

O que isso muda em docs/sql-referencia/02_tabelas_fato.sql: hoje registros_aula tem disciplina_id uuid not null references disciplinas(id). Na migration do Épico 1 o fato passa a apontar para unidades_ensino, e a disciplina volta como agregado derivado. O script de referência não é a autoridade neste ponto — esta seção é.

O que a decisão NÃO autoriza. Ela fixa o grão e a entidade; não define atributos além dos que o §9.1 do documento 05 nomeia (numero_ue, topico, ch_prevista_tempos, tecnica_ensino_sugerida, status), e não cria tela nova. O diário de classe por UE é funcionalidade, e funcionalidade nova esbarra no Princípio X — Paridade Antes de Novidade: a v2.1 entrega a estrutura que a decisão exige, não a tela que ela viabiliza. Se faltar atributo, pergunte (Princípio I).

As três formas de atribuição, que o schema agora separa:

| Tabela | Significado |
| --- | --- |
| instrutor_disciplina | habilitação — este instrutor pode ministrar |
| disciplinas.instrutores_atribuidos | planejamento, por grade de curso |
| turma_disciplina_instrutor | atribuição real, por turma ← LIQ e OS leem daqui |

## 3. Autenticação e RBAC

- Somente e-mail/senha, criado por convite do Admin (decisão do Bernardo, 25/08/2026). Reverte a decisão D1 da v2.0, que dependia do runtime Apps Script.

- A primeira tela do sistema é o Login. Nenhuma rota de (app) ou print é acessível sem sessão; o middleware redireciona para /login.

- Fluxo: Admin cadastra → Server Action com service_role chama auth.admin.inviteUserByEmail() → usuário define senha em /convite/[token]. Signup público desabilitado no painel Supabase (item de checklist do Épico 0, sem equivalente em código).

- Senha: mínimo 12 caracteres, verificação contra vazamentos habilitada, sem expiração compulsória.

- usuarios.auth_user_id uuid unique references auth.users(id) on delete restrict — 1:1 com o Supabase Auth, nulo entre o cadastro e o aceite do convite (é a janela em que o Admin revisa o perfil antes de a pessoa entrar).

- Matriz de permissões como dado: perfil_permissao (perfil, recurso, acao, permitido). As policies consultam app.pode(); trocar uma permissão é UPDATE, não migration.

- Funções auxiliares (schema app, SECURITY DEFINER, STABLE, search_path fixo): app.usuario_atual(), app.perfil_atual(), app.pode(), app.eh_admin(), app.cursos_do_usuario(), app.alcanca_curso(), app.alcanca_turma(), app.alcanca_disciplina().

- RNF-SEG-02 deixa de ser disciplina de código e vira garantia do motor: é RLS.

⚠️ Pendência que afeta a policy do Operador — decidir antes do Épico 3. A policy pressupõe que cursos.classificacao e usuarios.escopo_curso compartilham domínio. A planilha real desmentiu: as classificações são Curso Regular, Curso Expedito, Curso Especial, Curso de Aperfeiçoamento Avançado e Estágio de qualificação, enquanto o escopo prevê ead_semipresencial — que na verdade é modalidade, coluna separada. Duas classificações não têm escopo correspondente. Recomendação: separar os domínios e ligá-los por uma tabela escopo_classificacao. Detalhe no documento 32, §5.

## 4. Estrutura do repositório

├── app/
│   ├── (auth)/login/ · convite/[token]/ · recuperar-senha/
│   ├── (app)/inicio/ · cursos/[curso]/ · turmas/[turma]/dsa/ · cronograma/
│   │         avaliacoes/ · atividades/ · relatorio/ · instrutores/ · disciplinas/
│   │         admin/usuarios/ · admin/parametros/ · admin/calendario/
│   ├── print/            # dsa · relatorio · cronograma · ficha-instrutor · liq · os-instrutoria
│   └── layout.tsx · error.tsx · not-found.tsx
├── components/{ui,ciaara,graficos,impressao}/
├── lib/
│   ├── supabase/{client,server,middleware,admin}.ts
│   ├── dominio/          # ← REGRAS DE NEGÓCIO PURAS (RN-*). Sem I/O
│   ├── validacao/        # schemas Zod, compartilhados
│   ├── acoes/            # Server Actions por domínio
│   └── tipos/database.ts # gerado por `supabase gen types typescript`
├── supabase/migrations/ · seed.sql · config.toml
├── scripts/etl/          # Python — Sheets → PostgreSQL
├── tests/{unidade,invariantes,e2e}/
├── docs/                 # esta documentação
├── specs/                # Spec 00 + as 39 specs convertidas
└── CLAUDE.md · AGENTS.md · .claude/

lib/dominio/ é o item mais importante desta migração. É onde as ~40 regras RN- viram funções TypeScript puras, sem acesso a banco: motor preditivo, distribuição semanal de carga horária, detecção de conflito de horário, sugestão do DSA, ordenação por antiguidade, tetos normativos. Puras ⇒ testáveis sem banco ⇒ a suíte de invariantes da v2.0 porta quase 1:1. Regra: nada em lib/dominio/ importa supabase, next ou react.

## 5. Design System

- Tokens CIAARA como CSS custom properties em app/globals.css sob @theme (Tailwind v4).

- Tema claro e modo noturno via next-themes, estratégia class, persistido — preserva RNF-USA-05.

- O objeto global UI da v2.0 deixa de existir: vira tokens + biblioteca de componentes tipada. O requisito RF-DS é preservado; o mecanismo muda.

- Impressão é requisito, não detalhe (RNF-COMP-01): DSA, Relatório, Cronograma, Ficha do Instrutor, LIQ e OS de Instrutoria mantêm paridade. Rotas /print/* sem shell.

- Densidade antes de beleza: é sistema de gestão, com tabelas de centenas de linhas.

- Acessibilidade AA; nenhuma cor entra fora dos tokens.

## 6. Estado e navegação

- AppState → URL como fonte de verdade, via nuqs. Entrega o que RF-NAV pedia e o Apps Script não permitia: histórico do navegador, voltar/avançar, link compartilhável, recarregar sem perder contexto.

- Estado de servidor: Server Components + Server Actions com revalidatePath/revalidateTag.

- Zustand apenas para estado efêmero de UI.

- loading.tsx + Suspense por segmento; error.tsx por segmento (degradação segura, RN-DEG-01).

## 7. Testes e Definition of Done

Uma fatia só está pronta quando todos passam:

- tsc --noEmit sem erro e eslint sem aviso novo.

- Unidade (Vitest): toda função de lib/dominio/ tocada, com casos sintéticos.

- Invariantes (pgTAP): contagens, integridade referencial, e uma asserção nomeada por regra RN- de Risco: Alto. Stub rastreável e explicitamente pendente é melhor que cobertura fingida (Princípio VIII).

- RLS — teste negativo por perfil: o que cada perfil não pode ler ou escrever é negado pelo banco. Testar só o caminho feliz aprovaria uma RLS desligada.

- E2E (Playwright): o percurso principal, incluindo a rota de impressão quando houver.

- Migration aplicada em preview e revertível.

- Commit no padrão feat(RF-DSA-08): … citando o identificador de origem.

Validação de não regressão por invariantes estruturais e matemáticos, nunca por diff com a saída histórica de um curso — a CAHO 2026 foi rejeitada como padrão-ouro pelo Bernardo em 2026-08-10.

## 8. Épicos da v2.1

| # | Épico | Origem v2.0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fundação: repo, Next.js, Supabase, CI, tipos gerados | novo (migração) |
| 1 | Schema PostgreSQL + RLS + matriz de permissões | Épicos C e F |
| 2 | ETL Sheets → PostgreSQL + reconciliação | Épico C |
| 3 | Auth por convite, gestão de usuários, RBAC | Épico F |
| 4 | Design System + shell de navegação por URL | Épicos A, B e D |
| 5 | Cadastros: cursos, turmas, disciplinas, instrutores | RF-CURSOS/MATERIAS/INSTR/CRUD |
| 6 | Detalhe Semanal de Aula (lançamento + impressão) | RF-DSA |
| 7 | Cronograma unificado + motor preditivo multi-ano | Épico G |
| 8 | Avaliações simplificadas | Épico I |
| 9 | Atividades AEC/TAD/TR/Estudo Individual + tetos | Épico E |
| 10 | Relatórios e impressão | RF-REL |
| 11 | LIQ, OS de Instrutoria, Ficha de Docentes (PDF) | specs 027, 028, 022–026 |
| 12 | Motor de sugestão do DSA | Épico H |
| 13 | Apoio à Avaliação Externa / ROTA | Épico J |

Sequenciamento: 0 → 1 → 2 → 3 → 4, depois por valor. 2 antes de 3: sem dado migrado não há o que proteger.

## 9. O que NÃO muda (invariável)

- Todo o corpo normativo: DGPM-101/103, DEnsM-1002/1004/2001/2003, PCP-FCT-2, PROENS, Regimento Interno.

- Termos intraduzíveis, jamais abreviados ou substituídos: CHD, AEC, TAD, TR, TA, DSA, CHR, PROENS, DGPM-101/103, CAHO, LIQ, OS de Instrutoria, ROTA, LHFC, PM, OD, TFM, siglas de curso.

- Nomenclatura “Disciplina” (decisão P-14), nunca “Matéria”, em schema, código e documentação.

- Tetos: AEC ≤ 10% do somatório das CH das disciplinas; TAD ≤ 5% da CHR; TR ≤ 10% da CHR.

- Faixas de CH docente: 20h → 8–12 h; 40h → 16–24 h; Dedicação Exclusiva → 16–30 h.

- 9º TA é alerta informativo, nunca bloqueio (autorizado por currículo de CAHO, C-Ap-HN, C-Ap-FR).

- RNF-NORM-04 (sequenciamento pedagógico) permanece rejeitado.

- RNF-NORM-06: o sistema não calcula nota, média final, aprovação ou documento escolar — competência das divisões CIAARA-32 e CIAARA-12.

- Contenção de escopo (Princípio IX): este processo está atribuído à CIAARA-11 na Matriz de Responsabilidades? Se não, está fora.

- Degradação segura (RN-DEG-01) e alerta-não-bloqueio (RN-DEG-02).

- Integridade do histórico: nenhuma linha de migracao_log já gravada é reescrita.

- Português do Brasil em toda interface, documentação, spec e mensagem de commit.

## 10. Volumes reais (para dimensionar, não para otimizar)

Conferidos contra a planilha viva em 26/08/2026 — substituem os números do inventário de 02/08 que ainda circulam em alguns documentos:

| Entidade | Real | Documentado antes |
| --- | --- | --- |
| Cursos | 24 | 24 |
| Turmas | 30 (+1 linha-lixo a descartar) | 29 |
| Disciplinas | 175 | 175 |
| Instrutores | 179 | 177 |
| Vínculos instrutor↔disciplina | 852 | 798 |
| turma_disciplina | 216 | 210 |
| Registros de aula | 1.568 | 1.753 |
| Avaliações | 188 | 111 |
| Atividades não letivas | 664 | 663 |
| migracao_log | 1.116 | 503 |

Registros de aula caíram e avaliações subiram porque a fusão de agendamento e execução (RN-AVAL-02) foi executada depois do inventário: 186 execuções saíram de Registro_Aulas_E_Atividades, foram para arquivo_avaliacoes_v1 e foram conciliadas em Avaliacoes.

É uma base pequena. Priorize clareza de schema e manutenibilidade sobre desempenho — desempenho não é um problema real deste sistema, e a v2.1 não deve fingir que é.

## 11. Estado verificado do schema

### ⚠️ docs/sql-referencia/ é REFERÊNCIA, não é a migration do Épico 1

Os números abaixo são reais e foram medidos — mas datam de antes da decisão UE-1, tomada em 26/08/2026. Duas divergências conhecidas, e nenhuma delas é erro do script: são o schema anterior a uma decisão que veio depois.

| Ponto | docs/sql-referencia/ | O que o Épico 1 deve implementar |
| --- | --- | --- |
| Tabelas | 26 | 27 — falta unidades_ensino (§2.1) |
| Grão de registros_aula | disciplina_id NOT NULL | unidade_ensino_id — grão de UE (§2.2) |
| CH executada da disciplina | coluna do próprio fato | VIEW/GENERATED sobre as UEs (§2.2) |

Tudo o mais permanece válido e vale a pena reaproveitar: os 27 ENUMs, as funções do schema app, as 74 policies, a matriz perfil_permissao semeada, os gatilhos de auditoria e as duas correções de produção do fim desta seção não são afetados pela mudança de grão.

Regra para o agente do Épico 1: o script de referência é ponto de partida revisável, não é cópia. Onde §2.1 ou §2.2 divergirem dele, o BRIEF vence — e a divergência é do script, que nasceu antes da decisão.

As seis migrations de docs/sql-referencia/ foram aplicadas em ordem contra um PostgreSQL 16 real, com stubs de auth.users, auth.uid() e dos papéis anon/authenticated/service_role:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tabelas (no script de referência) | 26 — o alvo é 27, §2.1 |
| Chaves primárias | 26 |
| Chaves estrangeiras | 34, todas com ON DELETE explícito |
| Restrições de unicidade | 31 |
| CHECKs | 67 |
| Índices | 123 |
| Policies RLS | 74 |
| Tabelas sem RLS | 0 |
| Policies de DELETE | 0 (deliberado) |
| Linhas semente de perfil_permissao | 152 |

docs/sql-referencia/schema_completo.sql roda de uma vez, sem erro, e serve para colar no SQL Editor do Supabase.

Dois defeitos de produção foram encontrados pela validação com sessão autenticada de verdade — nenhum apareceria em revisão de código, e ambos estão no caminho menos testado, o de servidor:

- permission denied for schema extensions — app.normalizar_texto() chama extensions.unaccent() no contexto de quem faz o INSERT. Sem grant usage on schema extensions to authenticated, todo INSERT de usuário real falha, enquanto ETL, migration e seed passam por rodarem como dono do schema.

- Gatilho anti-escalonamento bloqueando o ETL e o painel administrativo — impedia a carga dos usuários migrados e a desativação de conta pelo Supabase Studio.

## 12. Estilo de redação dos documentos

- Português do Brasil, tom técnico e direto.

- Frontmatter YAML: title, author, date, version.

- Toda mudança em relação à v2.0 marcada inline: **[MIGRAÇÃO v2.1]**, **[REVOGADO — v2.1]**, **[PRESERVADO]**, **[ABSORVIDO PELA PLATAFORMA]**, **[NOVO — v2.1]**.

- Rastreabilidade obrigatória: todo item cita seu identificador de origem.

- Nunca apagar um requisito. Um requisito que perdeu sentido é marcado [REVOGADO — v2.1] com o motivo e o que ficou no lugar.

- Comentários didáticos em código explicando o quê, para quê e como.

- Tabelas em vez de listas longas quando houver 3+ atributos por item.